|  |
| --- |
| **Тульская область** |
| **муниципальное образование город Алексин** |
| **Администрация** |
| **РАСПОРЯЖЕНИЕ** |
|  |
| **от 29.11.2023 г.** | **№ 179-рп** |

**О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования город Алексин от 27 апреля 2023г. № 52-рп «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»**

 С целью реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин», руководствуясь постановлением администрации муниципального образования город Алексин № 1734 от 27.09.2022г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Алексин», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования город Алексин:

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального образования город Алексин от 27 апреля 2023г. № 52-рп «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин», изложив приложение к Распоряжению в новой редакции (Приложение)

2. Управлению по организационной работе и информационному обеспечению администрации муниципального образования город Алексин разместить распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Алексин.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**город Алексин П.Е. Федоров**

Приложение 1 к распоряжению

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №

**План реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание направления реализации | Исполнитель | Срок     реализации    | Источники   финансирования | КБК (ГРБС, Р, ПР, ЦСР) | Объемы финансирования(рублей) | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы (краткое описание) |
| началореализации  | окончание реализации  | текущий    финансовый год | первый год    планового   периода | второй год    планового   периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Раздел I. Региональные проекты, входящие в состав национального проекта** |
| **Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"** |
| Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС | 2023 | 2023 | **Всего** | 851 0409 051R153930 | **33 345 846,75** | **63 553 386,00** | **0,00** | Повышение качества транспортной автомобильной сети, обеспечение нормативного уровня безопасности дорожного движения |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 28 956 975,62 | 44 491 885,85 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Дорожный фонд | 4 388 871,13 | 19 061 500,15 | 0,00 |
| Иные источники финансирования | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| **Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"** |
| Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС | 2023 | 2023 | **Всего** | **-** | **29 244 230,94** | **25 370 592,06** | **0,00** | Создание комфортной обстановки для отдыха населения и обеспечение комфортных условий проживания жителей муниципального образования |
| Федеральный бюджет | 851 0503 051F255550 | 21 607 697,84 | 23 868 653,01 | 0,00 |
| Областной бюджет | 851 0503 051F255550851 0503 051F2S0670 | 900 320,745 924 105,22 | 994 527,210,0 | 0,00 |
| Местный бюджет | 851 0503 051F255550851 0503 051F2S0670 | 169 575,34352 759,82 | 507 411,840,0 | 0,00 |
| Иные источники финансирования (средства спонсоров и населения) | 851 0503 051F255550 | 289 771,98 | 0,00 | 0,00 |
| **Раздел II. Региональные проекты, не входящие в состав национального проекта** |
| **Региональный проект "Комплексная борьба с борщевиком Сосновского"** |
| Реализация мероприятий по региональному проекту "Комплексная борьба с борщевиком Сосновского" | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧСУправление развития сельских территорий | 2023 | 2025 | **Всего** | **-** | **652 134,60** | **652 176,66** | **652 176,66** | Удаление площадей (очагов) произрастания борщевика Сосновского на территории муниципального образования город Алексин |
| Федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 851 0503 05202S0680 | 615 484,63 | 615 524,33 | 615 524,33 |
| Местный бюджет | 851 0503 05202S0680 | 36 649,97 | 36 652,33 | 36 652,33 |
| Иные источники финансирования | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Региональный проект "** **Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами "** |
| Реализация мероприятий по региональному проекту "Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами" | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС | 2023 | 2023 | **Всего** | **-** | **16 067 602,17** | **0,0** | **0,0** | Увеличение доли обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| Федеральный бюджет | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 851 0605 05203S1370851 0605 05203S1700 | 12 560 375,592 759 300,00 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 0605 05203S1370 | 747 926,58 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Раздел III. Ведомственные проекты** |
| **Ведомственный проект "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований"** |
| Реализация мероприятий по ведомственному проекту "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований" | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС | 2023 | 2023 | **Всего** | **-** | **1 530 000,00** | **0,0** | **0,0** | Увеличение количества обустроенных остановочных павильонов |
| Федеральный бюджет | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 851 0409 0530182440 | 1 530 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники финансирования | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |
| --- |
| **Комплексы процессных мероприятий** |
| **Комплекс процессных мероприятий 1 «Организация комплексного благоустройства и озеленения»** |
| Реализация мероприятий по: * содержанию, ремонту и обустройству объектов благоустройства;
* утилизации ТБО, сбору и вывозу ТБО;
* организации освещения улиц;
* организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения;
* озеленению;
* проекту «Народный бюджет»;
* осуществлению государственных полномочий по организации на территории Тульской области мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.
 | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧСУправление развития сельских территорий | 2023 | 2025 | **Всего** | **-** | **81 040 508,97** | **59 134 612,16** | **57 582 566,00** | Обеспечение освещения территории муниципального образования город Алексин;Улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования город Алексин;Улучшение качества содержания мест погребений  |
| Федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 851 0605 0540189943851 0405 0540182730851 0503 05401S0550 | 3 817 000,00885 104,002 059 225,17 | 0,0942 024,000,0 | 0,0932 566,000,0 |
| Местный бюджет | 851 0503 0540128470851 0503 0540128490851 0503 0540128360851 0503 0540128440851 0503 0540128450851 0503 0540128460851 0503 05401S0550 | 9 396 310,589 441 450,295 793 671,7139 944 242,482 500 000,005 500 000,00960 700,59 | 8 000 000,004 000 000,003 300 000,0037 592 588,162 800 000,002 500 000,000,00 | 8 500 000,001 750 000,003 300 000,0038 100 000,003 000 000,002 000 000,000,00 |
| Иные источники финансирования (население и спонсоры) | 851 0503 05401S0550851 0503 0540128490 | 321 947,41420 856,74 | 0,00,0 | 0,00,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. дорожных сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности»** |
| Реализация мероприятий по:* ремонту автомобильных дорог;
* проекту «Народный бюджет»
 | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧСУправление развития сельских территорий | 2023 | 2025 | **Всего** | **-** | **37 924 110,48** | **4 438 499,85** | **20 500 000,00** | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| Федеральный бюджет | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 851 0409 05402S0550 | 9 366 946,73 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дорожный фонд | 851 0409 0540228020851 0409 05402S0550 | 23 053 639,204 052 461,93 | 4 438 499,850,0 | 20 500 000,000,0 |
| Иные источники финансирования (население и спонсоры) | 851 0409 05402S0550 | 1 451 062,62 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий 3 «Ремонт дворовых территорий»** |
| Реализация мероприятий по ремонту дворовых территорий | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС | 2023 | 2025 | **Всего** | **-** | **3 050 000,00** | **7 000 000,00** | **7 000 000,00** | Создание комфортной обстановки для отдыха населения и обеспечение комфортных условий для проживания жителей города  |
| Федеральный бюджет | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дорожный фонд | 851 0409 0540328020 | 3 050 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| Иные источники финансирования | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий 4 «Ремонт тротуаров»** |
| Реализация мероприятий по ремонту тротуаров | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС | 2023 | 2025 | **Всего** | **-** | **4 900 000,00** | **7 061 800,00** | **10 385 300,00** | Создание комфортной обстановки для отдыха населения и обеспечение комфортных условий для проживания жителей города  |
| Федеральный бюджет | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дорожный фонд | 851 0409 0540428020 | 4 900 000,00 | 7 061 800,00 | 10 385 300,00 |
| Иные источники финансирования | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий 5 «Содержание автомобильных дорог»** |
| Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧСУправление развития сельских территорий | 2023 | 2025 | **Всего** | **-** | **78 799 453,73** | **60 000 000,00** | **65 000 000,00** | Улучшение качества содержания автомобильных дорог на территории муниципального образования город Алексин |
| Федеральный бюджет | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 0409 0540528520 | 600 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| Дорожный фонд | 851 0409 0540528020 | 78 199 453,73 | 60 000 000,00 | 65 000 000,00 |
| Иные источники финансирования | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий 6 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера»** |
| Реализация мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧСУправление развития сельских территорий | 2023 | 2025 | **Всего** | - | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Предупреждение возникновения возгораний объектов жилого сектора и социальных объектов на территории МО город Алексин |
| Федеральный бюджет | **-** | **1 090 000,00** | **700 000,00** | **800 000,00** |
| Областной бюджет | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 0310 0540628530 | 1 090 000,00 | 700 000,00 | 800 000,00 |
| Иные источники финансирования | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий 7 «Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Алексина»** |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий, направленных на развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Алексина | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Алексин» | 2023 | 2025 | **Всего** | **-** | **8 256 728,77** | **7 842 588,00** | **8 137 791,00** | Повышение эффективности и скорости реагирования в чрезвычайных ситуациях |
| Федеральный бюджет | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 918 0310 0540700590918 0310 0540728540918 0310 0540728010 | 6 438 532,001 122 466,00695 730,77 | 6 604 488,001 238 100,00 | 6 860 691,001 277 100,00 |
| Иные источники финансирования | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО** **по муниципальной программе** | х | х | х | **Всего** | **-** | **295 900 616,41** | **235 753 654,73** | **170 057 833,66** | х |
| Федеральный бюджет | - | 21 607 697,84 | 23 868 653,01 | 0,00 |
| Областной бюджет | - | 69 374 837,70 | 47 043 961,39 | 1 548 090,33 |
| Местный бюджет | - | 84 790 016,13 | 67 279 240,33 | 65 624 443,33 |
| Дорожный фонд | - | 117 644 425,99 | 97 561 800,00 | 102 885 300,00 |
| Иные источники финансирования (спонсоры и население) | - | 2 483 638,75 | 0,00 | 0,00 |