|  |  |
| --- | --- |
| **Тульская область** | |
| **муниципальное образование город Алексин** | |
| **Администрация** | |
| **РАСПОРЯЖЕНИЕ** | |
|  | |
| **от 27.12.2024 г.** | **№ 232-рп** |

**О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2023г. № 204-рп «Об утверждении паспортов структурных элементов муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин»»**

С целью реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин», руководствуясь постановлением администрации муниципального образования город Алексин № 2543 от 27.11.2023 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 10.10.2022 года № 1779 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Алексин», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования город Алексин:

1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2023г. № 204-рп «Об утверждении паспортов структурных элементов муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин»» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к распоряжению изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 к распоряжению изложить в новой редакции (Приложение № 2).

2. Управлению по организационной работе и информационному обеспечению администрации муниципального образования город Алексин разместить распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Алексин.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**город Алексин П.Е. Федоров**

Приложение 1 к распоряжению

от 27.12.2024 г. № 232-рп

**Паспорт**

**структурного элемента, входящего в проектную часть муниципальной программы**

**«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел II.I Региональные проекты** | | | | | | | | | |
| **Региональный проект «Чистая вода Тульской области»** | | | | | | | | | |
| Сроки реализации | 2024г.-2025г. | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | |
| Соисполнители | - | | | | | | | | |
| Цели | Улучшение качества коммунального обслуживания | | | | | | | | |
| Задачи | Строительство(реконструкция),модернизация, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения | | | | | | | | |
| Целевые показатели | №  п/п | Наименование  целевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам | | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | | 2027год | | на момент окончания реализации |
| 1. | Количество построенных, (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения (единиц) | 5 | 2 | 0 | | 0 | | 7 |
| Параметры финансового обеспечения **проекта «Чистая вода Тульской области», 2 …**, всего | Источники  финансирования | | Расходы по годам  (рублей) | | | | | | |
| всего | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год |
| **Всего** | | **30 605 779,82** | **23 210 787,81** | **7 394 992,01** | | **0,00** | | **0,00** |
| Федеральный бюджет | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | **28 811 725,36** | 21 871 525,36 | 6 940 200,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местный бюджет | | **1 794 054,46** | 1 339 262,45 | 454 792,01 | | 0,00 | | 0,00 |
| Иные источники финансирования | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Региональный проект «Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области»** | | | | | | | | | |
| Сроки реализации | 2024г. | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | |
| Соисполнители | - | | | | | | | | |
| Цели | Улучшение качества коммунального обслуживания | | | | | | | | |
| Задачи | Приведение коммунальных сетей в нормативное состояние | | | | | | | | |
| Целевые показатели | №  п/п | Наименование  целевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам | | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | | 2027 год | | на момент окончания реализации |
| 1. | Протяженность отремонтированных сетей водоотведения (км). | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 |
| Параметры финансового обеспечения **проекта «Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области», 2 …**, всего | Источники  финансирования | | Расходы по годам  (рублей) | | | | | | |
| всего | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | 2027 год |
| **Всего** | | **12 465 698,30** | **12 465 698,30** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | | 11 746 427,51 | 11 746 427,51 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | | 719 270,79 | 719 270,79 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники финансирования | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Региональный проект «Народный бюджет»** | | | | | | | | | |
| Сроки реализации | 2025г. | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | |
| Соисполнители | - | | | | | | | | |
| Цели | Улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания | | | | | | | | |
| Задачи | Приведение коммунальных сетей в нормативное состояние | | | | | | | | |
| Целевые показатели | №  п/п | Наименование  целевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам | | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | | | 2027 год | на момент окончания реализации |
| 1. | Количество объектов, отремонтированных по проекту "Народный бюджет" | 0,0 | 1 | 0,0 | | | 0,0 | 1 |
| Параметры финансового обеспечения **проекта «Народный бюджет», 2 …**, всего | Источники  финансирования | | Расходы по годам  (рублей) | | | | | | |
| всего | 2024 год | 2025 год | | | 2026 год | 2027 год |
| **Всего** | | **348 123,19** | **0,00** | **348 123,19** | | | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | | 208 873,91 | 0,00 | 208 873,91 | | | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | | 104 436,96 | 0,00 | 104 436,96 | | | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники финансирования | | 34 812,32 | 0,00 | 34 812,32 | | | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО по разделу II** | Источники  финансирования | | Расходы по годам  (рублей) | | | | | | |
| всего | 2024 год | 2025 год | | | 2026 год | 2027 год |
| **Всего** | | **43 419 601,31** | **35 676 486,11** | **7 743 115,20** | | | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | | 40 767 026,78 | 33 617 952,87 | 7 149 073,91 | | | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | | 2 617 762,21 | 2 058 533,24 | 559 228,97 | | | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники финансирования | | 34 812,32 | 0,00 | 34 812,32 | | | 0,00 | 0,00 |

**Паспорт**

**структурного элемента, входящего в процессную часть муниципальной программы**

**«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплексы процессных мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации | 2024-2027 гг. | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | Комитет имущественных и земельных отношений | | | | | | | | | | | | | |
| Цели | Создание комфортных условий проживания населения | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи | Проведение ремонта общего имущества в многоквартирных домах.  Повышение качества жилищного фонда. | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели | №  п/п | Наименование  целевого показателя, единица измерения | | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | |
| 2024 год | | 2025 год | | | 2026 год | | 2027 год | | на момент окончания реализации |
| 1. | Количество квартир, отремонтированных в муниципальном жилом фонде (единиц) | | | 2 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 2 |
| 2. | Количество домов, в которых выполнены ремонтные работы (единиц) | | | 0 | | 3 | | | 2 | | 2 | | 7 |
| 3. | Количество обследованных жилых домов (единиц) | | | 1 | | 3 | | | 5 | | 5 | | 14 |
|  | 4. | Количество муниципальных квартир, в которых произведено подключение к системе ГВС(единиц) | | | 1 | | 10 | | | 0 | | 0 | | 11 |
|  | 5. | Количество отремонтированных дымовых вентиляционных каналов | | | 4 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 4 |
| Параметры финансового обеспечения **комплекса процессных мероприятий «Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования»** | Источники  финансирования | | | | Расходы по годам  (рублей) | | | | | | | | | |
| всего | | 2024 год | | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год |
| **Всего** | | | | **22 941 887,12** | | **3 305 887,12** | | | **11 636 000,00** | | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 |
| Федеральный бюджет | | | | **0,00** | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | | | 465 826,28 | | 465 826,28 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местный бюджет | | | | **22 476 060,84** | | 2 840 060,84 | | | 11 636 000,00 | | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 |
| Иные источники финансирования (население и спонсоры) | | | | **0,00** | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение коммунальными услугами населения муниципального образования»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации | 2024-2027гг. | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | МУП «Быткомсервис»  Управление по работе с сельскими территориями | | | | | | | | | | | | | |
| Цели | Улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи | Обеспечение жизнедеятельности | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели | №  п/п | Наименование  целевого показателя, единица измерения | | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | |
| 2024 год | | 2025 год | | | 2026 год | | 2027 | | на момент окончания реализации |
| **1.** | Количество проведенных публичных слушаний в рамках актуализации схем теплоснабжения и водоснабжения (единиц) | | | 2 | | 2 | | | 2 | | 2 | | 8 |
| **2.** | Протяженность отремонтированных муниципальных сетей отопления и ГВС(км) | | | 0,0 | | 3,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 3,0 |
| **3.** | Протяженность отремонтированных ветхих сетей ХВС (км) | | | 0,0 | | 0,0 | | | 3,1 | | 2,65 | | 5,75 |
|  | **4.** | Количество отремонтированных общественных колодцев (единиц) | | | 3 | | 7 | | | 7 | | 7 | | 24 |
|  | **5.** | Количество отремонтированных водонапорных башен, станций водоочистки (единиц) | | | 0 | | 0 | | | 2 | | 0 | | 2 |
|  | **6.** | Количество очистных сооружений, по которым разработаны проектно-сметные документации для строительства (единиц) | | | 0 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 3 |
|  | **7.** | Количество построенных очистных сооружений (единиц) | | | 0 | | 0 | | | 1 | | 1 | | 2 |
|  | **8.** | Количество приобретенного и установленного оборудования для очистки воды (единиц) | | | 0 | | 1 | | | 0 | | 0 | | 1 |
|  | **9.** | Количество приобретенной коммунальной техники (единиц) | | | 1 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1 |
| Параметры финансового обеспечения **комплекса процессных мероприятий «Обеспечение коммунальными услугами населения муниципального образования»** | Источники  финансирования | | | | Количество приобретенной коммунальной техники (единиц) | | | | | | | | | |
| всего | | 2024 год | | 2025 год | | | 2026 год | | 2027 год |
| **Всего** | | | | **194 297 204,55** | | **38 319 068,64** | | **27 434 207,99** | | | **69 354 613,65** | | **59 189 314,27** |
| Федеральный бюджет | | | | **0,00** | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | | | **4 610 000,00** | | 4 610 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местный бюджет | | | | **189 687 204,55** | | 33 709 068,64 | | 27 434 207,99 | | | 69 354 613,65 | | 59 189 314,27 |
| Иные источники финансирования | | | | **0,00** | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации планов строительства, ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации | 2024-2027гг. | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | МКУ «УКС г. Алексин» | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | - | | | | | | | | | | | | | |
| Цели | Оказание услуг (выполнение работ), определенных Уставом МКУ «УКС г. Алексин».  Рациональное и эффективное использование средств и имущества МО г. Алексин, выделенных на осуществление деятельности учреждения | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи | Подготовка локальных смет.  Проведение работ по строительному контроля в рамках контрактов, заключенных администрацией МО г. Алексин и подведомственными учреждениями в части ремонтных работ.  Разработка и контроль за выполнением заданий на проектирование по строительству новых объектов на территории МО г. Алексин.  Организация работы муниципальных кладбищ (в части оказания услуг смотрителями кладбищ)  Работа с обращениями граждан по вопросам, относящимся к компетенции МКУ «УКС г. Алексин» согласно Уставу.  Повышение квалификации работников МКУ «УКС г. Алексин» и организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж учреждения.  Увеличение поступлений от приносящей доход деятельности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  Контроль за целевым расходованием средств, выделенных на осуществление деятельности учреждения. | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели | №  п/п | | Наименование  целевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | |
| 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | | | 2027 год | | на момент окончания реализации |
| 1. | | Доля проведенного строительного контроля за ходом ремонтных работ (проценты) | 100 | | 100 | | 100 | | | | 0 | | 100 |
| 2. | | Доля отработанных обращений по составлению локальных смет (проценты) | 100 | | 100 | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| 3. | | Повышение квалификации работников МКУ «УКС г.Алексин» (проценты) | 100 | | 100 | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| Параметры финансового обеспечения **комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации планов строительства, ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности»** | Источники  финансирования | | | Расходы по годам  (рублей) | | | | | | | | | | |
| всего | | 2024 год | | 2025 год | | | | 2026 год | | 2027 год |
| **Всего** | | | **85 355 590,00** | | **16 971 690,00** | | **22 823 100,00** | | | | **22 776 200,00** | | **22 784 600,00** |
| Федеральный бюджет | | | **0,00** | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | | **0,00** | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Местный бюджет | | | **85 355 590,00** | | 16 971 690,00 | | 22 823 100,00 | | | | 22 776 200,00 | | 22 784 600,00 |
| Иные источники финансирования | | | **0,00** | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| **ВСЕГО** | Источники  финансирования | | | Расходы по годам  (рублей) | | | | | | | | | | |
| всего | | 2024 год | | 2025 год | | | 2026 год | | 2027 год | |
| **Всего** | | | **302 594 681,67** | | **58 596 645,76** | | **61 893 307,99** | | | **96 130 813,65** | | **85 973 914,27** | |
| Федеральный бюджет | | | **0,00** | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | | | **5 075 826,28** | | 5 075 826,28 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Местный бюджет | | | **297 518 855,39** | | 53 520 819,48 | | **61 893 307,99** | | | 96 130 813,65 | | 85 973 914,27 | |
| Иные источники финансирования (население и спонсоры) | | | **0,00** | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

Приложение 2 к распоряжению

от 27.12.2024 г. № 232-рп

**План реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание направления реализации | Исполнитель | | | | | Срок      реализации | | | | | | | | Источники    финансирования | | | | КБК (ГРБС, Р, ПР, ЦСР) | Объемы финансирования  (рублей) | | | | | | | | Ожидаемый  результат реализации  муниципальной программы  (краткое описание) | |
| начало реализации | | | | окончание  реализации | | | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | 2027 год | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 |  | 7 | | 8 | 9 | | | | 10 | |
| **Раздел II.I Региональные проекты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Региональный проект " Чистая вода Тульской области"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация мероприятий по региональному проекту "**Чистая вода Тульской области**" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | | | 2024 | | | 2025 | | | | | **Всего** | | | | **-** | **23 210 787,81** | **7 394 992,01** | | **0,00** | **0,00** | | | | Повышение надежности и качества работы объектов коммунальной инфраструктуры | |
| Федеральный бюджет | | | | - | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Областной бюджет | | | | 851 0502 04201S0390 | 21 871 525,36 | 6 940 200,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Местный бюджет | | | | 851 0502 04201S0390 | 1 339 262,45 | 454 792,01 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Иные источники финансирования | | | | - | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| **Региональный проект " Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области "** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация мероприятий по региональному проекту "**Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области** " | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | | | 2024 | | | 2024 | | | | | **Всего** | | | | **-** | **12 465 698,30** | **0** | | **0,00** | **0,00** | | | | Соответствие инженерных сетей требованиям нормативно-технических документов. | |
| Федеральный бюджет | | | | - | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |  | |
| Областной бюджет | | | | 851 0502 04202S0340 | 11 746 427,51 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |  | |
| Местный бюджет | | | | 851 0502 04202S0340 | 719 270,79 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |  | |
| Иные источники финансирования | | | | - | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |  | |
| **Региональный проект " Народный бюджет "** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация мероприятий по региональному проекту "**Народный бюджет** " | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | | | 2025 | | | 2025 | | | | | **Всего** | | | | **-** | **0,00** | **348 123,19** | | **0,00** | **0,00** | | | | Соответствие инженерных сетей требованиям нормативно-технических документов. | |
|  |  | | | | |  | | |  | | | | | Федеральный бюджет | | | | - | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |  | |
|  |  | | | | |  | | |  | | | | | Областной бюджет | | | | 851 0502 04203S0550 | 0,00 | 208 873,91 | | 0,00 | 0,00 | | | |  | |
|  |  | | | | |  | | |  | | | | | Местный бюджет | | | | 851 0502 04203S0550 | 0,00 | 104 436,96 | | 0,00 | 0,00 | | | |  | |
|  |  | | | | |  | | |  | | | | | Иные источники финансирования | | | | - | 0,00 | 34 812,32 | | 0,00 | 0,00 | | | |  | |
| **Комплексы процессных мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий 1 «Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий **«Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования»** | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Комитет имущественных и земельных отношений | | 2024 | | | 2027 | | | | | **Всего** | | | | **-** | | **3 305 887,12** | **11 636 000,00** | **4 000 000,00** | | | **4 000 000,00** | | | Соответствие нормативному состоянию объектов МКД . Снижение уровня аварийности в жилищно-коммунальном комплексе. | |
| Федеральный бюджет | | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Областной бюджет | | | | 851 0501 04401S0550  851 0501 044018046I | | 304 521,14  161 305,14 |  | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Местный бюджет | | | | 851 0501 0440128410 | | 2 840 060,84 | 11 636 000,00 | 4 000 000,00 | | | 4 000 000,00 | | |
| Иные источники финансирования (население и спонсоры) | | | | - | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение коммунальными услугами населения муниципального образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация мероприятий для поддержки коммунального хозяйства и мероприятий по газификации | | Управление жилищно-коммунального хозяйства,  МУП «Быткомсервис»,  Управление по работе с сельскими территориями | | 2024 | | | | 2027 | | | | **Всего** | | | | **-** | | | **38 319 068,64** | **27 434 207,99** | **69 354 613,65** | | | | **59 189 314,27** | | | Повышение надежности и качества работы объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Федеральный бюджет | | | | - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Областной бюджет | | | | 851 0502 0440281140 | | | 4 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Местный бюджет | | | | 851 0502 0440228420  851 0502 0440228430 | | | 33 558 790,57  150 278,07 | 26 634 207,99  800 000,00 | 69 154 613,65  200 000,00 | | | | 58 989 314,27  200 000,00 | | |
| Иные источники финансирования | | | | - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| **Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение реализации планов строительства, ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация мероприятий в целях обеспечения деятельности МКУ «УКС г.Алексин» | МКУ «УКС г. Алексин» | | | 2024 | | | 2027 | | | | **Всего** | | | | **-** | | | | **16 971 690,00** | **22 823 100,00** | | **22 776 200,00** | | | | **22 784 600,00** | | Своевременно предоставленные сметные расчеты для выполнения работ в рамках муниципальных программ |
| Федеральный бюджет | | | | - | | | |  | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Областной бюджет | | | | - | | | |  | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Местный бюджет | | | | 924 0412 0440300590 | | | | **16 971 690,00** | 22 823 100,00 | | 22 776 200,00 | | | | 22 784 600,00 | |
| Иные источники финансирования | | | | - | | | | **0,00** | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| **ИТОГО**  **по муниципальной программе** | х | | | х | | | х | | | | **Всего** | | | | **-** | | | | **94 273 131,87** | **69 636 423,19** | | **96 130 813,65** | | | | **85 973 914,27** | | х |
| Федеральный бюджет | | | | - | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Областной бюджет | | | | - | | | | 38 693 779,15 | 7 149 073,91 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Местный бюджет | | | | - | | | | 55 579 352,72 | 62 452 536,96 | | 96 130 813,65 | | | | 85 973 914,27 | |
| Иные источники финансирования (спонсоры и население) | | | | - | | | |  | 34 812,32 | | 0,00 | | | | 0,00 | |