|  |  |
| --- | --- |
| **Тульская область** | |
| **муниципальное образование город Алексин** | |
| **Администрация** | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | |
|  | |
| **от 19.12.2022 г.** | **№ 2366** |

**О внесении изменений в постановление**

**администрации муниципального образования город Алексин**

**от 30.12.2019 № 2796 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования город Алексин администрация муниципального образования город Алексин ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30.12.2019 №2796 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин», изложив приложение в новой редакции (Приложение).
2. Управлению по организационной работе и информационному обеспечению (Паниной Ю.А.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего Постановления разместить Постановление на официальном сайте муниципального образования город Алексин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Управлению делопроизводства (Бабушкина И. В.), комитету по культуре, молодежной политике и спорту (Зайцева В.В.), управлению по работе с сельскими территориями (Селезнева А.М.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления разместить постановление в местах для официального обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования город Алексин.
4. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**город Алексин П.Е. Федоров**

Приложение к постановлению администрации муниципального образования город Алексин от 19.12.2022 г. № 2366

Приложение к постановлению администрации муниципального образования город Алексин от 30.12.2019 № 2796

**Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин»**

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования город Алексин в лице:   * комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин |
| Соисполнители программы | Отсутствует |
| Подпрограммы и основные мероприятия | * Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»; * Основное мероприятие 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента РФ от 07.05.2008 N 714"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" * Основное мероприятие 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; * Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». |
| Цели программы | * Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством. * Повышение доступности жилья |
| Задачи программы | * Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья; * Реализация переданных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан; * Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения. |
| Целевые показатели и индикаторы программы | * Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (единиц); * Доля отдельных категорий граждан, реализовавших право на обеспечение государственной поддержки на приобретение жилых помещений (процентов %) |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап 2020 – 2024годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Всего по муниципальной программе – 59 364 018,83  руб., в том числе:  2020 г. – 16 928,400 тыс. руб.;  2021 г. – 16 733 424, 20 руб.;  2022 г. – 5 924 127, 02 руб.;  2023 г. – 10 491 476, 86 руб.;  2024 г. – 9 286 590, 75 руб.  Из них:  средства федерального бюджета 3 951 483, 61 руб., в том числе:  2020 г. – 1 316,100 тыс. руб.;  2021 г. – 2 208 748,81 руб.;  2022 г. – 426 634, 80 руб.;  2023 г. – 0,0 руб.;  2024 г. – 0,0 руб.  средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства (далее Фонд) 3 135 200,0 руб.,  2020 г. – 3 135, 200 тыс.руб.;  2021 г. – 0,0 руб.;  2022 г. – 0,0 руб.;  2023 г. – 0,0 руб.;  2024 г. – 0,0 руб.  средства бюджета Тульской области 28 761 432, 22 руб., в том числе:  2020 г. – 7 231, 900 тыс.руб.;  2021 г. – 10 893 972, 39 руб.;  2022 г. – 3 657 492, 22 руб.;  2023 г. – 3 491 476, 86 руб.;  2024 г. – 3 486 590, 75 руб.  средства бюджета муниципального образования 23 515 903,0 руб., в том числе:  2020 г. – 5 245, 200 тыс. руб.;  2021 г. – 3 630 703,0 руб.;  2022 г. – 1 840 000,0 руб.;  2023 г. – 7 000 000,0 руб.;  2024 г. – 5 800 000,0 руб.  *По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»* 41 655 015, 81руб., в том числе:  2020 г. – 11 730, 300 тыс. руб.;  2021 г. – 15 733 424,20 руб.;  2022 г. – 5 213 224, 0 руб.;  2023 г. – 4 491 476, 86 руб.;  2024 г. – 4 486 590, 75 руб.  *По основному мероприятию 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»* 0,0 руб., в том числе:  2020 г. – 0,0 тыс. рублей;  2021 г. – 0,0 руб.;  2022 г. – 0,0 руб.;  2023 г. – 0,0 руб.;  2024 г. – 0,0 руб.  *По основному мероприятию 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации*» 0,0 руб., в том числе:  2020 г. – 0,0 тыс. рублей;  2021 г. – 0,0 руб.;  2022 г. – 0,0 руб.;  2023 г. – 0,0 руб.;  2024 г. – 0,0 руб.  *По Подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»* 17 709 003,02 руб., в том числе:  2020 г. – 5 198,100 тыс.руб.;  2021 г. – 1 000 000,0 руб.;  2022г. – 710 903, 02 руб.;  2023 г. – 6 000 000,0 руб.;  2024 г. – 4 800 000, 0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.  Обеспечение жильем более 40 молодых семей. Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения. |

**Характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз ее реализации**

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, влияет на демографическую ситуацию в муниципальном образовании город Алексин Тульской области.

В муниципальном образовании город Алексин на 01.01.2021г. г. 45 молодых семей признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для населения Тульской области, в том числе и населения Алексинского района.

Необходимость обеспечения жильем молодых семей определена задачами, поставленными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".

В рамках реализации [Указа](consultantplus://offline/ref=7FA2A8F54832FD32C95DFA56C0EC494383F9083F01F224E3C189363EH9s0L) Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" в 2019 году 1 ветеран улучшил жилищные условия за счет средств федерального бюджета.

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=7FA2A8F54832FD32C95DFA56C0EC49438BF8033D05FB79E9C9D03A3C97HFsFL) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета, в 2019 году улучшили жилищные условия 2 человека.

В муниципальном образовании город Алексин в соответствии с постановлением главы города Алексина и Алексинского района от 17.09.2001 № 1497 «Об утверждении списка ветхого жилищного фонда» имелось 30,9 тыс. кв. метров жилья, непригодного для проживания в связи с признанием его ветхим и аварийным.

Большинство проживающих в аварийном жилищном фонде граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести жилье удовлетворительного качества.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.

Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:

входят в число приоритетов для формирования целевых программ, а их решение позволяет обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения, создать условия для устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства, эффективного функционирования рынка жилья;

носят комплексный характер, и их решение окажет значительный эффект на социальное благополучие в обществе, общее экономическое развитие.

Для кардинального изменения ситуации с обеспечением жильем граждан необходимо задействовать различные механизмы формирования фонда муниципального жилья.

Целевое финансирование для решения указанных проблем является своевременным и актуальным для муниципального образования город Алексин, поскольку позволит сократить сроки ожидания получения жилья, уменьшить количество граждан, нуждающихся в жилых помещениях.

Администрация муниципального образования город Алексин в 2019г. стала участником реализации региональной программы Тульской области «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019-2025 годы», утверждённой постановлением правительства Тульской области от 29.12.2018 г. № 598 "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области".

На данные мероприятия в муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин на 2015-2021 годы» в рамках реализации этапа 2019 года были предусмотрены бюджетные средства в размере:

- Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства - 82 287,5 тыс.руб.;

- Бюджет Тульской области-21 736,4 тыс. руб.;

- Бюджет муниципального образования город Алексин-18 000,6 тыс. руб.

В 2019 году было приобретено 52 квартиры в многоквартирном жилом доме для расселения 2212,6 кв.м аварийного жилого фонда.

В 2020 году была приобретена 1 квартира в многоквартирном жилом доме для расселения квартиры общей площадью 22,0 кв.м аварийного жилого фонда.

В 2020 году этап 2019-2020 региональной программы Тульской области «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019-2025 годы» был завершен со 100 % исполнением. 53 семьи переселены из аварийного жилищного фонда.

**Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы. Цели, задачи и показатели муниципальной программы. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.**

Основной целью муниципальной программы является выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством. Повышение доступности жилья.

Для достижения поставленных целей определены следующие задачи:

* Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья;
* Реализация переданных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:

* Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.
* Обеспечение жильем более 40 молодых семей, создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей.

Муниципальная программа реализуется в один этап 2020-2024 годы

**Характеристика подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы**

Состав задач и соответственно подпрограмм муниципальной программы и основных мероприятий программы определен с учетом основных направлений реализации муниципальных программ, установленных постановлением администрации муниципального образования город Алексин от 25.12.2015 № 2942 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Алексин».

Состав подпрограмм определен исходя из состава задач муниципальной программы, решение которых необходимо для реализации муниципальной программы.

Решение задач муниципальной программы реализуется посредством выполнения соответствующих им подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы:

- задача № 1 посредством выполнения [подпрограмм](#Par1548)ы «Обеспечение жильем молодых семей»;

- задача № 2 посредством выполнения основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», основного мероприятия «Обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005».

- задача № 3 посредством выполнения [подпрограмм](#Par1548)ы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Перечень мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий органов местного самоуправления в сфере реализации программы.

**Финансовое обеспечение муниципальной программы**

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы приведена в приложении 1 к муниципальной программе.

**Риски реализации муниципальной программы и меры по управлению этими рисками**

Неисполнение муниципальной программы будет препятствовать созданию благоприятных условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан муниципального образования город Алексин.

Эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в достижении предусмотренных ею целей.

Снижение объемов финансирования является риском не реализации муниципальной программы, снижения значений и показателей эффективности её реализации. Недофинансирование мероприятий программы может привести к снижению показателей её эффективности, корректировке приоритетов в реализации исходя из объема имеющихся ресурсов.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка мероприятий муниципальной программы и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением муниципальной программой, которое может привести к невыполнению целей и задач программы, срывам выполнения мероприятий и не достижению целевых показателей, неэффективному использованию ресурсов; повышению вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- усиление контроля за ходом выполнения мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Российской Федерации, Тульской области, муниципальном образовании город Алексин, с природными и

техногенными катастрофами и катаклизмами, могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

**Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП1 … СДПN - степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы),

N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗП - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП = ЗП / ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

УФ = ФФ / ФП, где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (ЭМП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ x УФ.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы

определяется на основании следующих критериев.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) - ЭМП будет тем выше, чем выше значение степени достижения целей (решения задач) муниципальной программы (подпрограммы) - СДЦ и при этом ниже значение уровня финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы) - УФ:

ЭМП = 1 - высокая эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

1 > = ЭМП > = 0,75 - средняя эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ЭМП < 0,75 - низкая эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Эффект муниципальной программы достигается при решении приоритетных задач, определенных в программе, при удовлетворении потребности жителей Алексинского района в улучшении жилищных условий в целом. Программа не предусматривает показателей экономической эффективности, она направлена на получение социального эффекта.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить жильем более 40 молодых семей, создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей.

Улучшение жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в установленном законом порядке.

Обеспечение выполнения задач муниципальной программы подпрограмм и достижения, предусмотренных муниципальной программой и подпрограммами целевых показателей (индикаторов).

**Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»**

**Паспорт подпрограммы**

**«Обеспечение жильем молодых семей»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствует |
| Цели подпрограммы | Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. |
| Задачи подпрограммы | - предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации");  - создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья |
| Целевые показатели подпрограммы | * Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (единиц) * количество оплаченных свидетельств на приобретение жилья в соответствии с размером бюджетных средств, направленных на их оплату; (единиц) * количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (единиц) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап 2020 – 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Год | Источник финансового обеспечения | ВСЕГО,  в том числе | | 2020  тыс.руб. | Всего: | 11 730, 3 | | Федеральный бюджет | 1 316, 1 | | Бюджет Тульской области | 6 169, 0 | | Бюджет муниципального образования город Алексин | 4 245, 2 | | 2021 руб. | Всего: | 15 733 424, 20 | | Федеральный бюджет | 2 208 748, 81 | | Бюджет Тульской области | 10 893 972, 39 | | Бюджет муниципального образования город Алексин | 2 630 703, 00 | | 2022 руб. | Всего: | 5 213 224, 0 | | Федеральный бюджет | 426 634, 80 | | Бюджет Тульской области | 3 657 492, 22 | | Бюджет муниципального образования город Алексин | 1 129 096, 98 | | 2023 руб. | Всего: | 4 491 476, 86 | | Федеральный бюджет | 0,0 | | Бюджет Тульской области | 3 491 476, 86 | | Бюджет муниципального образования город Алексин | 1 000 000, 00 | | 2024  руб. | Всего: | 4 486 590, 75 | | Федеральный бюджет | 0,0 | | Бюджет Тульской области | 3 486 590, 75 | | Бюджет муниципального образования город Алексин | 1 000 000, 00 | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение жильем более 40 молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий.  Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан. |

**Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития.**

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, влияет на демографическую ситуацию в городе Алексине и Алексинском районе.

На территории муниципального образования город Алексин по состоянию на 01.01.2021 года 45 молодых семей признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для населения муниципального образования город Алексин.

Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное влияние на репродуктивное поведение молодой семьи. Вынужденное проживание с родителями одного из супругов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей. Установлено, что средний размер семей, занимающих отдельную квартиру или дом, значительно выше, чем семей, которые снимают квартиру или проживают в общежитии.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.

Кроме того, молодые семьи объективно нуждаются в большей государственной поддержке, поскольку вынуждены инвестировать часть средств в профессиональную подготовку и приобретение товаров длительного пользования.

Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Необходимость обеспечения жильем молодых семей определена задачами, поставленными Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".

На федеральном уровне разработана государственная [программ](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=120394;fld=134;dst=101123)а Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.

Реализация указанных задач в Тульской области осуществляется в рамках государственной программы Тульской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области», утвержденной постановлением Правительства Тульской области от 29.12.2018г. № 598, в муниципальном образовании город Алексин - в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин».

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан, проживающих в Алексинском районе, позволит сформировать экономически активный слой населения.

Необходимость использования комплексного подхода к решению поставленных задач по обеспечению жильем молодых семей обуславливает решение проблемы программно-целевым методом.

**Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы**

Цель подпрограммы – предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Данная цель реализуется посредством выполнения следующих задач, которые являются приоритетными направлениями:

* предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;
* создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

Целевые показатели подпрограммы:

* количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения;
* количество оплаченных свидетельств на приобретение жилья в соответствии с размером бюджетных средств, направленных на их оплату;
* количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования город Алексин.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить жильем около 40 молодых семей.

**Характеристика основных мероприятий и целевых показателей подпрограммы**

Решение поставленных задач будет осуществляться путем реализации следующих основных мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения (годы),  расходы | Объем финансирования Программы | | | | Исполнитель |
| Всего | В том числе за счет средств: | | |
| Федерально  го бюджета | Бюджета Тульской области | Бюджет муниципального образования город Алексин |
| Предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 2020 тыс.руб. | 11 730, 3 | 1 316, 1 | 6 169, 0 | 4 245, 2 | КИЗО |
| 2021 руб. | 15 733 424, 20 | 2 208 748, 81 | 10 893 972, 39 | 2 630 703, 0 |
| 2022 руб. | 5 213 224, 0 | 426 634, 80 | 3 657 492, 22 | 1 129 096, 98 |
| 2023 руб. | 4 491 476, 86 | 0,0 | 3 491 476, 86 | 1 000 000,0 |
| 2024 руб. | 4 486 590, 75 | 0,0 | 3 486 590, 75 | 1 000 000,0 |

Паспорт показателя

«Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя | | Отдел жилищных правоотношений комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения |
| 3 | Единица измерения | единиц |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Книга учета выданных свидетельств участникам программы «Обеспечение жильем молодых» |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Полугодичное |

Паспорт показателя

«Количество оплаченных свидетельств на приобретение

жилья в соответствии с размером бюджетных средств,

направленных на их оплату»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя | | Отдел жилищных правоотношений комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин, |
| 1 | Номер паспорта показателя | 2 |
| 2 | Наименование показателя | Количество оплаченных свидетельств на приобретение жилья в соответствии с размером бюджетных средств,  направленных на их оплату |
| 3 | Единица измерения | единиц |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Платежные поручения |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Полугодичное |

Паспорт показателя

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя | | Отдел жилищных правоотношений комитета имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин, |
| 1 | Номер паспорта показателя | 3 |
| 2 | Наименование показателя | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования город Алексин |
| 3 | Единица измерения | Единиц |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Платежные поручения |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Полугодичное |

Показатели, характеризующие обеспечение жильем молодых семей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | Ед. изм. | 2020 год  факт | 2021 год  факт | 2022 год  факт | 2023 год  факт | 2024 год факт |
|  | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семей | 12 | 17 | 4 | - | - |

**Характеристика мер правового регулирования**

В рамках подпрограммы будут осуществляться меры правового регулирования, перечисленные для муниципальной программы в целом.

**Обоснование объема финансирования ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется при софинансировании подпрограммы из областного и федерального бюджетов.

Администрация муниципального образования город Алексин предоставляет до 50 процентов от начисленной социальной выплаты. Уровень софинансирования определяется министерством финансов Тульской области ежегодно согласно уровню бюджетной обеспеченности муниципального образования.

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | всего | Финансовое обеспечение | | | | |
| в том числе по годам реализации: | | | | |
| 2020 тыс.руб. | 2021 руб. | 2022 руб. | 2023 руб. | 2024 руб. |
| Федеральный бюджет | 3 951 483, 61 | 1 316, 1 | 2 208 748, 81 | 426 634, 80 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Тульской области | 27 698 532, 22 | 6 169, 0 | 10 893 972,39 | 3 657 492, 22 | 3 491 476, 86 | 3 486 590, 75 |
| Бюджет муниципального образования город Алексин | 10 004 999, 98 | 4 245, 2 | 2 630 703,0 | 1 129 096, 98 | 1 000 000, 0 | 1 000 000, 0 |
| ИТОГО | 41 655 015,81 | 11 730, 3 | 15 733 424, 2 | 5 213 224, 0 | 4 491 476, 86 | 4 486 590, 75 |

**Риски реализации подпрограммы и описание мер управления этими рисками**

Возможными рисками в ходе реализации подпрограммы могут быть следующие факторы:

* недофинансирование средств федерального бюджета и (или) бюджета Тульской области;
* изменение условий реализации [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=F5F4D5A2373D87BE408EF898FC011F1EB464803401B0A23E51AF2089A73C1488F3ED23EAA19A2DF6O7B4F) «Обеспечение жильем молодых семей» государственной [программ](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=120394;fld=134;dst=101123)ы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
* резкое увеличение стоимости квадратного метра жилья.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

* создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей подпрограммы;
* мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий подпрограммы;
* перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач, а также выделенного объема финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета области и местных бюджетов.

**Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного**

**жилищного фонда»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде на территории муниципального образования |
| Задачи подпрограммы | Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. |
| Целевые показатели подпрограммы | Расселяемая площадь – 45,9 кв. м;  Количество расселяемых жителей – 7 человек. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2020 года по  2024 год. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Год | Источник финансового обеспечения | ВСЕГО, в том числе | | 2020  тыс.руб. | Всего: | 5 198, 1 | | Фонд | 3 135, 2 | | Бюджет Тульской области | 1 062, 9 | | Бюджет муниципального образования город Алексин | 1 000, 0 | | 2021  руб. | Всего: | 1 000 000,0 | | Фонд | 0,0 | | Бюджет Тульской области | 0,0 | | Бюджет муниципального образования город Алексин | 1 000 000,0 | | 2022 руб. | Всего: | 710 903, 02 | | Фонд | 0,0 | | Бюджет Тульской области | 0,0 | | Бюджет муниципального образования город Алексин | 710 903, 02 | | 2023 руб. | Всего: | 6 000 000, 0 | | Фонд | 0,0 | | Бюджет Тульской области | 0,0 | | Бюджет муниципального образования город Алексин | 6 000 000, 0 | | 2024 руб. | Всего: | 4 800 000, 0 | | Фонд | 0,0 | | Бюджет Тульской области | 0,0 | | Бюджет муниципального образования город Алексин | 4 800 000, 0 | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Расселяемая площадь – 45,9 кв. м;  Количество расселяемых жителей – 7 человек. |

**Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития.**

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в МО является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств МО по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений в МО усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания нормативным требованиям.

Ненадлежащее содержание жилищного фонда и отсутствие средств на проведение его реконструкции являются причиной ежегодного роста объемов аварийного жилищного фонда. Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должно привести к снижению этих показателей.

Проживающие в аварийных домах граждане, подвергаясь опасности, в основном не в состоянии самостоятельно решать свои жилищные вопросы и не имеют финансовой возможности для самостоятельного восстановления жилищного фонда.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

Действующим законодательством предусмотрена обязанность органов местного самоуправления расселить все многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, признанные таковыми до 1 января 2017 года.

Так же на территории МО имеется в наличии свободный муниципальный жилой фонд, жилые помещения которого требуют проведения ремонтных работ. Данный фонд планируется к использованию в целях расселения из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными или помещений, признанных непригодными для проживания.

**Цели и задачи подпрограммы:**

Целями Подпрограммы являются:

снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде на территории МО город Алексин,

развитие жилищного строительства.

Задачами программы являются:

переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

**Обоснование объема финансирования ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется при софинансировании подпрограммы из Фонда и бюджета Тульской области.

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Всего руб. | Финансовое обеспечение | | | | |
| в том числе по годам реализации: | | | | |
| 2020 тыс. руб. | 2021руб. | 2022 руб. | 2023 руб. | 2024 руб. |
| Фонд | 3 135 200,0 | 3 135, 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Тульской области | 1 062 900,0 | 1 062, 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального образования город Алексин | 13 510 903,02 | 1 000, 0 | 1 000 000,0 | 710 903, 02 | 6 000 000, 0 | 4 800 000, 0 |
| ИТОГО | 17 709 003,02 | 5 198, 1 | 1 000 000,0 | 710 903, 02 | 6 000 000, 0 | 4 800 000, 0 |

**Управление Подпрограммой, организация контроля за ее реализацией**

Контроль за реализацией Программы осуществляется Фондом и правительством Тульской области.

Координацию деятельности исполнителей и участников Программы осуществляет министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.

Администрация МО город Алексин:

осуществляет организационно-методическое сопровождение Подпрограммы на территории муниципального образования;

осуществляет контроль за целевым использованием средств бюджета муниципальным образованием, выделенных на реализацию Подпрограммы;

представляет отчеты о реализации Подпрограммы в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области по формам и в сроки, устанавливаемые министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.

**Возможные риски в ходе реализации Подпрограммы**

На результаты реализации Подпрограммы может повлиять финансирование из бюджета Тульской области и Фонда. Недостаточное финансирование может привести к срыву выполнения задач Подпрограммы.

**Планируемые показатели выполнения Подпрограммы**

В рамках реализации Подпрограммы в 2020 году расселено 7 человек из 1-го аварийного многоквартирного дома (2 квартиры), расселяемая площадь которых составляет 45,9 квадратных метров.

**Информационное обеспечение Подпрограммы**

В целях соблюдения прозрачности и публичности реализации Подпрограммы муниципальное образование обеспечивает размещение в средствах массовой информации сведений о ходе реализации Подпрограммы.

**Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

**Паспорт регионального проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель регионального проекта | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин |
| Программно-целевые инструменты регионального проекта | отсутствуют |
| Цели регионального проекта | Снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде на территории муниципального образования |
| Задачи регионального проекта | Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. |
| Целевые показатели регионального проекта | Расселяемая площадь – 45.9 кв. м;  Количество расселяемых жителей – 7 человек. |
| Этапы и сроки реализации регионального проекта | Региональный проект реализуется в два этапа:  1-й этап: 2020 год,  2-й этап: 2020-2021 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований регионального проекта | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Год | Источник финансового обеспечения | ВСЕГО,  в том числе | | 2020 тыс.руб. | Всего: | 4 115, 8 | | Фонд | 3 135, 2 | | Бюджет Тульской области | 130, 6 | | Бюджет муниципального образования город Алексин | 850, 0 | | 2021 руб. | Всего: | 0 | | Фонд | 0 | | Бюджет Тульской области | 0 | | Бюджет муниципального образования город Алексин | 0 | | 2022 руб. | Всего: | 0 | | Фонд | 0 | | Бюджет Тульской области | 0 | | Бюджет муниципального образования город Алексин | 0 | | 2023 руб. | Всего: | 0 | |  | Фонд | 0 | |  | Бюджет Тульской области | 0 | |  | Бюджет муниципального образования город Алексин | 0 | | 2024 руб. | Всего: | 0 | |  | Фонд | 0 | |  | Бюджет Тульской области | 0 | |  | Бюджет муниципального образования город Алексин | 0 | |
| Ожидаемые результаты реализации регионального проекта | Расселяемая площадь – 45,9 кв. м; Количество расселяемых жителей –7 человек. |

**Характеристика сферы реализации регионального проекта, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития.**

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в МО является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств МО по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений в МО усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания нормативным требованиям.

Ненадлежащее содержание жилищного фонда и отсутствие средств на проведение его реконструкции являются причиной ежегодного роста объемов аварийного жилищного фонда. Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должно привести к снижению этих показателей.

Проживающие в аварийных домах граждане, подвергаясь опасности, в основном не в состоянии самостоятельно решать свои жилищные вопросы и не имеют финансовой возможности для самостоятельного восстановления жилищного фонда.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

Действующим законодательством предусмотрена обязанность органов местного самоуправления расселить все многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, признанные таковыми до 1 января 2017 года.

**Цели и задачи регионального проекта:**

Целями регионального проекта являются:

снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде на территории МО город Алексин,

развитие жилищного строительства.

Задачами регионального проекта являются

переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

**Обоснование объема финансирования ресурсов, необходимых для реализации регионального проекта**

Ресурсное обеспечение регионального проекта осуществляется при софинансировании регионального проекта и Фонда и бюджета Тульской области.

Финансовое обеспечение регионального проекта осуществляется следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Всего тыс.руб. | Финансовое обеспечение | | | |
| в том числе по годам реализации: | | | |
| 2020 тыс.руб. | 2021 руб. | 2022 руб. | 2023 руб. |
| Фонд | 3 135, 2 | 3 135, 2 | 0,0 | 0 | 0 |
| Бюджет Тульской области | 130, 6 | 130, 6 | 0,0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования город Алексин | 850, 0 | 850, 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 4 115, 8 | 4 115,8 | 0,0 | 0 | 0 |

**Управление региональным проектом, организация контроля за ее реализацией**

Контроль за реализацией регионального проекта осуществляется Фондом и правительством Тульской области.

Координацию деятельности исполнителей и участников регионального проекта осуществляет министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.

Администрация МО город Алексин:

осуществляет организационно-методическое сопровождение регионального проекта на территории муниципального образования;

осуществляет контроль за целевым использованием средств бюджета муниципальным образованием, выделенных на реализацию регионального проекта;представляет отчеты о реализации регионального проекта в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области по формам и в сроки, устанавливаемые министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.

**Возможные риски в ходе реализации Регионального проекта**

На результаты реализации регионального проекта может повлиять финансирование из бюджета Тульской области и Фонда. Недостаточное финансирование может привести к срыву выполнения задач регионального проекта.

**Планируемые показатели выполнения Регионального проекта**

В рамках реализации регионального проекта подлежат переселению 7 человек из 1-го аварийного многоквартирного дома, признанного до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным в процессе эксплуатации и подлежащих сносу или реконструкции, расселяемая площадь которого составляет 45.9 квадратных метров.

**Информационное обеспечение Регионального проекта**

В целях соблюдения прозрачности и публичности реализации регионального проекта муниципальное образование обеспечивает размещение в средствах массовой информации сведений о ходе реализации Подпрограммы.

**Мероприятие «Ремонт муниципальных квартир, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда»**

На территории МО имеется в наличии свободный муниципальный жилой фонд, жилые помещения которого требуют проведения ремонтных работ. Данный фонд планируется к использованию в целях расселения из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными или помещений, признанных непригодными для проживания.

Финансовое обеспечение мероприятия отражена в нижеприведенной таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Всего  руб. | Финансовое обеспечение: | | | | |
| в том числе по годам реализации | | | | |
| 2020 тыс.руб. | 2021  руб. | 2022  руб. | 2023 руб. | 2024 руб. |
| Бюджет муниципального образования город Алексин |  | 150, 0 | 1 000 000,0 | 700 903,02 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |
| ИТОГО | 3 860 903,02 | 150,0 | 1 000 000,0 | 700 903,02 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |

**Мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

При переселении граждан из аварийного жилого фонда в соответствии со ст.32 Жилищного кодекса РФ всем собственникам жилых помещений в доме признанным аварийным и подлежащим сносу администрацией муниципального образования город Алексин направляются требования о сносе жилого дома в установленный законом порядке.

В случае невыполнения собственниками жилых помещений указанных требований администрация муниципального образования город Алексин принимает решение об изъятии у собственников земельного участка под данным многоквартирным домом и находящегося на нем имущества для муниципальных нужд с выплатой собственникам выкупной цены.

Размер выкупной цены может быть установлен исключительно на основании независимой оценки определяющей выкупную цену принадлежащего собственникам имущества, которая включает:Оценку рыночной стоимости долей земельного участка и объектов недвижимости (квартир) с учетом всех убытков, причиненных собственнику жилого помещения в связи с его изъятием при переселении граждан из аварийного жилого фонда

Финансовое обеспечение мероприятия отражена в нижеприведенной таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Всего тыс.руб. | Финансовое обеспечение: | | | | |
| в том числе по годам реализации | | | | |
| 2020 тыс.руб | 2021  руб. | 2022  руб. | 2023  руб. | 2024  руб. |
| Иные МБТ из бюджета Тульской области | 932, 3 | 932, 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального образования город Алексин | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 933, 3 | 932, 3 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |

**Перечень показателей результативности и эффективности Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| Количество квадратных метров расселенного жилищного фонда | 45,9 |  |  |  |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | 7 |  |  |  |

**Основное мероприятие 1 «Обеспечение жильем отдельных**

**категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента РФ от 07.05.2008 N 714"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны**

**1941 - 1945 годов"**

Основное мероприятие 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

В соответствии с законом Тульской области от 03.12.2010 № 1516-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий жителей Тульской области», администрация муниципального образования город Алексин наделена полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В соответствии со статьей 6 закона Тульской области от 03.12.2010 № 1516-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий жителей Тульской области» финансирование расходов, связанных с осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий, осуществляется за счет субвенций, выделяемых из федерального фонда компенсаций, передаваемых местным бюджетам из бюджета Тульской области.

Общий объем финансирования основного мероприятия 1:

* 2020 г. – 0,0 руб.;
* 2021 г. – 0,0 руб.;
* 2022 г. – 0,0 руб.;
* 2023 г. – 0,0 руб.;
* 2024 г. – 0,0 руб.

Общий объем финансирования основного мероприятия 2:

* 2020 г. – 0,0 руб.;
* 2021 г. – 0,0 руб.;
* 2022 г. – 0,0 руб.;
* 2023 г. – 0,0 руб.;
* 2024 г. – 0,0 руб.

Приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин»

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета (руб.) 2020-2021гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы,  основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик- координатор, участники | Источники финансирования | Код бюджетной классификации | | | Расходы, годы | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2020  тыс.руб. | 2021  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная  программа | Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин | Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин | всего,  в том числе: | X | X | X | 16 928, 4 | 16 733 424,20 |
| Федеральный бюджет | X | X | X | 1 316, 1 | 2 208 748,81 |
| Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства | X | X | X | 3 135, 2 | 0,0 |
| Бюджет Тульской области | X | X | X | 7 231, 9 | 10 893 972,39 |
| Бюджет муниципального образования город Алексин | X | X | X | 5 245, 2 | 3 630 703,0 |
| **Подпрограмма** | **Обеспечение жильем молодых семей** | **Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин** | **всего,**  **в том числе:** | **851** | **1004** | **1010000000** | **11 730, 3** | **15 733 424,20** |
| Мероприятие | Обеспечение жильем молодых семей | Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин | Федеральный бюджет | 851 | 1004 | 101 01L4971 | 1316, 1 | 2 208 748, 81 |
| Бюджет Тульской области | 851 | 1004 | 101 01L4971 | 6169, 0 | 10 800 875, 19 |
| Бюджет муниципального образования город Алексин | 851 | 1004 | 101 01L4971 | 4245, 2 | 2 630 703, 0 |
| Мероприятие | Дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) одного ребенка | Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин | Бюджет Тульской области | 851 | 1003 | 1010180840 | 0,0 | 93 097, 20 |
| **Основное мероприятие 1** | **«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента РФ от 07.05.2008 N 714"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"** | **Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин** | **Всего по основному мероприятию:** | **851** | **1003** | **1020000000** | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный бюджет | 851 | 1003 | 1020151340 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Тульской области | X | X | X | X | 0,0 |
| Бюджет муниципального образования город Алексин | X | X | Х | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2** | **«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»** | **Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин** | **Всего по основному мероприятию:** | **851** | **1003** | **1040000000** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин | всего,  в том числе: | 851 | 1003 | 1040151350 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | X | X | X | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Тульской области | X | X | X | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального образования город Алексин | X | X | Х | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин | всего,  в том числе: | 851 | 1003 | 10 4 0151760 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | X | X | X | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Тульской области | X | X | X | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального образования город Алексин | X | X | X | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма** | **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** | **Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин** | **Всего по подпрограмме** | **851** | **0501** | **1050000000** | **5 198, 1** | **1 000 000,0** |  |
| Мероприятие | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин | Всего | 851 | 0501 | 1050000000 | 1 082, 3 | 1 000 000,0 |  |
| «Ремонт муниципальных квартир, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» | Бюджет муниципального образования город Алексин | 851 | 0113 | 1050128700 | 150, 0 | 1 000 000,0 |  |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Иные МБТ из бюджета Тульской области | 851 | 0501 | 1050182240 | 932, 3 | 0,0 |  |
| **Региональный проект** | **«Обеспечение устойчивого сокращение непригодного для проживания жилищного фонда»** | **Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин** | **всего,**  **в том числе:** | **X** | **X** | **X** | **4 115, 8** | **0,0** |  |
| **Фонд** | **851** | **0501** | **10 5 F367483** | **3 135, 2** | **0,0** |
| **Бюджет Тульской области** | **851** | **0501** | **10 5 F367484** | **130, 6** | **0,0** |
| **Бюджет муниципального образования город Алексин** | **851** | **0501** | **10 5F36748S** | **850, 0** | **0,0** |

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета (руб.) 2022-2024гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы,  основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик- координатор, участники | Источники финансирования | Код бюджетной классификации | | | Расходы, годы | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2022  руб. | 2023  руб. | 2024  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная  программа | Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин | Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин | всего,  в том числе: | X | X | X | **5 924 127, 02** | **10 491 476, 86** | **9 286 590, 75** |
| Федеральный бюджет | X | X | X | 426 634, 80 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Тульской области | X | X | X | 3 657 492, 22 | 3 491 476, 86 | 3 486 590, 75 |
| Бюджет муниципального образования город Алексин | X | X | X | 1 840 000, 0 | 7 000 000, 0 | 5 800 000, 0 |
| **Подпрограмма** | **Обеспечение жильем молодых семей** | **Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин** | **всего,**  **в том числе:** | **851** | **1004** | **1010000000** | **5 213 224, 0** | **4 491 476, 86** | **4 486 590, 75** |
| Мероприятие | Обеспечение жильем молодых семей | Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин | Федеральный бюджет | 851 | 1004 | 101 01L4971 | 426 634, 80 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Тульской области | 851 | 1004 | 101 01L4971 | 3 657 492, 22 | 3 491 476, 86 | 3 486 590, 75 |
| Бюджет муниципального образования город Алексин | 851 | 1004 | 101 01L4971 | 1 129 096, 98 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |
| Мероприятие | Дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) одного ребенка | Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин | Бюджет Тульской области | 851 | 1003 | 1010180840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1** | **«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента РФ от 07.05.2008 N 714"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"** | **Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин** | **Всего по основному мероприятию:** | **851** | **1003** | **1020000000** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный бюджет | 851 | 1003 | 1020151340 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Тульской области | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального образования город Алексин | X | X | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2** | **«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»** | **Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин** | **Всего по основному мероприятию:** | **851** | **1003** | **1040000000** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин | всего,  в том числе: | 851 | 1003 | 1040151350 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Тульской области | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального образования город Алексин | X | X | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин | всего,  в том числе: | 851 | 1003 | 10 4 0151760 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Тульской области | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального образования город Алексин | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма** | **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** | **Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин** | **Всего по подпрограмме** | **851** | **0501** | **1050000000** | **710 903, 02** | **6 000 000, 0** | **4 800 000, 0** |  |
| Мероприятие | «Ремонт муниципальных квартир, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» | Администрация муниципального образования город Алексин в лице  комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин | Бюджет муниципального образования город Алексин | 851 | 0501 | 1050128700 | 700 903,02 | 1 000 000, 0 | 1 000 000, 0 |
|
| Мероприятие | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Администрация муниципального образования город Алексин в лице  комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин | Бюджет муниципального образования город Алексин | 851 | 0501 | 1050128630 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие | «Снос расселенных аварийных домов» | Администрация муниципального образования город Алексин в лице  комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин | Бюджет муниципального образования город Алексин | 851 | 0501 | 1050228900 | 0,0 | 5 000 000, 0 | 3 800 000, 0 |

Приложение 2 к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем

населения в муниципальном образовании

город Алексин»

**Финансовое обеспечение общих расходов бюджета и внебюджетных источников**

**на реализацию целей муниципальной программы (руб.) 2020-2021гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик- координатор, участники | Источники финансирования | Оценка расходов, годы | |
| 2020  тыс. руб. | 2021  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа** | **«Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин»** | **Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин** | **всего** | **16 928, 4** | **16 733 424 20** |
| **Бюджеты всех уровней** | **16 928, 4** | **16 733 424,20** |
| **Подпрограмма** | **Обеспечение жильем молодых семей** | **Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин** | **всего** | **11 730, 3** | **15 733 424,20** |
| **Бюджеты всех уровней** | **11 730, 3** | **15 733 424,20** |
| **Основное мероприятие 1** | **«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента РФ от 07.05.2008 N 714"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"** | **Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин** | **всего** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджеты всех уровней** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 2** | **«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»** | **Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин** | **Всего по основному мероприятию:** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие | «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», | Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин | всего | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты всех уровней | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие | «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин | всего | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты всех уровней | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма** | **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** | **Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин** | **всего** | **5 198, 1** | **1 000 000,0** |
| **Бюджеты всех уровней** | **5 198, 1** | **1 000 000,0** |
| Мероприятие | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин | всего | 1082, 3 | 0,0 |
| Бюджеты всех уровней | 1082, 3 | 0,0 |
| «Ремонт муниципальных квартир, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» | Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин | всего | 150, 0 | 1 000 000,0 |
| Бюджеты всех уровней | 150, 0 | 1 000 000,0 |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин | всего | 932, 3 | 0,0 |
| Бюджеты всех уровней | 932, 3 | 0,0 |
| **Региональный проект** | **«Обеспечение устойчивого сокращение непригодного для проживания жилищного фонда»** | **Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин** | **всего** | **4115, 8** | **0,0** |
| **Бюджеты всех уровней** | **4115, 8** | **0,0** |

**Финансовое обеспечение общих расходов бюджета и внебюджетных источников**

**на реализацию целей муниципальной программы (руб.) 2022-2024гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик- координатор, участники | Источники финансирования | Оценка расходов, годы | | |
| 2022  руб. | 2023  руб. | 2024  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа** | **«Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин»** | **Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин** | **всего** | **5 924 127, 02** | **10 491 476, 86** | **9 286 590,75** |
| **Бюджеты всех уровней** | **5 924 127, 02** | **10 491 476, 86** | **9 286 590,75** |
| **Подпрограмма** | **Обеспечение жильем молодых семей** | **Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин** | **всего** | **5 213 224, 0** | **4 491 476, 86** | **4 486 590, 75** |
| **Бюджеты всех уровней** | **5 213 224, 0** | **4 491 476, 86** | **4 486 590, 75** |
| **Основное мероприятие 1** | **«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента РФ от 07.05.2008 N 714"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"** | **Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин** | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджеты всех уровней** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 2** | **«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»** | **Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин** | **Всего по основному мероприятию:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие | «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», | Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты всех уровней | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие | «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты всех уровней | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма** | **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»** | **Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин** | **всего** | **710 903,02** | **6 000 000, 0** | **4 800 000, 0** |
| **Бюджеты всех уровней** | **710 903,02** | **6 000 000, 0** | **4 800 000, 0** |
| Мероприятие | «Ремонт муниципальных квартир, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» | Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин | всего | 700 903,02 | 1 000 000, 0 | 1 000 000, 0 |
| Бюджеты всех уровней | 700 903,02 | 1 000 000, 0 | 1 000 000, 0 |
| Мероприятие | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин | всего | 10 000, 0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеты всех уровней | 10 000, 0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие | «Снос расселенных аварийных домов» | Администрация муниципального образования город Алексин в лице комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин | всего | 0,0 | 5 000 000, 0 | 3 800 000, 0 |
| Бюджеты всех уровней | 0,0 | 5 000 000, 0 | 3 800 000, 0 |