|  |
| --- |
| **Тульская область** |
| **муниципальное образование город Алексин** |
| **Администрация** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| **от 24.03.2025 г. № 274** |

**О подготовке и проведении безаварийного пропуска паводковых вод**

**на территории муниципального образования город Алексин в 2025 году**

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и готовности сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 2025 года,в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования город Алексин, администрация муниципального образования город Алексин ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования город Алексин в 2025 году (Приложение 1).

2. Возложить обязанности по подготовке и проведению пропуска паводковых вод на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности администрации муниципального образования город Алексин.

3.Утвердить состав межведомственного оперативного штаба по безаварийному пропуску паводковых вод (Приложение 2).

3.1. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых к ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья на территории муниципального образования город Алексин (Приложение 3).

4. Группе ГО и ЧС администрации муниципального образования город Алексин (А.В. Глухова), управлению по работе с сельскими территориями (А.М. Селезнева):

4.1. В случае ухудшения паводковой обстановки организовать

круглосуточное дежурство ответственных работников, обо всех чрезвычайных ситуациях сообщать в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Алексин» по телефону 112;

4.2. Проверить состояние источников питьевого водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования. Провести комплекс превентивных мероприятий по недопущению подтопления источников питьевого водоснабжения паводковыми водами, обеспечить своевременную очистку выгребных ям и ликвидацию несанкционированных свалок, попадающих в зону возможного затопления;

4.3. Обеспечить доставку питьевой воды населению в случае угрозы затопления колодцев и каптажей родников;

5. Рекомендовать ФКП «Алексинский химический комбинат» (П.А. Мишунин ) обеспечить контроль за уровнем подъема паводковых вод на реке Ока (водозабор ФКП «Алексинский химический комбинат»);

6. Рекомендовать МКУ «Спецавтохозяйство» (В.В. Егоров), Алексинскому участку ЛДРСФ ГУ ТО «Тулаавтодор» (М.В. Кузнецов) провести необходимые работы по укреплению автодорог, обеспечению сохранности мостов и других инженерных сооружений, организовать работы по подготовке объездных автодорог, провести работы по очистке ливневых канализаций и водоотводных каналов для улучшения их пропускной способности в период паводковых вод.

7. Рекомендовать техническому директору ПП «Алексинская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - «Орловская Генерация» (С.А Жуков.) осуществлять постоянный контроль за состоянием зон карт золоотвалов, водопропускных сооружений, расположенных в зонах подтопления.

8. Рекомендовать АО «Алексинская электросетевая компания» (В.С. Козлов) и Алексинскому РЭС Тульских электрических сетей филиалу Тулэнерго в г. Алексине (Полянских А.В.) провести обследование электросетей, проходящих через овраги, реки с целью предупреждения порыва при прохождении паводковых вод.

9. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности, расположенных в зонах возможного затопления р. Ока и р. Мышега, предусмотреть меры и провести работы по обеспечению работоспособности предприятий и минимизации экономических потерь в случае затопления территорий.

10. Управлению по организационной работе и информационному обеспечению администрации муниципального образования город Алексин (Панина Ю.А.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления разместить Постановление на официальном сайте муниципального образования город Алексин в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

11. Управлению делопроизводства (ВорогущинаО.Е..), комитету по культуре, молодежной политике и спорту (Зайцева В.В.), управлению по работе с сельскими территориями (Селезнева А.М.) в течении 10 дней со дня принятия настоящего постановления разместить постановление в местах для официального обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования город Алексин

12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

13. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**город Алексин П.Е. Федоров**

# Приложение 1

к постановлению

администрации муниципального

образования город Алексин

от 24.03.2025 г. № 274

**ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования город Алексин в 2025 году

| Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Оценка обстановки, которая может сложиться на территории муниципального образования в период весеннего половодья | До 14.03.2025 | КЧС и ОПБ администрации муниципального образования город Алексин |
| 2. Разработка плана практических мероприятий по контролю за уровнем паводковых вод на опасных участках, своевременного оповещения населения, эвакуации (отселения) людей и материальных ценностей из мест возможных затоплений, обеспечения устойчивости функционирования объектов экономики в период прохождения весеннего половодья 2024 года | До 14.03.2025 | Группа ГО и ЧСадминистрации МО город Алексин |
| 3. Проведение обследования гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования и объектов экономики, создание резерва материально-технических средств для предупреждения и ликвидации возможных аварий в соответствии со складывающейся обстановкой, проведение комплекса инженерных мероприятий по усилению дамб в наиболее опасных местах. | До 14.03.2025 | ПП Алексинская ТЭЦ,  ФКП «Алексинский химкомбинат»,  МУП «Спецавтохозяйство г. Алексин», Управление по работе с сельскими территориями, группа, ГО и ЧС, Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин, Алексинский участок ЛДРСФ ГУ ТО «Тулаавтодор» |
| 4. Проведение необходимых расчетов в потребности сил и средств и определение мест их дислокации. | До 14.03.2025 | группа ГО и ЧСадминистрации МО город Алексин |
| 5. Корректировка и утверждение в установленном порядке алгоритма действий единых дежурно-диспетчерских служб при угрозе подтопления (затопления) с учетом подъема воды на реках и водоемах | До 14.03.2025 | МКУ «ЕДДС города Алексин» |
| 6. Проверка состояния автодорог и мостов в районах возможных подтоплений и принятие мер по обеспечению безопасности движения | До 14.03.2025 | группаГО и ЧСадминистрации МО город Алексин, МКУ «Спецавтохозяйство г. Алексин»,  Алексинский участок ЛДРСФ ГУ ТО «Тулаавтодор» |
| 7. Проверка технического состояния задвижек донных водовыпусков, сифонных водосбросов гидротехнических сооружений, при необходимости проведение их ремонта | До 14.03.2025 | ПП Алексинская ТЭЦ,  ФКП «Алексинский химкомбинат», |
| 8. Обеспечение готовности аварийно-диспетчерских служб и аварийно-ремонтных бригад к реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные подтоплением жилых домов и социально значимых объектов | До 14.03.2025 | ГУЗ АРБ № 1, 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Тульской области,  филиал в г. Алексине «Газпром Газораспределение Тула»,  АО «АЭСК», Алексинский РЭС ПАО «Тульские электрические сети» филиала «Тулэнерго», МУП «ВКХ» г.Алексин |
| 9. Уточнение списков жителей, попадающих в зону возможного затопления (подтопления), проведение адресной работы с населением, проживающим в этих зонах, особенно с одинокими, престарелыми, а также многодетными семьями, закрепление за ними при необходимости социальных работников (граждан) для оказания помощи | До 14.03.2025 | МО МВД России «Алексинский»,  Спасательный пост, группа ГО и ЧС  ГУ ТО «КЦСЗН №2»  Управление по работе с сельскими территориями |
| 10. Создание необходимых резервов материальных ресурсов на случай чрезвычайных ситуаций, в том числе запрещающих знаков дорожного движения и информационных указателей о путях объезда затопленных (подтопленных) участков и мостов | До 14.03.2025 | МКУ «Спецавтохозяйство г. Алексин»,  Алексинский участок ЛДРСФ ГУ ТО «Тулаавтодор» |
| 11. Обеспечение безопасности объектов водоснабжения (централизованного и нецентрализованного), водоотведения, размещения отходов, благоустройства территорий населенных мест, в том числе очистке от отходов производства и потребления | В течение предпаводкового и паводкового периодов | МУП «ВКХ» г.Алексин,  МКП «АРЦКО» г.Алексин, МКУ «Спецавтохозяйство» г.Алексин |
| 12. Обеспечение готовности к весеннему половодью систем водоснабжения, соблюдение технологии водоподготовки и водоочистки, режима обеззараживания воды перед поступлением в сеть, выполнение производственного контроля качества питьевой воды, информирование населения о результатах лабораторного контроля | В течение предпаводкового и паводкового периодов | МУП «ВКХ г.Алексин»,  МКП «АРЦКО г.Алексин» |
| 13. Обеспечение своевременного оповещения населения о возможных местах затопления автодорог и искусственных сооружений, а также возможных объездных маршрутах.  Организация работы средств массовой информации по достоверному информированию населения области о прогнозе и прохождении весеннего половодья | В течение предпаводкового и паводкового периодов | МКУ «ЕДДС города Алексин»,спасательный пост,  управление по организационной работе и информационному обеспечению,  группа,ГО и ЧС администрации |
| 14.Представление своевременной и достоверной информации в период прохождения весеннего половодья о сложившейся паводковой обстановке через единую дежурно-диспетчерскую службу муниципальных образований Тульской области в Главное управление МЧС России по Тульской области и ситуационный центр Губернатора Тульской области | Ежедневно  с 6:00 до 9:00  в течение паводкового периода | МКУ «ЕДДС города Алексин», |
| 15. Оперативное принятие мер по ограничению движения транспорта и пешеходов по затопляемым искусственным сооружениям с установкой технических средств и запрещающих знаков | В течение паводкового периода | МКУ «Спецавтохозяйство г. Алексин»,  Алексинский участок ЛДРСФ ГУ ТО «Тулаавтодор» |
| 16. Принятие мер по обеспечению беспрепятственного проезда транспортных средств и движения пешеходов по объездным дорогам в районах затопляемых искусственных сооружений. Обозначение путей объезда и мест затопления соответствующими дорожными знаками | В течение паводкового периода | МКу «Спецавтохозяйство г. Алексин»,  Алексинский участок ЛДРСФ ГУ ТО «Тулаавтодор» |
| 17. Оперативное принятие мер по восстановлению движения транспорта и пешеходов с демонтажем технических средств и запрещающих знаков, используемых в период запрещения движения | После завершения периода весеннего половодья | МКУ «Спецавтохозяйство г. Алексин»,  Алексинский участок ЛДРСФ ГУ ТО «Тулаавтодор» |

**Заместитель главы администрации**

**МО город Алексин С.А. Шкляр**

# Приложение 2

к постановлению

администрации муниципального

образования город Алексин

от 24.03.2025 г. № 274

**СОСТАВ**

**межведомственного оперативного штаба по безаварийному**

**пропуску паводковых вод**

|  |  |
| --- | --- |
| Федоров  Павел Евгеньевич | Глава администрации муниципального образования город Алексин,  **руководитель штаба** |
| Анохин Юрий Петрович | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО город Алексин,  **заместитель руководителя штаба** |
|  | **Членыштаба:** |
| Бургасов Евгений Владимирович | Начальник пожарно-спасательной части №28 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС по Тульской области |
| Горшкова  Ольга Александровна | Начальник управления по бюджету и финансам администрации МО город Алексин |
| Селезнева  Алла Михайловна | Начальник управления по работе с сельскими территориями |
|  | Главный врач ГУЗ АРБ № 1 имени профессора В.Ф. Снегирева (по согласованию) |
| Сасин Роман Валерьевич | Начальник МО МВД России «Алексинский» (по согласованию)  И.О.начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Тульской области в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах (по согласованию) |
| Гуськов Даниил Евгеньевич |
| Зиновьева  Наталья Витальевна | Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Алексин» |

**Заместитель главы администрации**

**МО город Алексин С.А. Шкляр**

Приложение № 3

к постановлению

администрации муниципального

образования город Алексин

от 24.03.2025 г. № 274

Состав сил и средств,

привлекаемых к ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья на территории муниципального образования город Алексин

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подразделения | Личный состав | Техника |
| Оперативная группа КЧС ОПБ МО г. Алексин | 3 | 1 |
| Оперативная группа Алексинского пожарно-спасательного гарнизона | 2 | 2 |
| ЕДДС МО г. Алексин | 2 | 2 |
| Спасательный пост ЕДДС | 1 | 3 |
| ГИМС | 3 | 1 |
| Алексинский пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ-28) | 6 | 1 |
| Межмуниципальный отдел МВД РФ «Алексинский» | 6 | 0 |
| ОГИБДД МО МВД России «Алексинский» | 2 | 1 |
| ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г.Алексин | 1 | 2 |
| Территориальный отдел управления федеральной службыРоспотребнадзора по Тульской области в Алексинским, Заокском и Ясногорском районах | 2 | 1 |
| ГУЗ ТО «ТЦМКиНМП» (ССМП) | 6 | 1 |
| АО «Газпром газораспределение Тула» | 4 | 2 |
| АО «Алексинская электросетевая компания» | 5 | 2 |
| Алексинская ОП ООО «Тульская ТК» | 3 | 2 |
| МУП «ВКХ г. Алексин» | 3 | 1 |
| МУП «Спецавтохозяйство г. Алексин» | 3 | 1 |
| Алексинский РЭС ПАО «Тульские электрические сети» филиала «Тулэнерго» | 3 |  |
| **Итого:** | **55** | **23** |

**Заместитель главы администрации**

**МО город Алексин С.А. Шкляр**