

**Тульская область**

**Муниципальное образование город Алексин**

**Контрольно-счетная палата**

**Заключение № 55**

**по результатам финансово-экономической экспертизы проекта решения**

**Собрания депутатов муниципального образования город Алексин «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов муниципального образования город Алексин от 10.12.2014 №6(6).15 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования**

**город Алексин на 2014 – 2025 годы»**

г. Алексин 22 ноября 2019 года

**Основание для проведения экспертизы:** Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положение о контрольно-счетной палате муниципального образования город Алексин, утвержденное решением Собрания депутатов муниципального образования город Алексин от 27 октября 2014 года №3(3).9.

**Цель экспертизы**: оценка обоснованности расходных обязательств муниципального образования город Алексин, утверждаемых проектом решения Собрания депутатов муниципального образования город Алексин «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов муниципального образования город Алексин от 10.12.2014 №6(6).15 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алексин на 2014 – 2025 годы» (далее – Проект решения).

**Предмет экспертизы**: Проект решения, материалы и документы финансово-экономических обоснований указанного проекта в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования город Алексин.

Финансово-экономическая экспертиза Проекта решения осуществлялась в соответствии с методикой проведения контрольно-счетной палатой муниципального образования город Алексин финансово-экономической экспертизы муниципальных программ, других проектов правовых актов муниципального образования город Алексин в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования город Алексин, утвержденной распоряжением председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования город Алексин от 11.11.2014 года №46-р/КСП.

Контрольно-счетная палата города Алексина, рассмотрев представленный Проект решения, отмечает следующее.

Проектом решения предполагается внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алексин на 2014 - 2025 годы (далее - Программа) в части увеличения объема финансирования в 2019 - 2020 годах на 10 551,8 тыс. рублей за счет бюджетных средств, предусматриваемых муниципальной программой «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин на 2015 - 2021 годы», утвержденнойпостановлением администрации муниципального образования город Алексин от 26.03.2015 года №537.

Общий объем бюджетных средств, необходимый для реализации Программы в период **с 2019 года по 2015 год** составит **1 307,6 млн. рублей**, что на **10,6 млн. рублей** или на **0,8% больше** первоначально утвержденного (в редакции Решения Собрания депутатов муниципального образования город Алексин от 10 февраля 2016 года №1(22).9).

Дополнительные бюджетные ассигнования предусматриваются в рамках реализации мероприятий по водоснабжению и водоотведению, на исполнение которых ранее планировалось 16 000,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования. Общее **увеличение бюджетных расходов составит 10 551,8 тыс. рублей** за счет:

- дополнительного выделения ассигнований из бюджета Тульской области в сумме 20 046,2 тыс. рублей;

- сокращения расходов за счет средств бюджета муниципального образования город Алексин на 9 494,4 тыс. рублей.

В соответствии с Проектом решения в 2019 – 2020 годах запланированы мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей холодного водоснабжения и водоотведения на территории городского округа. Объем расходов составит **в 2019 году 11 301,3 тыс. рублей**, в том числе 10 170,0 тыс. рублей за счет средств регионального бюджета, 1 131,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, **в 2020 году – 15 250,5 тыс. рублей**, в том числе 9 876,2 тыс. рублей за счет средств регионального бюджета, 5 374,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

**Расходы** в рамках мероприятий **на сетях водоснабжения** будут направлены:

***2019 год***

- на замену участка трубопровода водоснабжения по ул. Победы (магазин, клуб, почта) в н.п. Поповка в сумме 635,0 тыс. рублей (615,8 тыс. рублей – средства бюджета Тульской области, 19,2 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования);

- на замену участка трубопровода водоснабжения по ул. Победы (от жилого дома №8 до поликлиники) в н.п. Поповка в сумме 185,0 тыс. рублей (172,5 тыс. рублей – средства бюджета Тульской области, 12,5 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования);

- на замену участка трубопровода водоснабжения по ул. Садовая, Ленина, Мира в н.п. Авангард в сумме 1 422,8 тыс. рублей (1 349,8 тыс. рублей – средства бюджета Тульской области, 73,0 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования);

- на замену участка трубопровода центрального водоснабжения по ул. Молодежная и Дорожная в н.п. Хатманово в сумме 951,9 тыс. рублей (839,9 тыс. рублей – средства бюджета Тульской области, 112,0 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования);

- на замену участка трубопровода центрального водоснабжения по ул. Лесная, Школьная и Первомайская в н.п. Мичурина в сумме 791,7 тыс. рублей (726,8 тыс. рублей – средства бюджета Тульской области, 64,9 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования);

- на ремонт магистрального трубопровода холодного водоснабжения по ул. Чапаева, г. Алексин в сумме 519,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Тульской области;

- на ремонт участка водовода от насосной станции второго подъема водозабора «Алексин-Бор» до насосной станции третьего подъема в сумме 2 633,4 тыс. рублей (2 555,8 тыс. рублей – средства бюджета Тульской области, 77,6 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования);

- на ремонт градирни в здании насосной станции второго подъема водозабора «Петровское» в сумме 2 018,3 тыс. рублей (1 287,5 тыс. рублей – средства бюджета Тульской области, 730,8 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования);

- на разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство резервного участка водопроводной сети диаметром 300 мм от насосной станции второго подъема до насосной станции третьего подъема в микрорайоне «Петровское» с выносом из оползневой зоны» в сумме 1500,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Тульской области.

***2020 год***

- на замену дренажной системы и загрузки на трех фильтрах на станции обезжелезивания по ул. Арматурная водозабора «Мышега» в сумме 4 367,7 тыс. рублей (2 828,5 тыс. рублей – средства бюджета Тульской области, 1 539,2 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования);

- на ремонт участка водовода от дома №74 по ул. Санаторная до оврага «Крутой» в мкр. Бор в сумме 7 682,8 тыс. рублей (4 975,4 тыс. рублей – средства бюджета Тульской области, 2 707,4 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования);

- на строительство резервного участка водопроводной сети диаметром 300 мм от насосной станции второго подъема до насосной станции третьего подъема в микрорайоне «Петровское» с выносом из оползневой зоны» в сумме 3 200,0 тыс. рублей (2 072,3 тыс. рублей – средства бюджета Тульской области, 1 127,7 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования).

**Расходы** в рамках мероприятий **на сетях водоотведения в 2019 году** будут направлены на ремонт стального напорного коллектора Ду 300 мм от канализационно-насосной станции «Петровское» и составят 643,8 тыс. рублей, в том числе 602,5 тыс. рублей за счет средств регионального бюджета, 41,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Для проведения оценки обоснованности утверждаемых Проектом решения расходных обязательств разработчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алексин на 2014 – 2025 годы (администрацией муниципального образования город Алексин) были предоставлены:

- локальные сметные расчеты на планируемые работы;

- заключенные муниципальные контракты;

- муниципальная программа «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин на 2015 - 2021 годы», утвержденнаяпостановлением администрации муниципального образования город Алексин от 26.03.2015 года №537 (в редакции постановления от 02 сентября 2019 года №1717).

В результате проведенной оценки финансово-экономических обоснований проекта постановления администрации муниципального образования город Алексин «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов муниципального образования город Алексин от 10.12.2014 №6(6).15 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алексин на 2014 – 2025 годы» (Приложение к заключению) контрольно-счетная палата города Алексина делает вывод о том, что изменения расходных обязательств являются обоснованными.

Выявленные технические ошибки устранены в процессе подготовки настоящего Заключения.

**Председатель контрольно-счетной палаты**

**муниципального образования**

**город Алексин Н.Г. Оксиненко**

Приложение к Заключению №55

от 22 ноября 2019 года

**Оценка финансово-экономических обоснований на предмет обоснованности расходных обязательств**

муниципального образования город Алексин, утверждаемых проектом решения Собрания депутатов муниципального образования город Алексин «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов муниципального образования город Алексин от 10.12.2014 №6(6).15 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алексин на 2014 – 2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование критерия оценки** | **Показатели критерия** | **Диапазон измерения критерия в баллах** | **Значимость (вес) критерия, %** | **Коэффи-циент значимос-ти** | **Решение в баллах по каждому критерию** | **Оценка по каждому критерию** |
| **Критерий концептуального единства** | Соответствие целей Программы по Проекту решения целям и задачам решения вопросов местного значения и определённым полномочиям, установленными Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, Уставом муниципального образования город Алексин | от 0 до 5 | 10,0 | 0,1 | 5 | 0,5 |
| **Критерий обусловленности предоставления средств бюджета муниципального образования в соответствующем финансовом году** | Средств бюджета муниципального образования город Алексин для реализации планируемых мероприятий Программы предусмотрены в рамках муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин на 2015 - 2021 годы». | от 0 до 15 | 20,0 | 0,2 | 15 | 3,0 |
| **Критерий корректности определения мероприятий и ожидаемых результатов, показателей, индикаторов целям, задачам** | Соответствие мероприятий, ожидаемых результатов, показателей, индикаторов целям и задачам Программы по Проекту решения | от 0 до 10 | 15,0 | 0,15 | 10 | 1,5 |
| **Критерий обоснованности расходов по объемам финансирования каждого мероприятия Проекта решения** | - локальные сметные расчеты на планируемые работы;  - заключенные муниципальные контракты;  - муниципальная программа «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин на 2015 - 2021 годы», утвержденнаяпостановлением администрации муниципального образования город Алексин от 26.03.2015 года №537 (в редакции постановления от 02 сентября 2019 года №1717). | от 0 до 70 | 55,0 | 0,55 | 70 | 38,5 |
| **Итоговый результат оценки** | | | | | | 10,9  (43,5 / 4) |