| Тульская область |
| --- |
| Муниципальное образование город Алексин |
| Собрание депутатов |
| РЕШЕНИЕ |
| от 29 ноября 2019 года | №3(3).11 |

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования город Алексин

от 10.12.2014 № 6(6).15 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования город Алексин на 2014-2025 г.г.»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением  Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании Устава муниципального образования город Алексин, Собрание депутатов муниципального образования город Алексин РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания депутатов муниципального образования город Алексин от  10.12.2014  № 6(6).15 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Алексин на 2014-2025 г.г.» следующие изменения:

1.1. Раздел 1, пункт 4.4 раздела 4, пункт 5.3 раздела 5, приложения к решению изложить в новой редакции (Приложение);

1.2. раздел 4 дополнить таблицами 4.1.3, 4.3.3.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по собственности и муниципальному хозяйству Собрания депутатов муниципального образования город Алексин (Орлов Ж.Б.).

3. Решение опубликовать в газете «Алексинские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Алексинского района в сети Интернет.

4. Решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава

муниципального образования

город Алексин                                                                       Э.И. Эксаренко

Приложение

к решению Собрания депутатов

муниципального образования

город Алексин

от 29 ноября 209 года   №3(3).11

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСИН НА 2014-2025 гг.

| Ответственный исполни тель программы | Администрация муниципального образования город Алексин в лице управления по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство», ООО «Алексинская тепло-энерго компания» АО «Алексинская электросетевая компания» МУП «Спецавтохозяйство г. Алексин» |
| Цели Программы | - формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности развития жилищного строительства с 2014 по 2025 гг. в муниципальном образовании город Алексин Тульской области; - создание комфортных условий для проживания населения и улучшения качества жилищно-коммунального обслуживания; - сокращение расходной части бюджета на энергообеспечение ЖКХ |
| Задачи Программы | - анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры; - выявление комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2014-2025 гг. муниципального образования г. Алексин Тульской области; - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - перспективное планирование развития коммунальных систем; - повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг; - модернизация коммунальной инфраструктуры; - замена изношенных фондов; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; |
| Целевые показатели | Изменение качественных показателей при реализации программы: - рост качества питьевой воды (увеличение доли проб воды, соответствующих СанПиН с 78% в 2014 году до 90% в 2025 г.; - рост качества предоставления услуги водоснабжения (увеличение доли количества домов, которые присоединенных к центральному водоснабжению и канализации с 80% в 2014 г. до 95% в 2025 г.; - довести к 2025 г. допустимое отклонение температуры горячей воды в точке водоразбора от требований законодательства РФ о техническом регулировании не более 5 градусов; - бесперебойное отопление (продолжительность перерыва отопления: не более 24 часов в течение месяца, не более 16 часов единовременно при температуре воздуха в помещении от +12 градусов, не более 8 часов единовременно при температуре воздуха в помещении от 10 до 12 градусов, не более 4 часов при температуре воздуха от 8 до 10 градусов); - бесперебойное электроснабжение (продолжительность перерыва электроснабжения при наличии двух независимых источников питания - на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады; и при наличии одного источника питания - не более 24 часов); - увеличить долю газифицируемых домовладений в муниципальном образовании город Алексин с 86% в 2014 г. до 92% в 2025 году |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации Программы: В 4-е этапа в течение 2014-2025 г.г. 1-й этап 2014-2016 г.г. 2-й этап 2017-2019 г.г. 3-й этап 2020-2022 г.г. 4-й этап 2023-2025 г.г. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансирование за счет | Итого млн. руб. | В том числе по годам |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019- 2025 |
|  | инвестиций | 859,18 | 64,23 | 70,74 | 66,41 | 74,02 | 55,69 | 528,09 |
|  | Регионального бюджета | 294,14 | - | - | - | - | - | 294,14 |
|  | Бюджета МО г.Алексин | 647,63 | 26,97 | 33,63 | 34,92 | 29,36 | 37,38 | 485,37 |
|  | всего | 1800,95 | 91,2 | 104,37 | 101,33 | 103,38 | 93,07 | 1307,6 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека; Повышение комфортности проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; Обеспечение надежности и качества работы коммунальных систем в соответствии со стандартами качества. |

Таблица 4.1.3. - План мероприятий на сетях водоснабжения на 2019-2020 годы

| № п/п | наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во | Год реализации | Стоимость работ, тыс.руб., в том числе | Ожидаемый эффект от выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет* |  |
|  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена участка трубопровода водоснабжения ул. Победы (магазин, клуб, почта) в н.п. Поповка | км | 0,528 | 2019 | 635,0 | 615,8 | 19,2 | Снижение потерь воды при транспортировке, предотвращение аварийных ситуаций, уменьшение протяженности ветхих водопроводных сетей |
|  | Замена участка трубопровода водоснабжения ул. Победы (от ж. д. № 8 до поликлиники) в н.п. Поповка | км | 0,264 | 2019 | 185,0 | 172,5 | 12,5 | Снижение потерь воды при транспортировке, предотвращение аварийных ситуаций, уменьшение протяженности ветхих водопроводных сетей |
|  | Замена участка трубопровода водоснабжения ул. Садовая, ул. Мира, ул. Ленина п. Авангард | км | 1,0205 | 2019 | 1 422,8 | 1349,8 | 73,0 | Снижение потерь воды при транспортировке, предотвращение аварийных ситуаций, уменьшение протяженности ветхих водопроводных сетей |
|  | Замена участка трубопровода центрального водоснабжения в н.п. Хатманово по ул. Молодежная и ул. Дорожная | км | 0,842 | 2019 | 951,9 | 839,9 | 112,0 | Снижение потерь воды при транспортировке, предотвращение аварийных ситуаций, уменьшение протяженности ветхих водопроводных сетей |
|  | Замена участка трубопровода центрального водоснабжения ул. Лесная, ул. Школьная, ул. Первомайская в н.п. Мичурино | км | 0,474 | 2019 | 791,7 | 726,8 | 64,9 | Снижение потерь воды при транспортировке, предотвращение аварийных ситуаций, уменьшение протяженности ветхих водопроводных сетей |
|  | Ремонт магистрального трубопровода ХВС по ул. Чапаева | км | 0,2037 | 2019 | 519,4 | 519,4 | 0,0 | Снижение потерь воды при транспортировке, предотвращение аварийных ситуаций, уменьшение протяженности ветхих водопроводных сетей |
|  | Ремонт участка водовода от н/с 2-го подъема водозабора «Алексин-Бор» до н/с 3-го подъема | км | 0,3 | 2019 | 2633,4 | 2555,8 | 77,6 | Снижение потерь воды при транспортировке, предотвращение аварийных ситуаций, уменьшение протяженности ветхих водопроводных сетей |
|  | Ремонт градирни в здании НС 2-го подъема ВЗС «Петровское» | ед. | 1 | 2019 | 2018,3 | 1287,5 | 730,8 | улучшение качества питьевой воды, предотвращение аварийных ситуаций |
|  | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство резервного участка водопроводной сети Д-300 мм от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема в микрорайоне «Петровское» с выносом из оползневой зоны» | ед. | 1 | 2019 | 1 500,0 | 1500,0 | 0,0 | снижение потерь воды, предотвращение аварийных ситуаций |
|  | итого |  |  |  | 10657,5 | 9567,5 | 1090,0 |  |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена дренажной системы и загрузки на трех фильтрах на станции обезжелезивания ул. Арматурная ВЗС «Мышега» | ед. | 3 | 2020 | 4367,7 | 2828,5 | 1539,2 | улучшение качества питьевой воды |
|  | Ремонт участка водовода от дома № 74 ул. Санаторная до оврага «Крутой» микрорайона «Бор» L=950 п.м. | км | 0,95 | 2020 | 7682,8 | 4975,4 | 2707,4 | снижение потерь воды, предотвращение аварийных ситуаций |
|  | Строительство резервного участка водопроводной сети Д-300 мм от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема в микрорайоне «Петровское» с выносом из оползневой зоны» | км | 0,42 | 2020 | 3200,0 | 2072,3 | 1127,7 | снижение потерь воды, предотвращение аварийных ситуаций |
|  | итого |  |  |  | 15250,5 | 9876,2 | 5374,3 |  |

*Финансирование работ производится в рамках муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения                                                                                                                                                                                                                                     муниципального образования г. Алексин  на 2015-2021годы»

Таблица 4.3.3. - План мероприятий на сетях водоотведения на 2019-2020 годы

| № п/п | наименование мероприятий | Ед.изм | Кол-во | Год реализации | Стоимость работ, руб., в том числе | Ожидаемый эффект от выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет* |  |
| 1 | Ремонт стального напорного коллектора Ду300 от КНС «Петровское» | км | 0,1 | 2019 | 643,8 | 602,5 | 41,3 | предотвращение аварийных ситуаций, уменьшение протяженности ветхих канализационных сетей |
|  | итого |  |  |  | 643,8 | 602,5 | 41,3 |  |

*Финансирование работ производится в рамках муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения                                                                                                                                                                                                                                     муниципального образования г. Алексин  на 2015-2021годы»

4.4. Сводная таблица по мероприятиям водоснабжения и водоотведения

|  | Вид финансирования | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 |
| Водоснабжение | Средства предприятия | 7128,0 | 3181,8 | 3946,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджет МО г. Алексин | 8704,3 | - | 1120,0 | 1120,0 | - | - | 1090,0 | 5374,3 | - |
|  | Областной бюджет | 19443,7 | - | - | - | - | - | 9567,5 | 9876,2 | - |
| Водоотведение | Средства предприятия | 4708,5 | 1711,8 | 2996,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Бюджет МО г. Алексин | 41,3 | - | - | - | - | - | 41,3 | - | - |
|  | Областной бюджет | 602,5 | - | - | - | - | - | 602,5 | - | - |
| Итого |  | 40628,3 | 4893,6 | 8062,9 | 1120,0 | - | - | 11301,3 | 15250,5 | - |

5.3. Плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов

Сводная таблица по результатам мероприятий общая потребность в средствах на реализацию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

| Наименование разделов | Финансирование по бюджетам | Всего тыс.руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Водо-снабже-ние и водо-отведе-ние | инвестиции | 11836,5 | 4893,6 | 6942,9 | - | - | - | - |
|  | региональный | 20046,2 | - | - | - | - | - | 20046,2 |
|  | МО г.Алексин | 8745,6 | - | 1120,0 | 1120,0 | - | - | 6505,6 |
|  | всего | 40628,3 | 4893,6 | 8062,9 | 1120,0 | - | - | 26551,8 |
| Тепло-снабже-ние | инвестиции | 449874,56 | 34019,0 | 36074,0 | 38290,0 | 40316,0 | 21175,56 | 280000,0 |
|  | региональный | 274092,88 | - | - | - | - | - | 274092,88 |
|  | МО г.Алексин | 290440,79 | - | 6400,0 | 6400,0 | 1400,0 | 7180,0 | 269060,79 |
|  | всего | 1014408,23 | 34019,0 | 42474,0 | 44690,0 | 41716,0 | 28355,56 | 823153,67 |
| Электро-снабже-ние | инвестиции | 380739,73 | 25250,0 | 26030,0 | 26910,0 | 31962,67 | 33250,71 | 237336,35 |
|  | региональный | - | - | - | - | - | - | - |
|  | МО г. Алексин | 348441,2 | 26972,7 | 26107,6 | 27402,4 | 27958,5 | 30195,18 | 209804,82 |
|  | всего | 729180,93 | 52222,7 | 52137,6 | 54312,4 | 59921,7 | 63445,89 | 447141,17 |
| Сбор и вывоз ТБО | инвестиции | 16725,0 | 70,0 | 1690,0 | 1213,0 | 1740,0 | 1263,0 | 10749,0 |
|  | региональный | - | - | - | - | - | - | - |
|  | МО г. Алексин | - | - | - | - | - | - | - |
|  | всего | 16725,0 | 70,0 | 1690,0 | 1213,0 | 1740,0 | 1263,0 | 10749,0 |
| ИТОГО | инвестиции | 859175,79 | 64232,6 | 70736,9 | 66413,0 | 74018,67 | 55689,27 | 528085,35 |
|  | региональный | 294139,08 | - | - | - | - | - | 294139,08 |
|  | МО г. Алексин | 647627,59 | 26972,7 | 33627,6 | 34922,4 | 29358,5 | 37375,18 | 485371,21 |
|  | всего | 1800942,46 | 91205,3 | 104364,5 | 101335,4 | 103377,17 | 93064,45 | 1307595,64 |

# Глава

муниципального образования

город Алексин                                                                                Э.И. Эксаренко