**ПАСПОРТ**

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин*** |
|  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  | 2024-2027 гг. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Соисполнители муниципальной программы  |  | МКУ «УКС г. Алексин»МУП «Быткомсервис»Управление по работе с сельскими территориямиКомитет имущественных и земельных отношений |
| Цели муниципальной программы |  | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание комфортных условий проживания населения и улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания |
| Задачи муниципальной программы  |  | Проведение ремонта общего имущества в многоквартирных домах.Повышение качества жилищного фонда.Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.Обеспечение деятельности учреждения МКУ «УКС г.Алексин». |
| Перечень структурных элементов муниципальной программы |  | Региональный проект «Чистая вода Тульской области»Региональный проект «Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области»Региональный проект "Народный бюджет"Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры"Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования»Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение коммунальными услугами населения муниципального образования»Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации планов строительства, ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности» |
| Целевые показатели муниципальной программы  | № п/п | Наименованиецелевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | на момент окончания реализациимуниципальной программы |
| 1. | Протяженность отремонтированных сетей водоотведения в рамках регионального проекта "Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области" (км). | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2. | Количество построенных, (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения в рамках регионального проекта "Чистая вода Тульской области" (единиц) | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 3. | Количество объектов, отремонтированных по проекту "Народный бюджет" | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Реализация мероприятий в рамках проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 5. | Количество муниципальных квартир, отремонтированных в муниципальном жилом фонде (единиц)  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6. | Количество многоквартирных жилых домов, в которых выполнены ремонтные работы (единиц) | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 7. | Количество муниципальных квартир, в которых произведено подключение к системе ГВС(единиц) | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 |
| 8. | Количество обследованных жилых домов (единиц) | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 |
| 9. | Количество отремонтированных дымовых вентиляционных каналов | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10. | Количество выполненных работ по ремонту общего имущества в мкд | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 11. | Количество проведенных публичных слушаний в рамках актуализации схем теплоснабжения и водоснабжения (единиц) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 12. | Протяженность отремонтированных муниципальных сетей отопления и ГВС(км) | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 13. | Протяженность отремонтированных ветхих сетей ХВС (км) | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 2,65 | 5,75 |
| 14. | Количество отремонтированных общественных колодцев (единиц) | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 |
| 15. | Количество отремонтированных водонапорных башен, станций водоочистки ,водозаборных скважен (единиц) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 16. | Протяженность отремонтированных сетей водоотведения (км)  | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 |
| 17. | Количество очистных сооружений, по которым разработаны проектно-сметные документации для строительства (единиц) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18. | Количество построенных очистных сооружений (единиц) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19. | Количество приобретенного и установленного оборудования для очистки воды (единиц) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20. | Количество приобретенной коммунальной техники (единиц) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21. | Доля проведенного строительного контроля за ходом ремонтных работ (проценты) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22. | Доля отработанных обращений по составлению локальных смет (проценты) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23. | Повышение квалификации работников МКУ «УКС г.Алексин» (проценты) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы, всего  | Источники финансирования |  | Расходы по годам(рублей) |
| **всего** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| **Всего** | **953 870 609,25** | **94 273 131,87** | **107 264 427,23** | **466 179 886,99** | **286 153 163,16** |
| Федеральный бюджет | **366 575 350,00** | 0,00 | 0,00 | 237 888 690,00 | 128 686 660,00 |
| Областной бюджет | **260 388 024,29** | 38 693 779,15 | 18 041 272,91 | 132 160 383,34 | 71 492 588,89 |
| Местный бюджет | **326 872 422,64** | 55 579 352 72 | 89 188 342,00 | 96 130 813,65 | 85 973 914,27 |
| Иные источники финансирования (население и спонсоры) | **34 812,32** | 0,00 | 34 812,32 | 0,00 | 0,00 |