**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин

за 2023 год

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2022 года № 2565 |
| Цель (и) и задачи Программы | **Цели:**1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования город Алексин.2. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Алексин и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.3. Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки муниципального образования город Алексин.4. Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения в границах муниципального образования город Алексин.5. Обеспечение безопасности населения и объектов от угроз природного и техногенного характера.**Задачи:**1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.2. Реализация механизмов развития комфортной городской среды в муниципальном образовании город Алексин.3. Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий муниципального образования город Алексин.4. Выполнение мероприятий по комплексному благоустройству и поддержанию санитарного порядка на территории муниципального образования город Алексин.5. Обеспечение безопасности дорожного движения.6. Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования город Алексин от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.7. Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы.8. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах. |
| Основные ожидаемые результаты Программы | - Повышение качества транспортной автомобильной сети, обеспечение нормативного уровня безопасности дорожного движения;- Создание комфортной обстановки для отдыха населения и обеспечение комфортных условий проживания жителей муниципального образования;- Удаление площадей (очагов) произрастания борщевика Сосновского на территории муниципального образования город Алексин;- Увеличение доли обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;- Увеличение количества обустроенных остановочных павильонов;- Обеспечение освещения территории муниципального образования город Алексин;- Улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования город Алексин;- Улучшение качества содержания мест погребений;- Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям;- Улучшение качества содержания автомобильных дорог на территории муниципального образования город Алексин;- Предупреждение возникновения возгораний объектов жилого сектора и социальных объектов на территории МО город Алексин;- Повышение эффективности и скорости реагирования в чрезвычайных ситуациях. |
| Объемы финансирования Программы | 2023г. - 303 045 155,25 руб.2024г. - 235 753 654,73 руб.2025г. - 170 057 833,66 руб.  |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин |
| Исполнители мероприятий Программы | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Алексин»Управление по развитию сельских территорий администрации МО город Алексин |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление администрации муниципального образования город Алексин № 281 от 22.02.2023г.Постановление администрации муниципального образования город Алексин № 711 от 20.04.2023г.Постановление администрации муниципального образования город Алексин № 1154 от 27.06.2023г.Постановление администрации муниципального образования город Алексин № 2144 от 10.10.2023г.Постановление администрации муниципального образования город Алексин № 2378 от 07.11.2023г.Постановление администрации муниципального образования город Алексин № 2907 от 29.12.2023г. |

**1. Результативность реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя  | Единица измерения | Вес  | Фактическое значение показателя на момент разработки муниципальной программы  | Плановое значение показателя  2023 года  | Фактическое значение показателя 2023 года  |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | км | 0,08 | 1,629 | 1,629 | 1,629 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | проценты | 0,01 | 2 | 2 | 2,3 |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | кв.м. | 0,02 | 8958,45 | 8958,45 | 10118,97 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | единица | 0,01 | 22 | 22 | 25 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | проценты | 0,01 | 10 | 10 | 10 |
| Количество благоустроенных общественных территорий | единица | 0,01 | 1 | 1 | 1 |
| Количество проведенных общественных мероприятий по благоустройству городской среды | единица | 0,01 | 14 | 14 | 14 |
| Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | проценты | 0,01 | 100 | 100 | 100 |
| Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций | проценты | 0,01 | 93 | 93 | 93 |
| Доля реализованных дизайн - проектов, утвержденных по итогам общественных обсуждений | проценты | 0,01 | 100 | 100 | 100 |
| Площадь территорий, подвергшихся к уничтожению очагов произрастания борщевика Сосновского | Га | 0,01 | 145,08 | 145,08 | 45,15 |
| Доля обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | проценты | 0,05 | 27 | 27 | 14 |
| Удаление (ликвидация) мест размещения отходов, не соответствующих требованиям законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе несанкционированных свалок |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Количество установленных автобусных павильонов | единица | 0,01 | 15 | 15 | 15 |
| Площадь содержания объектов благоустройства | кв.м. | 0,05 | 27506 | 27506 | 27506 |
| Количество благоустроенных памятников в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Объем вывезенного мусора | куб.м. | 0,03 | 3164,3 | 3164,3 | 3847,9 |
| Содержание линий освещения | км | 0,03 | 390 | 390 | 390 |
| Количество кладбищ, в отношении которых проводятся работы по благоустройству | единица | 0,03 | 37 | 37 | 37 |
| Объем удаленных и кронированных деревьев | м3 | 0,03 | 780 | 780 | 613,5 |
| Количество высаженных цветов | единица | 0,03 | 13690 | 13690 | 16855 |
| Количество установленных детских площадок в рамках реализации проекта «Народный бюджет» | единица | 0,03 | 2 | 2 | 2 |
| Количество безнадзорных животных | единица | 0,04 | 88 | 88 | 92 |
| Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования | кв.м. | 0,06 | 4575,16 | 4575,16 | 15578,44 |
| Количество реализованных объектов в рамках проекта «Народный бюджет» | единица | 0,06 | 7 | 7 | 7 |
| Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | кв.м. | 0,07 | 1695,26 | 1695,26 | 2376,77 |
| Площадь отремонтированных тротуаров | кв.м. | 0,07 | 1633,99 | 1633,99 | 3862,68 |
| Количество восстановленных объектов сети ливневой канализации | единица | 0,08 | 10 | 10 | 10 |
| Количество установленных дорожных знаков | единица | 0,07 | 135 | 135 | 96 |
| Количество обслуживаемых светофорных объектов | единица | 0,01 | 15 | 15 | 4 |
| Протяженность нанесенной дорожной разметки | км. | 0,02 | 66,4 | 66,4 | 108,5413 |
| Площадь обустроенных минерализованных полос по периметру населенных пунктов | Га | 0,01 | 82 | 82 | 132,09 |
| Оснащение рабочих мест диспетчеров | проценты | 0,01 | 100 | 100 | 100 |
| Укомплектованность службы и обучение личного состава ЕДДС | проценты | 0,01 | 98 | 98 | 98 |
| Количество людей, погибших на водных объектах | единица | 0,01 | 0 | 0 | 1 |

Вес определяется в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей муниципальной программы должна быть равна 1.

Если фактическое (плановое) значение показателя долгосрочной целевой программы не может быть определено на конец года (например, определение значения показателя осуществляется в следующем отчетном периоде), такие показатели в таблицу не включаются. При распределении весов показатели, не имеющие планового или фактического значения, не учитываются.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями показателей долгосрочной целевой программы приводятся факторы, повлиявшие на не достижение плановых значений показателей.

**2. Выполнение мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| Муниципальная программа «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин», Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Выполнен ремонт автомобильных дорог по ул.Тихая, ул.Матросова, ул. Мира (от ул. Героев Алексинцев до ул. Ленина) | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин», Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | Выполнен ремонт 25 дворовых территорий и одного общественного пространства в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин», Региональный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» | Обработано 45,15 Га территорий МО город Алексин от произрастания борщевика Сосновского | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин», Региональный проект «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами» | Выполнен ремонт подъездных путей к контейнерным площадкам  | Работы выполнены не в полном объеме в связи с погодными условиями  |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин», Ведомственный проект "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований" | Выполнена установка 15 остановочных павильонов на территории МО город Алексин | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин», Комплекс процессных мероприятий «Организация комплексного благоустройства и озеленения» | Выполнены работы по:- содержанию объектов благоустройства, муниципальных пляжей, детского игрового оборудования; - ремонту и обустройству объектов благоустройства, в том числе обустройство муниципального пляжа в н.п. Егнышевка, установлены 4 детские игровые площадки, отремонтированы детские площадки и памятники на территории МО город Алексин;- уборке несанкционированных свалок;- организации уличного освещения (ул. 50 лет Победы, ул. Семейная, ул. Мирная, Курган Славы, тротуар ул. Болотова д.10, ул. Парковая);- содержанию муниципальных кладбищ;- посадке цветов на территории МО город Алексин, стрижке живой изгороди, опиловке деревьев)- отлову безнадзорных животных; - установке 3 детских площадок в рамках реализации проекта «Народный бюджет» | Запланированные мероприятия выполнены, за исключением мероприятия по разработке ПСД по рекультивации полигона (не предоставление положительного заключения государственной экспертизы), уборки свалок на территории муниципальных кладбищ (подрядчик не вышел на работы). | Недобросовестный подрядчик по уборке несанкционированных свалок на территории кладбищ |
| Муниципальная программа «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин», Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. дорожных сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности» | Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Школьная и ул. Петрушинская в с. Поповка; ул. Березовая, ул. 70 лет Победы, ул. Поленова .Выполнен ремонт подъездных путей к пляжу в д. Егнышевка, подъездной дороги к Храму по ул.Советская, проезда ул.Арматурная д.34а и 34в, участка дороги Алексин – Мичурина - Среднево, участка дороги п.Украинский, подъездной дороги к кладбищу Стопкино, автомобильной дороги ул. 50 лет Октября.Произведена отсыпка автомобильных дорог щебнем и фрезерованным асфальтобетоном.Произведена работа по паспортизации автомобильных дорог, диагностике автомобильных дорог.В рамках реализации проекта «Народный бюджет» произведен ремонт 7 автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин», Комплекс процессных мероприятий «Ремонт дворовых территорий» | Выполнен ремонт 3 дворовых территорий, восстановлено благоустройство после разрытия АТЭК | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин», Комплекс процессных мероприятий «Ремонт тротуаров» | Выполнен ремонт 7 тротуаров  | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин», Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог» | Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог, нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков, замене светофорных объектов, ямочному ремонту автомобильных дорог, обустройству пешеходных переходов, прочистке ливневых канализаций.Приобретены 2 единицы дорожной техники для содержания автомобильных дорог. | Экономия при приемке выполненных работ | Не приняты работы в связи с некачественно выполненными работами по обустройству пешеходных переходов.Работы по ремонту пешеходного ограждения выполнены с нарушением сроков |
| Муниципальная программа «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин», Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера» | Произведена опашка населенных пунктов, приобретены пожарные извещатели, щиты с инвентарем для ликвидации возгораний | Экономия при приемке выполненных работ |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин», Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Алексина» | Прием от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных происшествиях, обобщение информации о произошедших ЧС (за сутки дежурства), ходе работ по их ликвидации, обеспечение безопасности на водных объектах. | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |

**3. Финансирование мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | Всего | в том числе по источникам финансирования |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства | Федеральный бюджет | Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |
| 1.1 | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | **33 345 846,75** | 0,00 | 28 956 975,62 | 4 388 871,13 | 0,00 | **33 345 846,75** | 0,00 | 28 956 975,62 | 4 388 871,13 | 0,00 |
| 1.2 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | **29 244 230,94** | 21 607 697,84 | 6 824 425,96 | 812 107,14 | 0,00 | **28 754 000,37** | 21 607 697,84 | 6 361 746,35 | 784 556,18 | 0,00 |
| 2.1 | Региональный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» | **652 134,60** | 0,00 | 615 484,63  | 36 649,97 | 0,00 | **652 134,60** | 0,00 | 615 484,63 | 36 649,97 | 0,00 |
| 2.2 | Региональный проект «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами» | **16 067 602,17** | 0,00 | 15 319 675,59 | 747 926,58 | 0,00 | **4 530 955,74** | 0,00 | 4 276 316,03 | 254 639,71 | 0,00 |
| 3.1 | Ведомственный проект "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований" | **1 530 000,00** | 0,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | **1 530 000,00** | 0,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация комплексного благоустройства и озеленения» | **80 742 910,42** | 0,00 | 6 761 329,17 | 73 981 581,25 | 0,00 | **72 304 807,21** | 0,00 | 2 459 974,55 | 69 844 832,66 | 0,00 |
| 4.2 | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. дорожных сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности» | **37 733 284,62** | 0,00 | 9 366 946,73 | 28 366 337,89 | 0,00 | **36 937 501,50** | 0,00 | 9 366 946,73 | 27 570 554,77 | 0,00 |
| 4.3 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт дворовых территорий» | **2 980 328,71** | 0,00 | 0,00 | 2 980 328,71 | 0,00 | **2 980 328,71** | 0,00 | 0,00 | 2 980 328,71 | 0,00 |
| 4.4 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт тротуаров» | **4 833 107,68** | 0,00 | 0,00 | 4 833 107,68 | 0,00 | **4 522 148,01** | 0,00 | 0,00 | 4 522 148,01 | 0,00 |
| 4.5 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог» | **86 794 453,73** | 0,00 | 0,00 | 86 794 453,73 | 0,00 | **83 949 812,45** | 0,00 | 0,00 | 83 949 812,45 | 0,00 |
| 4.6 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера» | **1 010 257,63** | 0,00 | 0,00 | 1 010 257,63 | 0,00 | **1 008 657,63** | 0,00 | 0,00 | 1 008 657,63 | 0,00 |
| 4.7 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Алексина» | **8 110 998,00** | 0,00 | 0,00 | 8 110 998,00 | 0,00 | **8 045 172,69** | 0,00 | 0,00 | 8 045 172,69 | 0,00 |
|  | Всего | **303 045 155,25** | **21 607 697,84** | **69 374 837,70** | **212 062 619,71** | 0,00 | **278 561 365,66** | **21 607 697,84** | **53 567 443,91** | **203 386 223,91** | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в случае если средства федерального бюджета предоставляются из областного бюджета, их следует указать отдельно

Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения,

ГО и ЧС администрации МО город Алексин С.А. Попкова