**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин»**

за 2022 год

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года №2803 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин»» |
| Цель (и) и задачи Программы | **Цели Программы**:  Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание комфортных условий проживания населения и улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания  **Задачи муниципальной программы**:  Проведение ремонта общего имущества в многоквартирных домах;  Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;  Обеспечение деятельности учреждения МКУ «УКС г.Алексин»;  Повышение уровня газификации МО г.Алексин. |
| Основные ожидаемые результаты Программы | - Создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;  - Повышение комфортности проживания граждан;  - Улучшение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;  - Сокращение времени устранения аварийных ситуаций;  -Увеличение количества МКД, в которых проведен ремонт общего имущества;  -Увеличение доли населения Алексинского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;  -Увеличение количества построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения,  -Увеличение протяженности построенных, замененных сетей водоснабжения, (км);  -Увеличение протяженности построенных, замененных сетей водоотведения, (км);  -Увеличение протяженности построенных инженерных сетей на земельном участке для многодетных семей (км.);  -Увеличение количества построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов теплоснабжения, (ед.);  -уменьшение количества перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км);  -Увеличение протяженности построенного газопровода (км.);  -Обеспечение надежности и качества работы коммунальных систем в соответствии со стандартами качества;  -Увеличение протяженности замененных сетей холодного водоснабжения;  -Увеличение количества разработанных проектов на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства;  -Расширение спектра услуг, оказываемых МКУ «УКС г.Алексин» по иным видам деятельности (проектирование). |
| Объемы финансирования Программы | 96 505 051,96 |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Администрация муниципального образования город Алексин, МКУ «УКС г.Алексин» |
| Исполнители мероприятий Программы | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин. |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление № 1919 от 31.10.2022г. о внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года №2803 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин»»  Постановление № 2563 от 30.12.2022г. о внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года №2803 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин»» |

**1. Результативность реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое  значение показателя  2022 года | Фактическое  значение показателя 2022 года |
| Количество МКД, в которых проведен ремонт общего имущества | ед | 45 | 45 |
| Доля населения Алексинского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 99 | 99 |
| Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения | Ед. | 1 | 1 |
| Протяженность построенных, замененных сетей водоснабжения | Км. | 0,5 | 0,5 |
| Протяженность построенных, замененных сетей водоотведения | Км. | 0,1 | 0,1 |
| Протяженность построенных инженерных сетей на земельном участке для многодетных семей | км | 4,55 | 4,55 |
| Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов теплоснабжения | Ед. | 0 | 0 |
| Протяженность построенного газопровода | Км. | 2,0 | 2,0 |
| Количество разработанных проектов на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения, получивших положительные заключения государственной экспертизы | Ед. | 1 | 1 |
| Расширение функций МКУ УКС г.Алексина по иным видам деятельности (проектирование) | Ед. | 1 | 1 |

**2. Выполнение мероприятий муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления, мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату.  Дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) утвержденных мероприятий или их неполное выполнение |
| Работы в рамках мероприятия 1 «Капитальный ремонт жилищного фонда» | Работы выполнены |
| Работы в рамках мероприятия "Обеспечение коммунальной инфраструктурой" подпрограммы 2 "Обеспечение коммунальными услугами населения муниципального образования" | Работы выполнены, экономия сложилась по итогам проведения работ |
| Работы в рамках мероприятия 2 "Газификация населенных пунктов " | Работы выполнены |

**3. Финансирование мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий, руб. | | | | Фактическое финансирование мероприятий, руб. | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | |
| Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства | Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования» Мероприятие 1  «Капитальный ремонт жилищного фонда» | **3 098 092,85** | 1 424 541,89 | 1 673 550,96 | 0,00 | **2 851 810,82** | 1 252 144,47 | 1 599 666,35 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение коммунальными услугами население муниципального образования» Мероприятие 1 «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | **44 596 410,69** | 15 752 584,09 | 28 843 826,60 | 0,00 | **44 061 095,62** | 15 752 584,09 | 28 308 511,53 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 2 «Обеспечение коммунальными услугами население муниципального образования» Мероприятие 2 «Газификация населенных пунктов» | **36 334 448,42** | 28 505 689,02 | 7 828 759,40 | 0,00 | **33 764 740,15** | 26 395 787,73 | 7 368 952,42 | 0,00 |
| 5 | Подпрограмма 2 «Обеспечение коммунальными услугами население муниципального образования» Мероприятие 3 Обеспечение деятельности учреждений (МКУ УКС г.Алексина) | **12 476 100,00** | 0,00 | 12 476 100,00 | 0,00 | **12 431 431,93** | 0,00 | 12 431 431,93 | 0,00 |
| **Всего** | | **96 505 051,96** | **45 682 815,00** | **50 822 236,96** | **0,00** | **93 109 078,52** | **43 400 516,29** | **49 708 562,23** | **0,00** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в случае если средства федерального бюджета предоставляются из областного бюджета, их следует указать отдельно

**Начальник управления**

**по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС**

**администрации муниципального**

**образования город Алексин**  **С.А. Попкова**

Исполнитель, контактный телефон:

*Ю.В. Рудюк*

*т. 4-19-69*