**Мониторинг реализации муниципальной программы**

Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин

за 1 квартал 2023 года

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2022 года № 2565 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 22 февраля 2023 года № 281 |
| Плановый объем финансирования Программы, рублей | 249 166 080,47 | |
| Фактический объем финансирования Программы, рублей | 24 638 838,87 | |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | |

**Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | | | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | | | Процент финансирования к годовому объему, % | | Результаты выполнения мероприятий |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Иные источники финансирования | Федеральный бюджет\* | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Иные источники финансирования |
| 1.1 | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | **39 956 975,62** | 0,0 | 28 956 975,62 | 11 000 000,00 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 1.2 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | **29 244 230,94** | 21 607 697,84 | 6 824 425,96 | 812 107,14 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2.1 | Региональный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» | **652 176,66** | 0,0 | 615 524,33 | 36 652,33 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2.2 | Региональный проект «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами» | **13 308 302,17** | 0,0 | 12 560 375,59 | 747 926,58 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 3.1 | Ведомственный проект "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований" | **1 530 000,00** | 0,0 | 1 530 000,00 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация комплексного благоустройства и озеленения» | **63 353 610,76** | 0,0 | 2 944 329,17 | 60 409 281,59 | 0,0 | **14 932 272,89** | 0,0 | 21 618,00 | 14 910 654,89 | 0,0 | 6,0 | | Улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования город Алексин |
| 4.2 | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. дорожных сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности» | **29 539 786,32** | 0,0 | 11 594 297,71 | 17 945 488,61 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 4.3 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт дворовых территорий» | **4 150 000,00** | 0,0 | 0,0 | 4 150 000,00 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 4.4 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт тротуаров» | **4 000 000,00** | 0,0 | 0,0 | 4 000 000,00 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 4.5 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог» | **55 600 000,00** | 0,0 | 0,0 | 55 600 000,00 | 0,0 | **8 392 907,50** | 0,0 | 0,0 | 8 392 907,50 | 0,0 | 3,4 | | Создание комфортной обстановки для отдыха населения и обеспечение комфортных условий для проживания жителей города |
| 4.6 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера» | **740 000,00** | 0,0 | 0,0 | 740 000,00 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 4.7 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Алексина» | **7 090 998,00** | 0,0 | 0,0 | 7 090 998,00 | 0,0 | **1 313 658,48** | 0,0 | 0,0 | 1 313 658,48 | 0,0 | 0,5 | | Повышение эффективности и скорости реагирования в чрезвычайных ситуациях |
| **Всего** | | **249 166 080,47** | **21 607 697,84** | **65 025 928,38** | **162 532 454,25** | **0,0** | **24 638 838,87** | **0,0** | **21 618,00** | **24 617 220,87** | **0,0** | **9,9** | **-** | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в случае, если средства федерального бюджета предоставляются из областного бюджета, их следует указать отдельно

Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Попкова

(подпись)

*Исполнитель:*

*Ю.В. Рудюк (8-48753-41969)*