**Мониторинг реализации муниципальной программы**

Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин

за 1 квартал 2023 года

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2022 года № 2564 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | - |
| Плановый объем финансирования Программы, рублей | 88 157 382,08 | |
| Фактический объем финансирования Программы, рублей | 3 673 873,62 | |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | |

**Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | | | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | | | Процент финансирования к годовому объему, % | | Результаты выполнения мероприятий |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Иные источники финансирования | Федеральный бюджет\* | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Иные источники финансирования |
| 1.1 | Региональный проект «Чистая вода Тульской области» | **34 368 189,69** | 0,0 | 32 436 697,43 | 1 931 492,26 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | | - |
| 1.2 | Региональный проект «Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области» | **11 901 102,55** | 0,0 | 11 232 260,59 | 668 841,96 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | | - |
| 1.3 | Региональный проект «Создание условий для строительства внутрипоселковых распределительных сетей» | **7 973 416,86** | 0,0 | 6 623 106,02 | 1 350 310,84 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | | - |
| 1.4 | Региональный проект «Модернизация и развитие систем водоотведения» | **0,00** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | | - |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования» | **6 538 480,63** | 0,0 | 376 936,44 | 6 161 544,19 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | | - |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение коммунальными услугами населения муниципального образования» | **14 748 015,35** | 0,0 | 0,0 | 14 748 015,35 | 0,0 | **1 394 269,66** | 0,0 | 0,0 | 1 394 269,66 | 0,0 | 1,6 | | Повышение надежности и качества работы объектов коммунальной инфраструктуры. |
| 2.3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации планов строительства, ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности» | **12 628 177,00** | 0,0 | 0,0 | 12 628 177,00 | 0,0 | **2 279 603,96** | 0,0 | 0,0 | 2 279 603,96 | 0,0 | 2,6 | | Своевременно предоставленные сметные расчеты для выполнения работ в рамках муниципальных программ |
| **Всего** | | **88 157 382,08** | **0,0** | **50 669 000,48** | **37 488 381,60** | **0,0** | **3 673 873,62** | **0,0** | **0,0** | **3 673 873,62** | **0,0** | **4,2** | **-** | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в случае, если средства федерального бюджета предоставляются из областного бюджета, их следует указать отдельно

Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Попкова

(подпись)

*Исполнитель:*

*Ю.В. Рудюк (8-48753-41969)*