**Мониторинг реализации муниципальной программы**

Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин

за 2 квартал 2023 года

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2022 года № 2565 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от «20» апреля 2023г. № 711  Постановление администрации муниципального образования город Алексин от «27» июня 2023г. № 1154 |
| Плановый объем финансирования Программы, рублей | 33 309 752,44 | |
| Фактический объем финансирования Программы, рублей | 33 309 752,44 | |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | |

**Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | | | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | | | Процент финансирования к годовому объему, % | | Результаты выполнения мероприятий |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Иные источники финансирования | Федеральный бюджет\* | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Иные источники финансирования |
| 1.1 | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - |
| 1.2 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - |
| 2.1 | Региональный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - |
| 2.2 | Региональный проект «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами» | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - |
| 3.1 | Ведомственный проект "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований" | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация комплексного благоустройства и озеленения» | **16 070 951,12** | 0,00 | 262 466,00 | 15 808 485,12 | 0,00 | **16 070 951,12** | 0,00 | 262 466,00 | 15 808 485,12 | 0,00 | 23,7 | | Улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования город Алексин |
| 4.2 | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. дорожных сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности» | **1 658 233,00** | 0,00 | 0,00 | 1 658 233,00 | 0,00 | **1 658 233,00** | 0,00 | 0,00 | 1 658 233,00 | 0,00 | 5,1 | | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 4.3 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт дворовых территорий» | **20 847,00** | 0,00 | 0,00 | 20 847,00 | 0,00 | **20 847,00** | 0,00 | 0,00 | 20 847,00 | 0,00 | 0,6 | | Создание комфортной обстановки для отдыха населения и обеспечение комфортных условий для проживания жителей города |
| 4.4 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт тротуаров» | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - |
| 4.5 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог» | **13 758 410,72** | 0,00 | 0,00 | 13 758 410,72 | 0,00 | **13 758 410,72** | 0,00 | 0,00 | 13 758 410,72 | 0,00 | 27,2 | | Создание комфортной обстановки для отдыха населения и обеспечение комфортных условий для проживания жителей города |
| 4.6 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера» | **142 918,55** | 0,00 | 0,00 | 142 918,55 | 0,00 | **142 918,55** | 0,00 | 0,00 | 142 918,55 | 0,00 | 13,1 | | Предупреждение возникновения возгораний объектов жилого сектора и социальных объектов на территории МО город Алексин |
| 4.7 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Алексина» | **1 658 392,05** | 0,00 | 0,00 | 1 658 392,05 | 0,00 | **1 658 392,05** | 0,00 | 0,00 | 1 658 392,05 | 0,00 | 23,4 | | Повышение эффективности и скорости реагирования в чрезвычайных ситуациях |
| **Всего** | | **33 309 752,44** | **0,00** | **262 466,00** | **33 047 286,44** | **0,00** | **33 309 752,44** | **0,00** | **262 466,00** | **33 047 286,44** | **0,00** | **13,1** | **-** | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в случае, если средства федерального бюджета предоставляются из областного бюджета, их следует указать отдельно

Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Попкова

(подпись)