**Мониторинг реализации муниципальной программы**

Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин

за 2 квартал 2023 года

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2022 года № 2564 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление № 840 от 16.05.2023г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2022 года № 2564 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин» |
| Плановый объем финансирования Программы, рублей  | 16 389 948,19 |
| Фактический объем финансирования Программы, рублей  | 16 389 948,19 |
| Ответственный исполнитель Программы  | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин |

**Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | Всего | в том числе по источникам финансирования | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Иные источники финансирования | Федеральный бюджет\* | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Иные источники финансирования |
| 1.1 | Региональный проект «Чистая вода Тульской области» | **4 860 727,50** | 0,00 | 4 587 554,61 | 273 172,89 | 0,00 | **4 860 727,50** | 0,00 | 4 587 554,61 | 273 172,89 | 0,00 | 14,1 | Соответствие инженерных сетей требованиям нормативно-технических документов |
| 1.2 | Региональный проект «Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области» | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| 1.3 | Региональный проект «Создание условий для строительства внутрипоселковых распределительных сетей» | **6 634 849,17** | 0,00 | 5 510 088,76 | 1 124 760,41 | 0,00 | **6 634 849,17** | 0,00 | 5 510 088,76 | 1 124 760,41 | 0,00 | 83,2 | Улучшение жилищных условий населения |
| 1.4 | Региональный проект «Модернизация и развитие систем водоотведения» | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования» | **240 000,00** | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | **240 000,00** | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 4,1 | Снижение уровня аварийности в жилищно-коммунальном комплексе |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение коммунальными услугами населения муниципального образования» | **1 720 016,27** | 0,00 | 0,00 | 1 720 016,27 | 0,00 | **1 720 016,27** | 0,00 | 0,00 | 1 720 016,27 | 0,00 | 11,1 | Повышение надежности и качества работы объектов коммунальной инфраструктуры. |
| 2.3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации планов строительства, ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности» | **2 934 355,25** | 0,00 | 0,00 | 2 934 355,25 | 0,00 | **2 934 355,25** | 0,00 | 0,00 | 2 934 355,25 | 0,00 | 23,2 | Своевременно предоставленные сметные расчеты для выполнения работ в рамках муниципальных программ |
| **Всего** | **16 389 948,19** | **0,00** | **10 097 643,37** | **629 2304,82** | **0,00** | **16 389 948,19** | **0,00** | **10 097 643,37** | **629 2304,82** | **0,00** | **18,5** | **-** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в случае, если средства федерального бюджета предоставляются из областного бюджета, их следует указать отдельно

Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Попкова

 (подпись)

*Исполнитель:*

*Ю.В. Рудюк (8-48753-41969)*