**Мониторинг реализации муниципальной программы**

Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин

за 3 квартал 2023 года

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2022 года № 2565 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | - |
| Плановый объем финансирования Программы, рублей  | 96 382 058,38 |
| Фактический объем финансирования Программы, рублей  | 96 382 058,38 |
| Ответственный исполнитель Программы  | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин |

**Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | Всего | в том числе по источникам финансирования | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Иные источники финансирования | Федеральный бюджет\* | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Иные источники финансирования |
| 1.1 | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | **33 345 846,75** | 0,00 | 28 956 975,62 | 4 388 871,13 | - | **33 345 846,75** | 0,00 | 28 956 975,62 | 4 388 871,13 | - | 83,5 | Повышение качества транспортной автомобильной сети, обеспечение нормативного уровня безопасности дорожного движения |
| 1.2 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | **20 399 283,03** | 19 191 645,47 | 799 651,90 | 407 985,66 | - | **20 399 283,03** | 19 191 645,47 | 799 651,90 | 407 985,66 | - | 69,8 | Создание комфортной обстановки для отдыха населения и обеспечение комфортных условий проживания жителей муниципального образования |
| 2.1 | Региональный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» | **652 134,60** | 0,00 | 615 484,63 | 36 649,97 | - | **652 134,60** | 0,00 | 615 484,63 | 36 649,97 | - | 100 | Удаление площадей (очагов) произрастания борщевика Сосновского на территории муниципального образования город Алексин |
| 2.2 | Региональный проект «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами» | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - |
| 3.1 | Ведомственный проект "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований" | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | - |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация комплексного благоустройства и озеленения» | **16 051 953,10** | 0,00 | 215 583,00 | 15 836 370,10 | - | **16 051 953,10** | 0,00 | 215 583,00 | 15 836 370,10 | - | 22,1 | Улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования город Алексин |
| 4.2 | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. дорожных сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности» | **10 165 642,10** | 0,00 | 2 674 126,82 | 7 491 515,28 | - | **10 165 642,10** | 0,00 | 2 674 126,82 | 7 491 515,28 | - | 33,5 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 4.3 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт дворовых территорий» | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | -  |
| 4.4 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт тротуаров» | **67 291,28** | 0,00 | 0,00 | 67 291,28 | - | **67 291,28** | 0,00 | 0,00 | 67 291,28 | - | 1 | Создание комфортной обстановки для отдыха населения и обеспечение комфортных условий для проживания жителей города  |
| 4.5 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог» | **13 007 410,21** | 0,00 | 0,00 | 13 007 410,21 | - | **13 007 410,21** | 0,00 | 0,00 | 13 007 410,21 | - | 20,8 | Создание комфортной обстановки для отдыха населения и обеспечение комфортных условий для проживания жителей города  |
| 4.6 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера» | **310 661,87** | 0,00 | 0,00 | 310 661,87 | - | **310 661,87** | 0,00 | 0,00 | 310 661,87 | - | 28,5 | Предупреждение возникновения возгораний объектов жилого сектора и социальных объектов на территории МО город Алексин |
| 4.7 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Алексина» | **2 381 835,44** | 0,00 | 0,00 | 2 381 835,44 | - | **2 381 835,44** | 0,00 | 0,00 | 2 381 835,44 | - | 31,5 | Повышение эффективности и скорости реагирования в чрезвычайных ситуациях |
| **Всего** | **96 382 058,38** | **19 191 645,47** | **33 261 821,97** | **43 928 590,94** | **-** | **96 382 058,38** | **19 191 645,47** | **33 261 821,97** | **43 928 590,94** | **-** | **35,5** | **-** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в случае, если средства федерального бюджета предоставляются из областного бюджета, их следует указать отдельно

Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Попкова

 (подпись)