**Мониторинг реализации муниципальной программы**

Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин

за 4 квартал 2023 года

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2022 года № 2565 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 10 октября 2023г. № 2144;Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 07 ноября 2023г. № 2378;Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2023г. № 2907. |
| Плановый объем финансирования Программы, рублей  | 124 230 715,97 |
| Фактический объем финансирования Программы, рублей  | 124 230 715,97 |
| Ответственный исполнитель Программы  | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин |

**Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | Всего | в том числе по источникам финансирования | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Иные источники финансирования | Федеральный бюджет\* | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Иные источники финансирования |
| 1.1 | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | Повышение качества транспортной автомобильной сети, обеспечение нормативного уровня безопасности дорожного движения |
| 1.2 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | **8 354 717,34** | 2 416 052,37 | 5 562 094,45 | 376 570,52 | - | **8 354 717,34** | 2 416 052,37 | 5 562 094,45 | 376 570,52 | - | 29 | Создание комфортной обстановки для отдыха населения и обеспечение комфортных условий проживания жителей муниципального образования |
| 2.1 | Региональный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | Удаление площадей (очагов) произрастания борщевика Сосновского на территории муниципального образования город Алексин |
| 2.2 | Региональный проект «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами» | **4 530 955,74** | 0,00 | 4 276 316,03 | 254 639,71 | - | **4 530 955,74** | 0,00 | 4 276 316,03 | 254 639,71 | - | 34 | Увеличение доли обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| 3.1 | Ведомственный проект "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований" | **1 530 000,00** | 0,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | - | **1 530 000,00** | 0,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | - | 100 | Увеличение количества обустроенных остановочных павильонов |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация комплексного благоустройства и озеленения» | **25 249 630,10** | 0,00 | 1 960 307,55 | 23 289 322,55 | - | **25 249 630,10** | 0,00 | 1 960 307,55 | 23 289 322,55 | - | 31,3 | Улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования город Алексин |
| 4.2 | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. дорожных сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности» | **25 113 626,40** | 0,00 | 6 692 819,91 | 18 420 806,49 | - | **25 113 626,40** | 0,00 | 6 692 819,91 | 18 420 806,49 | - | 66,6 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 4.3 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт дворовых территорий» | **2 959 481,71** | 0,00 | 0,00 | 2 959 481,71 | - | **2 959 481,71** | 0,00 | 0,00 | 2 959 481,71 | - | 99,3 |  Создание комфортной обстановки для отдыха населения и обеспечение комфортных условий для проживания жителей города  |
| 4.4 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт тротуаров» | **4 454 856,73** | 0,00 | 0,00 | 4 454 856,73 | - | **4 454 856,73** | 0,00 | 0,00 | 4 454 856,73 | - | 92,2 | Создание комфортной обстановки для отдыха населения и обеспечение комфортных условий для проживания жителей города  |
| 4.5 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог» | **48 791 084,02** | 0,00 | 0,00 | 48 791 084,02 | - | **48 791 084,02** | 0,00 | 0,00 | 48 791 084,02 | - | 56,2 | Создание комфортной обстановки для отдыха населения и обеспечение комфортных условий для проживания жителей города  |
| 4.6 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера» | **555 077,21** | 0,00 | 0,00 | 555 077,21 | - | **555 077,21** | 0,00 | 0,00 | 555 077,21 | - | 54,9 | Предупреждение возникновения возгораний объектов жилого сектора и социальных объектов на территории МО город Алексин |
| 4.7 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Алексина» | **2 691 286,72** | 0,00 | 0,00 | 2 691 286,72 | - | **2 691 286,72** | 0,00 | 0,00 | 2 691 286,72 | - | 33,2 | Повышение эффективности и скорости реагирования в чрезвычайных ситуациях |
| **Всего** | **124 230 715,97** | **2 416 052,37** | **20 021 537,94** | **101 793 125,66** | **-** | **124 230 715,97** | **2 416 052,37** | **20 021 537,94** | **101 793 125,66** | - | **41,4** | **-** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в случае, если средства федерального бюджета предоставляются из областного бюджета, их следует указать отдельно

Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Попкова

 (подпись)