**Мониторинг реализации муниципальной программы**

Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин

за 4 квартал 2023 года

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2022 года № 2564 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление №2748 от 21.12.2023; Постановление №2909 от 29.12.2023 |
| Плановый объем финансирования Программы, рублей  | **36 713 089,80** |
| Фактический объем финансирования Программы, рублей  | **36 713 089,80** |
| Ответственный исполнитель Программы  | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин |

**Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | Всего | в том числе по источникам финансирования | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Иные источники финансирования |  | Федеральный бюджет\* | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Иные источники финансирования |  |  |
| 1.1 | Региональный проект «Чистая вода Тульской области» | **27 007 933,22** | 0,00 | 25 490 087,37 | 1 517 845,85 | 0,00 | **27 007 933,22** | 0,00 | 25 490 087,37 | 1 517 845,85 | 0,00 | 79 % | Соответствие инженерных сетей требованиям нормативно-технических документов |
| 1.2 | Региональный проект «Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области» | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| 1.3 | Региональный проект «Создание условий для строительства внутрипоселковых распределительных сетей» | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Улучшение жилищных условий населения |
| 1.4 | Региональный проект «Модернизация и развитие систем водоотведения» | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования» | **1 458 535,68** | 0,00 | 0,00 | 1 415 032,66 | 43 503,02 | **1 458 535,68** | 0,00 | 0,00 | 1 415 032,66 | 43 503,02 | 25 | Снижение уровня аварийности в жилищно-коммунальном комплексе |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение коммунальными услугами населения муниципального образования» | **2 875 092,67** | 0,00 | 0,00 | 2 875 092,67 | 0,00 | **2 875 092,67** | 0,00 | 0,00 | 2 875 092,67 | 0,00 | 21 | Повышение надежности и качества работы объектов коммунальной инфраструктуры. |
| 2.3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации планов строительства, ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности» | **5 371 528,23** | 0,00 | 0,00 | 5 371 528,23 | 0,00 | **5 371 528,23** | 0,00 | 0,00 | 5 371 528,23 | 0,00 | 38 | Своевременно предоставленные сметные расчеты для выполнения работ в рамках муниципальных программ |
| **Всего** | **36 713 089,80** | **0,00** | 25 490 087,37 | **11 179 499,41** | **43 503,02** | **36 713 089,80** | **0,00** | 25 490 087,37 | **11 179 499,41** | **43 503,02** | **48** | **-** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в случае, если средства федерального бюджета предоставляются из областного бюджета, их следует указать отдельно

Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Попкова

 (подпись)

*Исполнитель:*

*О.А. Латухина (8-48753-41969)*