**Мониторинг реализации муниципальной программы**

«**Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»**

за 4 квартал 2024 года

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2023 года № 2908 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин» |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 01 апреля 2024 года № 726 |
| Плановый объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 457 190 843,51 | |
| Фактический объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 418 504 199,29 | |
| Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) | Управление по благоустройству и транспорту администрации МО город Алексин | |

**Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | | | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Иные источники финансирования | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Иные источники финансирования |
| 1 | Региональный проект «Народный бюджет» | **43 904 500,55** | 0,00 | 24 821 495,29 | 19 083 005,26 | 0,00 | **41 928 578,17** | 0,00 | 24 021 039,31 | 17 907 538,86 | 0,00 | 95,50 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения |
| 2 | Региональный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» | **1 734 238,15** | 0,00 | 1 634 172,61 | 100 065,54 | 0,00 | **1 734 238,15** | 0,00 | 1 634 172,61 | 100 065,54 | 0,00 | 100 | Удаление площадей (очагов) произрастания борщевика Сосновского на территории муниципального образования город Алексин |
| 3 | Региональный проект «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами» | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | **37 865 630,02** | 20 244 382,78 | 16 247 638,94 | 1 373608,30 | 0,00 | **37 681 388,56** | 20 244379,01 | 16 074 031,83 | 1 362 977,72 | 0,00 | 99,51 | Создание комфортной обстановки для отдыха населения и обеспечение комфортных условий проживания жителей муниципального образования |
| 5 | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | **57 108 548,36** | 0,00 | 44 491 885,85 | 12 616 662,51 | 0,00 | **57 108 548,36** | 0,00 | 44 491 885,85 | 12 616 662,51 | 0,00 | 100 | Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования город Алексин, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 6 | Ведомственный проект «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения " | **58 700 000,00** | 0,00 | 58 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | **45 792 956,82** | 0,00 | 45 792 956,82 | 0,00 | 0,00 | 78,01 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Алексин и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Организация комплексного благоустройства и озеленения» | **116 581 317,68** | 0,00 | 15 976 725,34 | 100 604 592,34 | 0,00 | **109 552 483,95** | 0,00 | 14 308 811,91 | 95 243 672,04 | 0,00 | 93,97 | Обеспечение освещения территории муниципального образования город Алексин;  Улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования город Алексин;  Улучшение качества содержания мест погребений |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. дорожных сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности» | **15 531 030,66** | 0,00 | 0,00 | 15 531 030,66 | 0,00 | **11 256 308,29** | 0,00 | 0,00 | 11 256 308,29 | 0,00 | 72,48 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт дворовых территорий» | **3 290 766,03** | 0,00 | 0,00 | 3 290 766,03 | 0,00 | **2 290 769,39** | 0,00 | 0,00 | 2 290 769,39 | 0,00 | 69,61 | Создание комфортной обстановки для отдыха населения и обеспечение комфортных условий для проживания жителей города |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт тротуаров» | **4 809 159,95** | 0,00 | 0,00 | 4 809 159,95 | 0,00 | **4 223 216,55** | 0,00 | 0,00 | 4 223 216,55 | 0,00 | 87,82 | Создание комфортной обстановки для отдыха населения и обеспечение комфортных условий для проживания жителей города |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог» | **87 241 240,92** | 0,00 | 0,00 | 87 241 240,92 | 0,00 | **80 278 221,31** | 0,00 | 0,00 | 80 278 221,31 | 0,00 | 92,02 | Улучшение качества содержания автомобильных дорог на территории муниципального образования город Алексин |
| 12 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера» | **2 495 060,19** | 0,00 | 0,00 | 2 495 060,19 | 0,00 | **2 048 060,19** | 0,00 | 0,00 | 2 048 060,19 | 0,00 | 82,08 | Предупреждение возникновения возгораний объектов жилого сектора и социальных объектов на территории МО город Алексин |
| 13 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Алексина» | **13 194 172,00** | 0,00 | 0,00 | 13 194 172,00 | 0,00 | **13 124 651,52** | 0,00 | 0,00 | 13 124 651,52 | 0,00 | 99,47 | Повышение эффективности и скорости реагирования в чрезвычайных ситуациях |
| 14 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций по содержанию имущества, находящегося в казне муниципального образования в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов благоустройства, общественных пространств» | **14 735 179,00** | 0,00 | 0,00 | 14 735 179,00 | 0,00 | **11 484 778,03** | 0,00 | 0,00 | 11 484 778,03 | 0,00 | 77,94 | Обеспечение функций по содержанию имущества, находящегося в казне муниципального образования в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов благоустройства и общественных пространств |
| **Всего** | | **457 190 843,51** | **20 244 382,78** | **161 871 918,03** | **275 074 542,70** | **0,00** | **418 504 199,29** | **20 244 379,01** | **146 322 898,33** | **251 936 921,95** | **0,00** | **91,54** | **-** |

Начальник управления по благоустройству и транспорту администрации

муниципального образования город Алексин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Никитина