Мониторинг реализации муниципальной программы

«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»

за 4 квартал 2025 года

| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2023 года № 2908 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин» |
| --- | --- |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | - |
| Плановый объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 734 937 716,34 |
| Фактический объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 678 013 479,05 |
| Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) | Управление по благоустройству и транспорту администрации МО город Алексин |

Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  |  | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет* | Местный бюджет | Иные источники финансирования |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Иные источники финансирования |  |  |
| 1 | Региональный проект «Народный бюджет» | 21 579 261,47 | 0,00 | 14 019 519,07 | 5 401 816,25 | 2 157 926,15 | 17 253 566,55 | 0,00 | 11 145 200,48 | 4 383 009,41 | 1 725 356,66 | 79,95 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения |
| 2 | Региональный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» | 1 037 381,04 | 0,00 | 973 582,10 | 63 798,94 | 0,00 | 1 037 381,04 | 0,00 | 973 582,10 | 63 798,94 | 0,00 | 100,00 | Удаление площадей (очагов) произрастания борщевика Сосновского на территории муниципального образования город Алексин |
| 3 | Региональный проект «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами» | 15 178 084,71 | 0,00 | 14 244 632,50 | 933 452,21 | 0,00 | 15 147 721,26 | 0,00 | 14 216 136,38 | 931 584,88 | 0,00 | 99,80 | Улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования город Алексин |
| 4 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 43 089 027,19 | 17 675 117,68 | 23 543 608,43 | 1 706 543,67 | 163 757,41 | 43 089 027,10 | 17 675 117,61 | 23 543 608,42 | 1 706 543,66 | 163 757,41 | 100,00 | Создание комфортной обстановки для отдыха населения и обеспечение комфортных условий проживания жителей муниципального образования |
| 5 | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | 36 080 449,26 | 0,00 | 36 080 449,26 | 0,0 | 0,00 | 36 080 449,26 | 0,00 | 36 080 449,26 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Повышение качества транспортной автомобильной сети, обеспечение нормативного уровня безопасности дорожного движения |
| 6 | Ведомственный проект «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения " | 19 099 717,51 | 0,00 | 19 099 717,51 | 0,00 | 0,00 | 16 774 256,70 | 0,00 | 16 774 256,70 | 0,00 | 0,00 | 87,82 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Алексин и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Организация комплексного благоустройства и озеленения» | 142 221 636,34 | 0,00 | 13 179 289,49 | 128 961 540,21 | 80 806,64 | 124 141 283,56 | 0,00 | 10 953 920,39 | 113 106 556,53 | 80 806,64 | 87,29 | Обеспечение освещения территории муниципального образования город Алексин; Улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования город Алексин; Улучшение качества содержания мест погребений, |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. дорожных сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности» | 164 319 382,81 | 0,00 | 0,00 | 164 319 382,81 | 0,00 | 158 646 052,69 | 0,00 | 0,00 | 158 646 052,69 | 0,00 | 96,55 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт дворовых территорий» | 6 655 327,85 | 0,00 | 0,00 | 6 655 327,85 | 0,00 | 6 074 677,97 | 0,00 | 0,00 | 6 074 677,97 | 0,00 | 91,28 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт тротуаров» | 9 832 055,50 | 0,00 | 0,00 | 9 832 055,50 | 0,00 | 9 450 017,95 | 0,00 | 0,00 | 9 450 017,95 | 0,00 | 96,11 | Создание комфортной обстановки для отдыха населения и обеспечение комфортных условий для проживания жителей города |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог» | 52 791 559,05 | 0,00 | 0,00 | 52 791 559,05 | 0,00 | 49 747 101,38 | 0,00 | 0,00 | 49 747 101,38 | 0,00 | 94,23 | Улучшение качества содержания автомобильных дорог на территории муниципального образования город Алексин |
| 12 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера» | 29 590 592,40 | 0,00 | 24 327 301,32 | 5 263 291,08 | 0,00 | 12 686 115,14 | 0,00 | 8 153 796,71 | 4 532 318,43 | 0,00 | 42,87 | Предупреждение возникновения возгораний объектов жилого сектора и социальных объектов на территории МО город Алексин |
| 13 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Алексина» | 27 361 641,21 | 0,00 | 0,00 | 27 361 641,21 | 0,00 | 27 227 959,01 | 0,00 | 0,00 | 27 227 959,01 | 0,00 | 99,51 | Повышение эффективности и скорости реагирования в чрезвычайных ситуациях |
| 14 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций по содержанию имущества, находящегося в казне муниципального образования в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов благоустройства, общественных пространств» | 166 101 600,00 | 0,00 | 0,00 | 166 101 600,00 | 0,00 | 160 657 869,44 | 0,00 | 0,00 | 160 657 869,44 | 0,00 | 96,72 | Обеспечение функций по содержанию имущества, находящегося в казне муниципального образования в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов благоустройства и общественных пространств |
| Всего |  | 734 937 716,34 | 17 675 117,68 | 145 468 099,68 | 569 392 008,78 | 2 402 490,20 | 678 013 479,05 | 17 675 117,61 | 121 840 950,44 | 536 527 490,29 | 1 969 920,71 | 92,25 | - |

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации

муниципального образования город Алексин                                                     ______________      Ю.П. Анохин