**Мониторинг реализации муниципальной программы**

«**Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»**

за 1 квартал 2025 года

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2023 года № 2908 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин» |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | - |
| Плановый объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 639 596 329,90 |
| Фактический объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 36 402 614,92 |
| Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) | Управление по благоустройству и транспорту администрации МО город Алексин |

**Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | | | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Иные источники финансирования | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Иные источники финансирования |
| 1 | Региональный проект «Народный бюджет» | **24 018 843,58** | 0,00 | 14 621 686,94 | 7 028 124,95 | 2 369 031,69 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2 | Региональный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» | **4 518 378,90** | 0,00 | 4 240 498,60 | 277 880,30 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | Региональный проект «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами» | **9 796 096,06** | 0,00 | 9 193 636,15 | 602 459,91 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | **48 038 290,60** | 21 703 403,49 | 24 337 899,64 | 1 766 296,52 | 230 690,95 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | **36 080 449,26** | 0,00 | 36 080 449,26 | 0,0 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6 | Ведомственный проект «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения " | **1 887 395,76** | 0,00 | 1 887395,76 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Организация комплексного благоустройства и озеленения» | **116 427 202,53** | 0,00 | 1 303 464,00 | 114 794 218,84 | 329 519,69 | **15 019 664,30** | 0,00 | 0,00 | 15 019 664,30 | 0,00 | 12,90 | Обеспечение освещения территории муниципального образования город Алексин;  Улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования город Алексин;  Улучшение качества содержания мест погребений |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. дорожных сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности» | **171 042 303,00** | 0,00 | 0,00 | 171 042 303,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт дворовых территорий» | **2 000 000,00** | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт тротуаров» | **10 000 000,00** | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог» | **11 750 000,00** | 0,00 | 0,00 | 11 750 000,00 | 0,00 | **599 999,00** | 0,00 | 0,00 | 599 999,00 | 0,00 | 5,11 | Улучшение качества содержания автомобильных дорог на территории муниципального образования город Алексин |
| 12 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера» | **36 850 000,00** | 0,00 | 0,00 | 36 850 000,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 13 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Алексина» | **24 485 770,21** | 0,00 | 0,00 | 24 485 770,21 | 0,00 | **3 753 006,11** | 0,00 | 0,00 | 3 753 006,11 | 0,00 | 15,33 | Повышение эффективности и скорости реагирования в чрезвычайных ситуациях |
| 14 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций по содержанию имущества, находящегося в казне муниципального образования в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов благоустройства, общественных пространств» | **139 701 600,00** | 0,00 | 0,00 | 139 701 600,00 | 0,00 | **17 029 945,51** | 0,00 | 0,00 | 17 029 945,51 | 0,00 | 12,19 | Обеспечение функций по содержанию имущества, находящегося в казне муниципального образования в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов благоустройства и общественных пространств |
| **Всего** | | **639 596 329,90** | **21 703 403,49** | **91 665 030,35** | **523 298 653,73** | **2 929 242,33** | **36 402 614,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,69** | **-** |

Начальник управления по благоустройству и транспорту администрации

муниципального образования город Алексин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Никитина