**Мониторинг реализации муниципальной программы**

«**Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»**

за 1 квартал 2024 года

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2023 года № 2908 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин» |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 01 апреля 2024 года № 726 |
| Плановый объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 360 593 535,07 | |
| Фактический объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 38 754 234,14 | |
| Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | |

**Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | | | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Иные источники финансирования | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Иные источники финансирования |
| 1 | Региональный проект «Народный бюджет» | **40 724 498,52** | 0,00 | 26 439 315,06 | 14 285 183,46 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2 | Региональный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» | **646 640,00** | 0,00 | 609 328,87 | 37 311 ,13 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | Региональный проект «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами» | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | **39 099 797,99** | 20 533 787,51 | 17 132 787,80 | 1 433 222,68 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | **63 795 273,90** | 0,00 | 44 491 885,85 | 19 303 388,05 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Организация комплексного благоустройства и озеленения» | **94 072 436,58** | 0,00 | 1 136 366,00 | 92936070,58 | 0,00 | **16 271 360,97** | 0,00 | 35 613,00 | 16 235 747,97 | 0,00 | 17,3 | Обеспечение освещения территории муниципального образования город Алексин;  Улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования город Алексин;  Улучшение качества содержания мест погребений |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. дорожных сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности» | **16 612 896,10** | 0,00 | 0,00 | 16 612 896,10 | 0,00 | **777 510,00** | 0,00 | 0,00 | 777 510,00 | 0,00 | 4,7 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт дворовых территорий» | **2 200 000,00** | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | **49 983,00** | 0,00 | 0,00 | 49 983,00 | 0,00 | 2,3 | Создание комфортной обстановки для отдыха населения и обеспечение комфортных условий для проживания жителей города |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт тротуаров» | **6 061 800,00** | 0,00 | 0,00 | 6 061 800,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог» | **62 915 532,48** | 0,00 | 0,00 | 62 915 532,48 | 0,00 | **19 720 810,41** | 0,00 | 0,00 | 19 720 810,41 | 0,00 | 31,3 | Улучшение качества содержания автомобильных дорог на территории муниципального образования город Алексин |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера» | **22 326 687,50** | 0,00 | 0,00 | 22 326 687,50 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 12 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Алексина» | **12 137 972,00** | 0,00 | 0,00 | 12 137 972,00 | 0,00 | **1 934 569,76** | 0,00 | 0,00 | 1 934 569,76 | 0,00 | 15,9 | Повышение эффективности и скорости реагирования в чрезвычайных ситуациях |
| **Всего** | | **360 593 535,07** | **20 533 787,51** | **89 809 683,58** | **250 250 063,98** | **0,00** | **38 754 234,14** | **0,00** | **35 613,00** | **38 718 621,14** | **0,00** | **10,7** | **-** |

Руководитель структурного подразделения администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Попкова