Мониторинг реализации муниципальной программы

«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»

за 2 квартал 2025 года

| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2023 года № 2908 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин» |
| --- | --- |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | - |
| Плановый объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 676 618 271,12 |
| Фактический объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 165 372 873,59 |
| Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) | Управление по благоустройству и транспорту администрации МО город Алексин |

Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  |  | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет* | Местный бюджет | Иные источники финансирования |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Иные источники финансирования |  |  |
| 1 | Региональный проект «Народный бюджет» | 24 018 843,58 | 0,00 | 14 621 686,94 | 7 028 124,95 | 2 369 031,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2 | Региональный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» | 2 881 614,00 | 0,00 | 2 704 394,74 | 177 219,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | Региональный проект «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами» | 9 796 096,06 | 0,00 | 9 193 636,15 | 602 459,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 46 891 678,97 | 21 238 676,86 | 23 706 031,51 | 1 721 219,31 | 225 751,29 | 1 361 023,80 | 0,00 | 1 277 320,84 | 83 702,96 | 0,00 | 2,90 | Создание комфортной обстановки для отдыха населения и обеспечение комфортных условий проживания жителей муниципального образования |
| 5 | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | 36 080 449,26 | 0,00 | 36 080 449,26 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6 | Ведомственный проект «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения " | 1 818 963,28 | 0,00 | 1 818 963,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Организация комплексного благоустройства и озеленения» | 116 577 880,44 | 0,00 | 1 303 464,00 | 114 939 957,09 | 334 459,35 | 30 764 958,17 | 0,00 | 417 391,20 | 30 347 566,97 | 0,00 | 26,39 | Обеспечение освещения территории муниципального образования город Алексин; Улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования город Алексин; Улучшение качества содержания мест погребений, |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. дорожных сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности» | 171 042 303,00 | 0,00 | 0,00 | 171 042 303,00 | 0,00 | 24 570 308,32 | 0,00 | 0,00 | 24 570 308,32 | 0,00 | 14,37 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт дворовых территорий» | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт тротуаров» | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 2 392 754,41 | 0,00 | 0,00 | 2 392 754,41 | 0,00 | 23,93 | - |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог» | 54 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 950 000,00 | 0,00 | 45 153 411,92 | 0,00 | 0,00 | 45 153 411,92 | 0,00 | 82,17 | Улучшение качества содержания автомобильных дорог на территории муниципального образования город Алексин |
| 12 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера» | 31 177 301,32 | 0,00 | 24 327 301,32 | 6 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 13 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Алексина» | 27 881 541,21 | 0,00 | 0,00 | 27 881 541,21 | 0,00 | 9 965 197,88 | 0,00 | 0,00 | 9 965 197,88 | 0,00 | 35,74 | Повышение эффективности и скорости реагирования в чрезвычайных ситуациях |
| 14 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций по содержанию имущества, находящегося в казне муниципального образования в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов благоустройства, общественных пространств» | 141 501 600,00 | 0,00 | 0,00 | 141 501 600,00 | 0,00 | 51 165 219,09 | 0,00 | 0,00 | 51 165 219,09 | 0,00 | 36,16 | Обеспечение функций по содержанию имущества, находящегося в казне муниципального образования в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов благоустройства и общественных пространств |
| Всего |  | 676 618 271,12 | 21 238 676,86 | 113 755 927,20 | 538 694 424,73 | 2 929 242,33 | 165 372 873,59 | 0,00 | 1 694 712,04 | 163 678 161,55 | 0,00 | 24,44 | - |

Начальник управления по благоустройству и транспорту администрации

муниципального образования город Алексин                                                     ______________      Т.В. Никитина