Мониторинг реализации муниципальной программы 
«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин» 

за 2 квартал 2025 года

	Нормативный правовой акт, утвердивший Программу
	Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2023 года № 2908 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»

	Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений
	-

	Плановый объем финансирования  Программы (подпрограммы),  рублей 
	676 618 271,12

	Фактический объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей  
	165 372 873,59

	Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы)
	Управление по благоустройству и транспорту администрации МО город Алексин



Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)

	№ п/п
	Наименование направления, мероприятия
	Планируемое финансирование мероприятий (рублей)
	Фактическое финансирование мероприятий (рублей)

	
	
	Всего
	в том числе по источникам финансирования
	Всего
	в том числе по источникам финансирования
	Процент финансирования к годовому объему, %
	Результаты выполнения мероприятий

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет*

	Местный бюджет
	Иные источники финансирования
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет

	Местный бюджет
	Иные источники финансирования
	
	

	1
	Региональный проект «Народный бюджет»
	24 018 843,58
	0,00
	14 621 686,94
	7 028 124,95
	2 369 031,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	- 

	2
	Региональный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского»
	2 881 614,00
	0,00
	2 704 394,74
	177 219,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	3
	Региональный проект «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами»
	9 796 096,06
	0,00
	9 193 636,15
	602 459,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	4
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	46 891 678,97
	21 238 676,86
	23 706 031,51
	1 721 219,31
	225 751,29
	1 361 023,80
	0,00
	1 277 320,84
	83 702,96
	0,00
	2,90
	Создание комфортной обстановки для отдыха населения и обеспечение комфортных условий проживания жителей муниципального образования

	5
	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»
	36 080 449,26
	0,00
	36 080 449,26
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	   0,00
	-

	6
	Ведомственный проект «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения "
	1 818 963,28
	0,00
	1 818 963,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	7
	Комплекс процессных мероприятий «Организация комплексного благоустройства и озеленения»
	116 577 880,44
	0,00
	1 303 464,00
	114 939 957,09
	334 459,35
	30 764 958,17
	0,00
	417 391,20
	30 347 566,97
	0,00
	26,39
	Обеспечение освещения территории муниципального образования город Алексин;
Улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования город Алексин;
Улучшение качества содержания мест погребений, 

	8
	Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. дорожных сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности»
	171 042 303,00
	0,00
	0,00
	171 042 303,00
	0,00
	24 570 308,32
	0,00
	0,00
	24 570 308,32
	0,00
	14,37
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям

	9
	Комплекс процессных мероприятий «Ремонт дворовых территорий»
	2 000 000,00
	0,00
	0,00
	2 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	10
	Комплекс процессных мероприятий  «Ремонт тротуаров»
	10 000 000,00
	0,00
	0,00
	10 000 000,00
	0,00
	2 392 754,41
	0,00
	0,00
	2 392 754,41
	0,00
	23,93
	-

	11
	Комплекс процессных мероприятий  «Содержание автомобильных дорог»
	54 950 000,00
	0,00
	0,00
	54 950 000,00
	0,00
	45 153 411,92
	0,00
	0,00
	45 153 411,92
	0,00
	82,17
	Улучшение качества содержания автомобильных дорог на территории муниципального образования город Алексин

	12
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера»
	31 177 301,32
	0,00
	24 327 301,32
	6 850 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	13
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Алексина»
	27 881 541,21
	0,00
	0,00
	27 881 541,21
	0,00
	9 965 197,88
	0,00
	0,00
	9 965 197,88
	0,00
	35,74
	Повышение эффективности и скорости реагирования в чрезвычайных ситуациях

	14
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций по содержанию имущества, находящегося в казне муниципального образования в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов благоустройства, общественных пространств»
	141 501 600,00
	0,00
	0,00
	141 501 600,00
	0,00
	51 165 219,09
	0,00
	0,00
	51 165 219,09
	0,00
	36,16
	Обеспечение функций по содержанию имущества, находящегося в казне муниципального образования в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов благоустройства и общественных пространств

	Всего
	676 618 271,12
	21 238 676,86
	113 755 927,20
	538 694 424,73
	2 929 242,33
	165 372 873,59
	0,00
	1 694 712,04
	163 678 161,55
	0,00
	24,44
	-



Начальник управления по благоустройству и транспорту администрации                                                                                                                                                   
муниципального образования город Алексин                                                     ______________      Т.В. Никитина

