Мониторинг реализации муниципальной программы 
«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин» 

за 2 квартал 2026 года

	Нормативный правовой акт, утвердивший Программу
	Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2023 года № 2908 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»

	Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений
	-

	Плановый объем финансирования  Программы (подпрограммы),  рублей 
	793 031 755,70

	Фактический объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей  
	213 501 065,11

	Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы)
	Управление по благоустройству и транспорту администрации МО город Алексин



Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)

	№ п/п
	Наименование направления, мероприятия
	Планируемое финансирование мероприятий (рублей)
	Фактическое финансирование мероприятий (рублей)

	
	
	Всего
	в том числе по источникам финансирования
	Всего
	в том числе по источникам финансирования
	Процент финансирования к годовому объему, %
	Результаты выполнения мероприятий

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет*

	Местный бюджет
	Иные источники финансирования
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет

	Местный бюджет
	Иные источники финансирования
	
	

	1
	Региональный проект «Народный бюджет»
	49 864 742,77
	0,00
	31 371 584,24
	13 150 088,89
	5 343 069,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	- 

	2
	Региональный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского»
	2 975 758,20
	0,00
	2 727 877,54
	247 880,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	3
	Региональный проект «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами»
	7 489 761,87
	0,00
	6 865 864,71
	623 897,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	4
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	21 924 035,02
	20 626 132,14
	859 422,17
	364 788,66
	73 692,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	5
	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»
	47 390 228,07
	0,00
	47 390 228,07
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	   0,00
	-

	6
	Ведомственный проект «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований»
	91 127 243,51
	0,00
	91 127 243,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	7
	Комплекс процессных мероприятий «Организация комплексного благоустройства и озеленения»
	161 037 802,13
	0,00
	1 549 891,00
	159 487 125,53
	785,60
	46 617 215,64
	0,00
	528 074,00
	46 089 141,64
	0,00
	28,95
	Обеспечение освещения территории муниципального образования город Алексин;
Улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования город Алексин;
Улучшение качества содержания мест погребений 

	8
	Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. дорожных сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности»
	110 459 187,14
	0,00
	0,00
	110 459 187,14
	0,00
	12 674 399,47
	0,00
	0,00
	12 674 399,47
	0,00
	11,47
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям

	9
	Комплекс процессных мероприятий «Ремонт дворовых территорий»
	9 705 597,99
	0,00
	0,00
	9 705 597,99
	0,00
	41 004,60
	0,00
	0,00
	41 004,60
	0,00
	0,42
	-

	10
	Комплекс процессных мероприятий  «Ремонт тротуаров»
	20 000 000,00
	0,00
	0,00
	20 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	11
	Комплекс процессных мероприятий  «Содержание автомобильных дорог»
	20 699 300,00
	0,00
	0,00
	20 699 300,00
	0,00
	3 980 811,75
	0,00
	0,00
	3 980 811,75
	0,00
	19,23
	Улучшение качества содержания автомобильных дорог на территории муниципального образования город Алексин

	12
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера»
	10 234 000,00
	0,00
	0,00
	10 234 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	13
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Алексина»
	28 982 950,00
	0,00
	0,00
	28 982 950,00
	0,00
	12 699 909,59
	0,00
	0,00
	12 699 909,59
	0,00
	43,82
	Повышение эффективности и скорости реагирования в чрезвычайных ситуациях

	14
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций по содержанию имущества, находящегося в казне муниципального образования в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов благоустройства, общественных пространств»
	211 141 149,00
	0,00
	0,00
	211 141 149,00
	0,00
	137 487 724,06
	0,00
	0,00
	137 487 724,06
	0,00
	65,12
	Улучшение качества содержания имущества, находящегося в казне муниципального образования в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов благоустройства, общественных пространств

	Всего
	793 031 755,70
	20 626 132,14
	181 892 111,24
	585 095 965,03
	5 417 547,29
	213 501 065,11
	0,00
	528 074,00
	212 972 991,11
	0,00
	26,92
	-



Заместитель начальника управления по благоустройству и транспорту администрации                                                                                                                                                   
муниципального образования город Алексин                                                     ______________      А.Е. Карпова

