Мониторинг реализации муниципальной программы 
«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин» 

за 3 квартал 2025 года

	Нормативный правовой акт, утвердивший Программу
	Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2023 года № 2908 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»

	Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений
	-

	Плановый объем финансирования  Программы (подпрограммы),  рублей 
	715 112 969,81

	Фактический объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей  
	346 154 298,10

	Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы)
	Управление по благоустройству и транспорту администрации МО город Алексин



Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)

	№ п/п
	Наименование направления, мероприятия
	Планируемое финансирование мероприятий (рублей)
	Фактическое финансирование мероприятий (рублей)

	
	
	Всего
	в том числе по источникам финансирования
	Всего
	в том числе по источникам финансирования
	Процент финансирования к годовому объему, %
	Результаты выполнения мероприятий

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет*

	Местный бюджет
	Иные источники финансирования
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет

	Местный бюджет
	Иные источники финансирования
	
	

	1
	Региональный проект «Народный бюджет»
	24 018 843,58
	0,00
	14 621 686,94
	7 028 124,95
	2 369 031,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	- 

	2
	Региональный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского»
	2 881 614,00
	0,00
	2 704 394,74
	177 219,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	3
	Региональный проект «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами»
	15 178 110,34
	0,00
	14 244 656,55
	933 453,79
	0,00
	7 091 127,78
	0,00
	6 655 023,41
	436 104,37
	0,00
	46,72
	Улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования город Алексин

	4
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	46 891 678,97
	21 238 676,86
	23 706 031,51
	1 721 219,31
	225 751,29
	11 852 909,22
	2 202 610,07
	9 018 505,44
	608 381,61
	23 412,10
	25,28
	Создание комфортной обстановки для отдыха населения и обеспечение комфортных условий проживания жителей муниципального образования

	5
	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»
	36 080 449,26
	0,00
	36 080 449,26
	0,0
	0,00
	36 080 449,26
	0,00
	36 080 449,26
	0,00
	0,00
	100,00
	Повышение качества транспортной автомобильной сети, обеспечение нормативного уровня безопасности дорожного движения

	6
	Ведомственный проект «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения "
	1 818 963,28
	0,00
	1 818 963,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	7
	Комплекс процессных мероприятий «Организация комплексного благоустройства и озеленения»
	140 294 858,70
	0,00
	12 185 173,49
	127 775 225,86
	334 459,35
	45 489 584,98
	0,00
	1 230 108,10
	44 259 476,88
	0,00
	32,42
	Обеспечение освещения территории муниципального образования город Алексин;
Улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования город Алексин;
Улучшение качества содержания мест погребений, 

	8
	Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. дорожных сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности»
	173 185 009,15
	0,00
	0,00
	173 185 009,15
	0,00
	89 715 779,07
	0,00
	0,00
	89 715 779,07
	0,00
	51,80
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям

	9
	Комплекс процессных мероприятий «Ремонт дворовых территорий»
	2 000 000,00
	0,00
	0,00
	2 000 000,00
	0,00
	271 627,26
	0,00
	0,00
	271 627,26
	0,00
	13,58
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям

	10
	Комплекс процессных мероприятий  «Ремонт тротуаров»
	10 000 000,00
	0,00
	0,00
	10 000 000,00
	0,00
	6 014 851,12
	0,00
	0,00
	6 014 851,12
	0,00
	60,15
	Создание комфортной обстановки для отдыха населения и обеспечение комфортных условий для проживания жителей города

	11
	Комплекс процессных мероприятий  «Содержание автомобильных дорог»
	54 950 000,00
	0,00
	0,00
	54 950 000,00
	0,00
	45 153 411,92
	0,00
	0,00
	45 153 411,92
	0,00
	82,17
	Улучшение качества содержания автомобильных дорог на территории муниципального образования город Алексин

	12
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера»
	31 177 301,32
	0,00
	24 327 301,32
	6 850 000,00
	0,00
	388 946,35
	0,00
	0,00
	388 946,35
	0,00
	1,25
	Предупреждение возникновения возгораний объектов жилого сектора и социальных объектов на территории МО город Алексин

	13
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Алексина»
	28 034 541,21
	0,00
	0,00
	28 034 541,21
	0,00
	18 718 160,71
	0,00
	0,00
	18 718 160,71
	0,00
	66,77
	Повышение эффективности и скорости реагирования в чрезвычайных ситуациях

	14
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций по содержанию имущества, находящегося в казне муниципального образования в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов благоустройства, общественных пространств»
	148 601 600,00
	0,00
	0,00
	148 601 600,00
	0,00
	85 377 450,43
	0,00
	0,00
	85 377 450,43
	0,00
	57,45
	Обеспечение функций по содержанию имущества, находящегося в казне муниципального образования в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов благоустройства и общественных пространств

	Всего
	676 618 271,12
	21 238 676,86
	129 688 657,09
	561 256 393,53
	2 929 242,33
	346 154 298,10
	2 202 610,07
	52 984 086,21
	290 944 189,72
	23 412,10
	51,16
	-



Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации                                                                                                                                                   
муниципального образования город Алексин                                                     ______________      Ю.П. Анохин

