**Мониторинг реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин»**

**за 4 квартал 2020г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | № 2803 от 30.12.2019г. "Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования  город Алексин» |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | - |
| Плановый объем финансирования Программы, руб. | - 3 588 600,00 |
| Фактический объем финансирования программы, руб. | - 29 260 888,30 |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Администрация муниципального образования город Алексин |
| Исполнители мероприятий Программы | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС  администрации муниципального образования город Алексин  МКУ «УКС г.Алексин», КИЗО |

**Финансирование мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий, руб. | | | | Фактическое финансирование мероприятий, руб. | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | |
| Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства | Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования» Мероприятие 1  «Капитальный ремонт жилищного фонда» | **-549 989,84** | 0 | -426 989,84 | -123 000,00 | **4 252 284,07** | 2 422 215,93 | 1 676 500,70 | 153 567,44 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение коммунальными услугами население муниципального образования» Мероприятие 1 «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | **- 2 797 955,00** | 0 | - 2 793 855,00 | -4 100,00 | 8 912 728,072 | 2 918 734,77 | 5 970 042,71 | 23 950,59 |
| 3 | Подпрограмма 2 «Обеспечение коммунальными услугами население муниципального образования» Мероприятие 2 «Газификация населенных пунктов» | **- 870 855,16** | 0 | -870 855,16 | 0 | **13 015 963,40** | 9 017 083,84 | 3 998 879,56 | 0 |
| 4 | Подпрограмма 2 «Обеспечение коммунальными услугами население муниципального образования» Мероприятие 3 Обеспечение деятельности учреждений (МКУ УКС г.Алексина) | **630 200,00** | 0 | 630 200,00 | 0 | **3 079 912,76** | 0 | 3 079 912,76 | 0 |
| **Всего** | | **-3 588 600,00** | 0 | -3 461 500,00 | -127 100,00 | **29 260 888,30** | 14 358 034,54 | 14 725 335,73 | 177 518,03 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в случае если средства федерального бюджета предоставляются из областного бюджета, их следует указать отдельно

**С уважением,**

**начальник управления**

**по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС**

**администрации муниципального**

**образования город Алексин**  **А.К. Пепанян**

Исполнитель, контактный телефон:

*В.В.Москивец*

*т. 4-12-84*