Мониторинг реализации муниципальной программы

«Обеспечение услугами ЖКХ населения МО  г.Алексин»

за 4 квартал 2025 года

| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2023 года № 2906 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин»» |
| --- | --- |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | - |
| Плановый объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 86 836 770,70 |  |
| Фактический объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 76 785 830,36 |  |
| Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО г.Алексин |  |

Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  |  | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Иные источники финансирования |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Иные источники финансирования |  |  |
| 1 | Региональный проект "Чистая вода Тульской области» | 7 213 902,43 | 0,00 | 6 770 247,43 | 443 655,00 | 0,00 | 7 074 251,84 | 0,00 | 6 639 185,35 | 435 066,49 | 0,00 | 98,1 | Выполнены работы по ремонту водонапорных башен в д.Ботня, в с. Пушино в полном объеме |
| 2 | Региональный проект "Народный бюджет" | 310 872,57 | 0,00 | 186 523,54 | 93 261,77 | 31 087,26 | 310 872,57 | 0,00 | 186 523,54 | 93 261,77 | 31 087,26 | 100,0 | Выполнены работы по ремонту системы водоснабжения в н.п.Богучарово в полном объеме |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования» | 11 484 679,59 | 0,00 | 3 112 887,91 | 8 371 791,68 | 0,00 | 11 443 074,93 | 0,00 | 3 112 887,91 | 8 330 187,02 | 0,00 | 99,6 | Соответствие нормативному состоянию объектов МКД |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение коммунальными услугами населения муниципального образования» | 44 754 216,11 | 0,00 | 0,00 | 44 754 216,11 | 0,00 | 35 098 234,70 | 0,00 | 0,00 | 35 098 234,70 | 0,00 | 78,4 | Повышение надежности и качества работы объектов коммунальной инфраструктуры. |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации планов строительства, ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности» | 23 073 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23 073 100,00 | 0,00 | 22 859 396,32 | 0,00 | 0,00 | 22 859 396,32 | 31 087,26 | 99,1 | Своевременно предоставленные сметные расчеты для выполнения работ в рамках муниципальных программ |
|  | Всего | 86 836 770,70 | 0,00 | 10 069 658,88 | 76 736 024,56 | 31 087,26 | 76 785 830,36 | 0,00 | 9 938 596,80 | 66 816 146,30 | 31 087,26 | 88,4 | - |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации  муниципального образования  г.Алексин                      _______________   Ю.П.Анохин