**Мониторинг реализации муниципальной программы**

«**Обеспечение услугами ЖКХ населения МО г.Алексин»**

за 4 квартал 2024 года

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2023 года № 2906 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин»» |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | - |
| Плановый объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей  | 94 273 131,87 |
| Фактический объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей  | 61 832 518,57 |
| Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства |

**Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | Всего | в том числе по источникам финансирования | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Иные источники финансирования | Федеральный бюджет\* | Областной бюджет | Местный бюджет | Иные источники финансирования |
| 1 | Региональный проект "Чистая вода Тульской области» | **23 210 787,81** | 0,00 | 21 871 525,36 | 1 339 262,45 | 0,00 | **21 415 351,28** | 0,00 | 20 179 685,52 | 1 235 665,76 | 0,00 | 92,3 | Заключены муниципальные контракты на ремонт водонапорных башен, на выполнение работ по ремонту участка водопроводной сети диаметром 300мм в мкр Петровское и строительство артезианской скважины. |
| 2 | Региональный проект «Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области» | **12 465 698,30** | 0,00 | 11 746 427,51 | 719 270,79 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Расторжен муниципальный контракт на капитальный ремонт системы водоотведения г.Алексин на основании ч.9 ст.95 Закона 44-ФЗ,п.14.2 контракта в связи с неисполнением  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования» | **3 305 887,12** | 0,00 | 465 826,28 | 2 840 060,84 | 0,00 | **2 081 698,99** | 0,00 | 465 699,55 | 1 615 999,44 | 0,00 | 63,0 | Соответствие нормативному состоянию объектов МКД |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение коммунальными услугами населения муниципального образования» | **38 319 068,64** | 0,00 | 4 610 000,00 | 33 709 068,64 | 0,00 | **21 729 848,38** | 0,00 | 4 564 300,00 | 17 165 548,38 | 0,00 | 56,7 | Повышение надежности и качества работы объектов коммунальной инфраструктуры. |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации планов строительства, ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности» | **16 971 690,00** | 0,00 | 0,00 | 16 971 690,00 | 0,00 | **16 605 619,92** | 0,00 | 0,00 | 16 605 619,92 | 0,00 | 97,8 | Своевременно предоставленные сметные расчеты для выполнения работ в рамках муниципальных программ |
|  | Всего | **94 273 131,87** | **0,00** | **38 693 779,15** | **55 579 352,72** | **0,00** | **61 832 518,57** | **0,00** | **25 209 685,07**  | **36 622 833,50** | **0,00** | **65,6** | **-** |

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.П.Анохин