**Мониторинг реализации муниципальной программы**

«**Обеспечение услугами ЖКХ населения МО г.Алексин»**

за 1 квартал 2025 года

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2023 года № 2906 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин»» |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | - |
| Плановый объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 107 264 427,23 | |
| Фактический объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 10 789 424,13 | |
| Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО г.Алексин | |

**Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | | | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Иные источники финансирования | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Иные источники финансирования |
| 1 | Региональный проект "Чистая вода Тульской области» | **7 394 992,01** | 0,00 | 6 940 200,00 | 454 792,01 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2 | Региональный проект "Народный бюджет" | **348 123,19** | 0,00 | 208 873,91 | 104 436,96 | 34 812,32 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования» | **22 528 199,00** | 0,00 | 10 892 199,00 | 11 636 000,00 | 0,00 | **8 011,00** | 0,00 | 0,00 | 8 011,00 | 0,00 | 0,04 | Соответствие нормативному состоянию объектов МКД |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение коммунальными услугами населения муниципального образования» | **54 170 013,03** | 0,00 | 0,00 | 54 170 013,03 | 0,00 | **6 762 665,50** | 0,00 | 0,00 | 6 762 665,50 | 0,00 | 12,48 | Повышение надежности и качества работы объектов коммунальной инфраструктуры. |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации планов строительства, ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности» | **22 823 100,00** | 0,00 | 0,00 | 22 823 100,00 | 0,00 | **4 018 747,63** | 0,00 | 0,00 | 4 018 747,63 | 0,00 | 17,61 | Своевременно предоставленные сметные расчеты для выполнения работ в рамках муниципальных программ |
|  | Всего | **107 264 427,23** | **0,00** | **18 041 272,91** | **89 188 342,00** | **34 812,32** | **10 789 424,13** | **0,00** | **0,00** | **10 789 424,13** | **0,00** | **10,06** | **-** |

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.П.Анохин