Мониторинг реализации муниципальной программы

«Обеспечение услугами ЖКХ населения МО  г.Алексин»

за 1 квартал 2026 года

| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2023 года № 2906 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин»» |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | - |  |
| Плановый объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 136 547 234,51 |  |
| Фактический объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 5 098 027,93 |  |
| Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО г.Алексин |  |

Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  |  | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Иные источники финансирования |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Иные источники финансирования |  |  |
| 1 | Региональный проект "Чистая вода Тульской области» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Повышение надежности и качества работы объектов коммунальной инфраструктуры |
| 2 | Региональный проект "Народный бюджет" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Повышение надежности и качества работы объектов коммунальной инфраструктуры |
| 3 | Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | 16 108 571,43 | 10 148 400,00 | 5 638 000,00 | 322 171,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Соответствие инженерных сетей требованиям нормативно-технических документов |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования» | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 199 668,56 | 0,00 | 0,00 | 199 668,56 | 0,00 | 1,6 | Соответствие нормативному состоянию объектов МКД |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение коммунальными услугами населения муниципального образования» | 82 690 163,08 | 0,00 | 0,00 | 82 690 163,08 | 0,00 | 898 237,66 | 0,00 | 0,00 | 898 237,66 | 0,00 | 1,08 | Повышение надежности и качества работы объектов коммунальной инфраструктуры. |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации планов строительства, ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности» | 25 248 500,00 | 0,00 | 0,00 | 25 248 500,00 | 0,00 | 4 000 121,71 | 0,00 | 0,00 | 4 000 121,71 | 0,00 | 15,8 | Своевременно предоставленные сметные расчеты для выполнения работ в рамках муниципальных программ |
|  | Всего | 136 547 234,51 | 10 148 400,00 | 5 638 000,00 | 120 760834,51 | 0,00 | 5 098 027,93 | 0,00 | 0,00 | 1 097 906,22 | 0,00 | 3,7 | - |

Заместитель начальника управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации  муниципального образования  г.Алексин                      _______________   С.Ю. Колбенева