Мониторинг реализации муниципальной программы 
«Обеспечение услугами ЖКХ населения МО  г.Алексин» 

за 2 квартал 2025 года

	Нормативный правовой акт, утвердивший Программу
	Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2023 года № 2906 «Об утверждении муниципальной программы  «Обеспечение услугами ЖКХ  населения  муниципального образования город Алексин»»

	Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений
	-

	Плановый объем финансирования  Программы (подпрограммы),  рублей 
	107 264 427,23

	Фактический объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей  
	   17 855 254,39

	Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО г.Алексин



Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)

	№ п/п
	Наименование направления, мероприятия
	Планируемое финансирование мероприятий (рублей)
	Фактическое финансирование мероприятий (рублей)

	
	
	Всего
	в том числе по источникам финансирования
	Всего
	в том числе по источникам финансирования
	Процент финансирования к годовому объему, %
	Результаты выполнения мероприятий

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет

	Местный бюджет
	Иные источники финансирования
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет

	Местный бюджет
	Иные источники финансирования
	
	

	1
	Региональный проект "Чистая вода Тульской области»
	7 394 992,01
	0,00
	6 940 200,00
	454 792,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	2
	Региональный проект "Народный бюджет"
	348 123,19
	0,00
	208 873,91
	104 436,96
	34 812,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	3
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования»
	22 528 199,00
	0,00
	
10 892 199,00

	11 636 000,00
	0,00
	706 227,25
	0,00
	0,00
	706 227,25
	0,00
	3,13
	Соответствие нормативному состоянию объектов МКД

	4
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение коммунальными услугами населения муниципального образования»
	54 170 013,03
	0,00
	0,00
	54 170 013,03
	0,00
	8 093 881,17
	0,00
	0,00
	8 093 881,17
	0,00
	14,94
	Повышение надежности и качества работы объектов коммунальной инфраструктуры.

	5
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации планов строительства, ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности»
	22 823 100,00
	0,00
	0,00
	22 823 100,00
	0,00
	9 055 145,97
	0,00
	0,00
	9 055 145,97
	0,00
	39,68
	Своевременно предоставленные сметные расчеты для выполнения работ в рамках муниципальных программ

	
	Всего
	107 264 427,23
	0,00
	18 041 272,91
	89 188 342,00
	34 812,32
	17 855 254,39
	0,00
	0,00 
	17 855 254,39
	0,00
	16,65
	-




Начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации  МО г.Алексин                      _____________   Ю.П.Анохин

