Мониторинг реализации муниципальной программы

«Обеспечение услугами ЖКХ населения МО  г.Алексин»

за 2 квартал 2025 года

| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2023 года № 2906 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин»» |
| --- | --- |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | - |
| Плановый объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 107 264 427,23 |  |
| Фактический объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 17 855 254,39 |  |
| Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО г.Алексин |  |

Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  |  | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Иные источники финансирования |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Иные источники финансирования |  |  |
| 1 | Региональный проект "Чистая вода Тульской области» | 7 394 992,01 | 0,00 | 6 940 200,00 | 454 792,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2 | Региональный проект "Народный бюджет" | 348 123,19 | 0,00 | 208 873,91 | 104 436,96 | 34 812,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования» | 22 528 199,00 | 0,00 | 10 892 199,00 | 11 636 000,00 | 0,00 | 706 227,25 | 0,00 | 0,00 | 706 227,25 | 0,00 | 3,13 | Соответствие нормативному состоянию объектов МКД |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение коммунальными услугами населения муниципального образования» | 54 170 013,03 | 0,00 | 0,00 | 54 170 013,03 | 0,00 | 8 093 881,17 | 0,00 | 0,00 | 8 093 881,17 | 0,00 | 14,94 | Повышение надежности и качества работы объектов коммунальной инфраструктуры. |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации планов строительства, ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности» | 22 823 100,00 | 0,00 | 0,00 | 22 823 100,00 | 0,00 | 9 055 145,97 | 0,00 | 0,00 | 9 055 145,97 | 0,00 | 39,68 | Своевременно предоставленные сметные расчеты для выполнения работ в рамках муниципальных программ |
|  | Всего | 107 264 427,23 | 0,00 | 18 041 272,91 | 89 188 342,00 | 34 812,32 | 17 855 254,39 | 0,00 | 0,00 | 17 855 254,39 | 0,00 | 16,65 | - |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации  МО г.Алексин                      _____________   Ю.П.Анохин