**Мониторинг реализации муниципальной программы**

«**Обеспечение услугами ЖКХ населения МО г.Алексин»**

за 2 квартал 2024 года

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2023 года № 2906 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин»» |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | - |
| Плановый объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 85 981 063,94 | |
| Фактический объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 9 542 114,45 | |
| Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | |

**Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | | | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Иные источники финансирования | Федеральный бюджет\* | Областной бюджет | Местный бюджет | Иные источники финансирования |
| 1 | Региональный проект "Чистая вода Тульской области» | **8 836 000,00** | 0,00 | 8 326 162,80 | 509 837,20 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| 2 | Региональный проект «Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области» | **12 528 340,00** | 0,00 | 11 805 454,78 | 722 885,22 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования» | **5 894 683,94** | 0,00 | 304 521,14 | 5 590 162,80 | 0,00 | **304 521,14** | 0,00 | 304 521,14 | 0,00 | 0,00 | 5,17 | Соответствие нормативному состоянию объектов МКД |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение коммунальными услугами населения муниципального образования» | **43 359 000,00** | 0,00 | 4 610 000,00 | 38 749 000,00 | 0,00 | **2 713 550,30** | 0,00 | 0,00 | 2 713 550,30 | 0,00 | 6,26 | Повышение надежности и качества работы объектов коммунальной инфраструктуры. |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации планов строительства, ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности» | **15 363 040,00** | 0,00 | 0,00 | 15 363 040,00 | 0,00 | **6 524 043,01** | 0,00 | 0,00 | 6 524 043,01 | 0,00 | 42,47 | Своевременно предоставленные сметные расчеты для выполнения работ в рамках муниципальных программ |
|  | Всего | **85 981 063,94** | **0,00** | **25 046 138,72** | **60 934 925,22** | **0,00** | **9 542 114,45** | **0,00** | **304 521,14** | **9 237 593,31** | **0,00** | **11,10** | **-** |

Руководитель структурного подразделения администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Попкова

Исп. Ю.В. Рудюк

4-19-69