**Мониторинг реализации муниципальной программы**

Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин

за 3 квартал 2023 года

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2022 года № 2564 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений |  |
| Плановый объем финансирования Программы, рублей | **7 645 407,28** | |
| Фактический объем финансирования Программы, рублей | **7 645 407,28** | |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | |

**Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | | | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | | | Процент финансирования к годовому объему, % | | Результаты выполнения мероприятий |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Иные источники финансирования | Федеральный бюджет\* | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Иные источники финансирования |
| 1.1 | Региональный проект «Чистая вода Тульской области» | **1 684 138,90** | 0,00 | 1589490,29 | 94648,61 | 0,00 | **1 684 138,90** | 0,00 | 1589490,29 | 94648,61 | 0,00 | 100 % | | Соответствие инженерных сетей требованиям нормативно-технических документов |
| 1.2 | Региональный проект «Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области» | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | - |
| 1.3 | Региональный проект «Создание условий для строительства внутрипоселковых распределительных сетей» | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | Улучшение жилищных условий населения |
| 1.4 | Региональный проект «Модернизация и развитие систем водоотведения» | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | - |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования» | **1 153 929,16** | 0,00 | 0,00 | 1 153 929,16 | 0,00 | **1 153 929,16** | 0,00 | 0,00 | 1 153 929,16 | 0,00 | 26,3 | | Снижение уровня аварийности в жилищно-коммунальном комплексе |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение коммунальными услугами населения муниципального образования» | **1 141 358,16** | 0,00 | 0,00 | 1 141 358,16 | 0,00 | **1 141 358,16** | 0,00 | 0,00 | 1 141 358,16 | 0,00 | 22,1 | | Повышение надежности и качества работы объектов коммунальной инфраструктуры. |
| 2.3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации планов строительства, ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности» | **3 665 981,06** | 0,00 | 0,00 | 3 665 981,06 | 0,00 | **3 665 981,06** | 0,00 | 0,00 | 3 665 981,06 | 0,00 | 23,2 | | Своевременно предоставленные сметные расчеты для выполнения работ в рамках муниципальных программ |
| **Всего** | | **7 645 407,28** | **0,00** | 1589490,29 | **6 055 916,99** | **0,00** | **7 645 407,28** | **0,00** | 1589490,29 | **6 055 916,99** | **0,00** | **36,7** | **-** | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в случае, если средства федерального бюджета предоставляются из областного бюджета, их следует указать отдельно

Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Попкова

(подпись)

*Исполнитель:*

*О.А. Латухина (8-48753-41969)*