**Мониторинг реализации муниципальной** **программы**

**«Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин»**

**за первый квартал 2020 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Утверждена постановлением администрации муниципального образования Алексинский район от 30.12.2014 г. № 2324 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с кратким содержанием и внесенными изменениями | Постановления администрации МО город Алексин № 2319 от 07.10.2015 (изменение объема финансирования программы), № 3061 от 30.12.2016 (изменение объема финансирования программы), № 613 от 04.04.2016, № 2925 от 30.12.2016 (изменение объема финансирования программы), № 1240 от 08.06.2017 (изменение программных мероприятий), № 3053 от 28.12.2017 (изменение объема финансирования программы), № 2953 от 28.12.2018, № 2768 от 30.12.2019. |
| Плановый объем финансирования Программы | 543 000,0 руб. |
| Фактический объем финансирования программы | 419 749,0 руб. |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования город Алексин |

**Финансирование мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | |
| областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | МБУ «КДЦ г. Алексин», замена ламп накаливания на энергосберегающие | 20000,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 |
|  | МБДОУ «Детский сад № 27», замена оконных блоков | 200000,0 | 0,0 | 200000,0 | 0,0 | 200000,0 | 0,0 | 200000,0 | 0,0 |
|  | МБДОУ «Детский сад № 11», замена оконных блоков | 100000,0 | 0,0 | 100000 | 0,0 | 99799,0 | 0,0 | 99799,0 | 0,0 |
|  | МБУ ДО "ДЮСШ № 1" замена оконных блоков | 100000,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 99950,0 | 0,0 | 99950,0 | 0,0 |
|  |  | 420000,0 |  | 420000 |  | 419749,0 |  | 419749,0 |  |

Начальник управления

по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС А.К. Пепанян

Исполнитель: Наумова Н.А. тел. 4-12-41