**Мониторинг реализации муниципальной** **программы**

**«Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин»**

**за второй квартал 2021 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Утверждена постановлением администрации муниципального образования Алексинский район от 30.12.2014 г. № 2324 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с кратким содержанием и внесенными изменениями | Постановления администрации МО город Алексин № 2319 от 07.10.2015 (изменение объема финансирования программы), № 3061 от 30.12.2016 (изменение объема финансирования программы), № 613 от 04.04.2016, № 2925 от 30.12.2016 (изменение объема финансирования программы), № 1240 от 08.06.2017 (изменение программных мероприятий), № 3053 от 28.12.2017 (изменение объема финансирования программы), № 2953 от 28.12.2018, № 2768 от 30.12.2019, № 2230 от 30.12.2020, № 775 от 21.05.2021 |
| Плановый объем финансирования Программы | 516 000,0 руб. |
| Фактический объем финансирования программы | 299 084,61 руб. |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования город Алексин  |

**Финансирование мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (тыс.рублей) | Фактическое финансирование мероприятий (тыс.рублей)  |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | Всего | в том числе по источникам финансирования |
| областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
|  | МБДОУ «Детский сад № 7» замена оконных блоков | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 88,1 | 0,0 | 88,1 | 0,0 |
|  | МБДОУ «Детский сад № 13» замена оконных блоков | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 170,1 | 0,0 | 170,1 | 0,0 |
|  | МБУК «Спортивный центр «Возрождение» Разработка энергетического паспорта  | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 34,9 | 0,0 | 34,9 | 0,0 |
|  | МКУ «Муниципальный архив» Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
|  | итого | 341,0 | 0,0 | 341,0 | 0,0 | 299,1 | 0,0 | 299,1 | 0,0 |

Заместитель главы администрации

МО город Алексин А.С. Наумов

Исполнитель: Наумова Н.А. тел. 4-12-41