|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | Приложение № 1 к постановлению администрации  МО город Алексин от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  | | **Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования город Алексин, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора,**  **на 2026-2028 годы.** | | | | | | | | |
| № п/п | | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь МКД | Наименование конструктивных элементов, инженерных систем, подлежащих капитальному ремонту | | Способ формирования фонда капитального ремонта | | Источники финансирования капитального ремонта | Плановый период ремонта | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | |
| 1 | | г. Алексин,  пр-д Октябрьский,  д. 4а | 1 168,90 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 2 | | г. Алексин,  пр-д Строителей 1-й,  д. 5А | 684,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 3 | | г. Алексин,  ул. 238 Дивизии,  д. 7 | 1 039,98 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 4 | | г. Алексин,  ул. 238 Дивизии,  д. 8 | 942,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 5 | | г. Алексин,  ул. 238 Дивизии,  д. 9 | 1 051,99 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 6 | | г. Алексин,  ул. 50 лет ВЛКСМ,  д. 6 | 3 528,70 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 7 | | г. Алексин,  ул. 50 лет Октября,  д. 11/10 | 4 756,70 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 8 | | г. Алексин,  ул. 50 лет Октября,  д. 15/5 | 2 244,30 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 9 | | г. Алексин,  ул. 50 лет Октября,  д. 16 | 3 740,60 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 10 | | г. Алексин,  ул. 50 лет Октября,  д. 17 | 3 843,50 | Крыша, фасад, внутридомовые системы электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 11 | | г. Алексин,  ул. 50 лет Октября,  д. 23 | 3 630,20 | Крыша, фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 12 | | г. Алексин,  ул. 50 лет Октября,  д. 8 | 3 794,20 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 13 | | г. Алексин,  ул. Арматурная,  д. 1 | 805,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 14 | | г. Алексин,  ул. Арматурная,  д. 15 | 1 375,61 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 15 | | г. Алексин,  ул. Арматурная,  д. 9 | 2 947,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 16 | | г. Алексин,  ул. Армейская,  д. 12а | 3 351,10 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 17 | | г. Алексин,  ул. Баумана,  д. 11 | 2 522,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 18 | | г. Алексин,  ул. Баумана,  д. 14 | 3 413,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 19 | | г. Алексин,  ул. Баумана,  д. 5 | 3 113,19 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 20 | | г. Алексин,  ул. Белинского,  д. 10 | 677,37 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 21 | | г. Алексин,  ул. Белинского,  д. 12 | 496,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 22 | | г. Алексин,  ул. Вересаева,  д. 10 | 4 905,70 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 23 | | г. Алексин,  ул. Героев Алексинцев,  д. 13 | 2 610,19 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 24 | | г. Алексин,  ул. Героев Алексинцев,  д. 2 | 3 507,32 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 25 | | г. Алексин,  ул. Героев Алексинцев,  д. 25 | 1 187,68 | Фасад, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 26 | | г. Алексин,  ул. Героев Алексинцев,  д. 6 | 5 209,11 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 27 | | г. Алексин,  ул. Героев Алексинцев,  д. 9 | 2 196,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 28 | | г. Алексин,  ул. Горная, д. 2 | 1 065,55 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 29 | | г. Алексин,  ул. Горная, д. 4а | 3 369,70 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 30 | | г. Алексин,  ул. Горького, д. 8 | 2 765,02 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 31 | | г. Алексин,  ул. Железнодорожная, д. 10а | 785,70 | Внутридомовые системы теплоснабжения, водоотведения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 32 | | г. Алексин,  ул. Железнодорожная, д. 13А | 662,02 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 33 | | г. Алексин,  ул. Железнодорожная, д. 2 | 450,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 34 | | г. Алексин,  ул. Ленина, д. 14 | 2 185,74 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 35 | | г. Алексин,  ул. Ленина, д. 16 | 1 744,40 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 36 | | г. Алексин,  ул. Ленина, д. 19/15 | 1 989,54 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 37 | | г. Алексин,  ул. Макаренко, д. 5 | 1 048,10 | Внутридомовая система теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 38 | | г. Алексин,  ул. Макаренко, д. 6 | 1 996,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 39 | | г. Алексин,  ул. Мира, д. 13/12 | 3 182,00 | Крыша, фасад | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 40 | | г. Алексин,  ул. Мира, д. 9а | 1 382,13 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 41 | | г. Алексин,  ул. Молодежная,  д. 10 | 673,17 | Внутридомовая система теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 42 | | г. Алексин,  ул. Молодежная,  д. 12 | 672,80 | Внутридомовая система теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 43 | | г. Алексин,  ул. Новогородищенская,  д. 13 | 515,77 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 44 | | г.Алексин,  ул. Новогородищенская,  д. 14 | 516,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 45 | | г. Алексин,  ул. Революции, 3а | 4 944,70 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 46 | | г. Алексин,  ул. Революции, д. 7 | 6 724,30 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 47 | | г. Алексин,  ул. Санаторная, д. 7 | 3 620,10 | Крыша, внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 48 | | г. Алексин,  ул. Северная, д. 11 | 3 434,36 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 49 | | г. Алексин,  ул. Северная, д. 15 | 3 310,68 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 50 | | г. Алексин,  ул. Северная, д. 17 | 3 595,96 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 51 | | г. Алексин,  ул. Северная, д. 5 | 1 383,09 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 52 | | г. Алексин,  ул. Северная, д. 7 | 1 391,12 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 53 | | г. Алексин,  ул. Трудовые Резервы, д. 13 | 716,38 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 54 | | г. Алексин,  ул. Трудовые Резервы, д. 15 | 651,29 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 55 | | г. Алексин,  ул. Трудовые Резервы, д. 29/30 | 453,30 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 56 | | г. Алексин,  ул. Урицкого, д. 19 | 716,68 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 57 | | г. Алексин,  ул. Центральная,  д. 11 | 5 196,80 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 58 | | г. Алексин,  ул. Южная, д. 4а | 4 033,73 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 59 | | г. Алексин,  ул. Южная, д. 9 | 5 439,60 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 60 | | д. Большое Шелепино, ул. Садовая, д. 1 | 657,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 61 | | д. Большое Шелепино, ул. Садовая, д. 2 | 678,00 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 62 | | д. Егнышевка,  ул. Садовая, д. 4 | 748,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 63 | | д. Егнышевка,  ул. Садовая, д. 5 | 1 224,00 | Крыша, фасад | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 64 | | н.п. С/к Алексин-Бор, д. 1 | 985,80 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2026 | |
| 65 | | г. Алексин,  пл. Победы, д. 1 | 1 017,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 66 | | г. Алексин,  пл. Победы, д. 3 | 1 035,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 67 | | г. Алексин,  пл. Победы, д. 5 | 1 033,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 68 | | г. Алексин,  пл. Победы, д. 5а | 1 038,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 69 | | г. Алексин,  пл. Победы, д. 7/1 | 751,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 70 | | г. Алексин,  пр-д Строителей 1-й,  д. 1/8 | 691,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 71 | | г. Алексин,  пр-д Строителей 1-й,  д. 3 | 674,63 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 72 | | г. Алексин,  пр-д Строителей 1-й,  д. 5 | 647,81 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 73 | | г. Алексин,  пр-д Строителей 2-й,  д. 2/14 | 652,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 74 | | г. Алексин,  ул. 238 Дивизии,  д. 1 | 2 654,38 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 75 | | г. Алексин,  ул. 238 Дивизии,  д. 12 | 947,48 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 76 | | г. Алексин,  ул. 238 Дивизии,  д. 3 | 1 061,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 77 | | г. Алексин,  ул. Арматурная,  д. 30 | 2 777,60 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 78 | | г. Алексин,  ул. Арматурная,  д. 38 | 4 886,40 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 79 | | г. Алексин,  ул. Армейская,  д. 11 | 468,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 80 | | г. Алексин,  ул. Вересаева,  д. 6 | 4 973,10 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 81 | | г. Алексин,  ул. Вересаева,  д. 8 | 2 880,00 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 82 | | г. Алексин,  ул. Героев Алексинцев,  д. 15 | 2 839,28 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 83 | | г. Алексин,  ул. Героев Алексинцев,  д. 17 | 2 866,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 84 | | г. Алексин,  ул. Героев Алексинцев,  д. 23 | 643,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 85 | | г. Алексин,  ул. Героев Алексинцев,  д. 3 | 3 659,41 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 86 | | г. Алексин,  ул. Горького, д. 4 | 3 150,35 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 87 | | г. Алексин,  ул. Горького, д. 6 | 2 762,31 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 88 | | г. Алексин,  ул. Кирпичная, д. 6 | 2 158,51 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 89 | | г. Алексин,  ул. Ленина, д. 18 | 2 722,20 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 90 | | г. Алексин,  ул. Ленина, д. 18а | 2 739,30 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 91 | | г. Алексин,  ул. Ленина, д. 30/24 | 688,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 92 | | г. Алексин,  ул. Металлистов,  д. 17А | 1 282,86 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 93 | | г. Алексин,  ул. Металлистов,  д. 8 | 2 750,01 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 94 | | г. Алексин,  ул. Мира, д. 8 | 1 375,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 95 | | г. Алексин,  ул. Мира, д. 9 | 1 382,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 96 | | г. Алексин,  ул. Молодежная,  д. 18 | 952,54 | Внутридомовая система теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 97 | | г. Алексин,  ул. Октябрьская,  д. 3 | 706,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 98 | | г. Алексин,  ул. Пахомова, д. 13/2 | 1 293,63 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 99 | | г. Алексин,  ул. Пахомова, д. 16 | 1 354,20 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 100 | | г. Алексин,  ул. Пахомова, д. 17/12 | 1 730,31 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 101 | | г. Алексин,  ул. Рабочая, д. 6а | 1 386,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 102 | | г. Алексин,  ул. Северная, д. 1 | 1 384,59 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 103 | | г. Алексин,  ул. Северная, д. 13 | 1 713,82 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 104 | | г. Алексин,  ул. Советская, д. 1 | 573,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 105 | | г.Алексин,  ул. Трудовые Резервы, д. 18 | 912,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 106 | | г. Алексин,  ул. Центральная,  д. 2/6 | 900,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 107 | | г. Алексин,  ул. Центральная,  д. 3 | 1 935,02 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 108 | | г. Алексин,  ул. Центральная,  д. 3а | 583,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 109 | | г. Алексин,  ул. Центральная,  д. 8/11 | 917,79 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 110 | | г. Алексин,  ул. Чехова, д. 2 | 159,70 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 111 | | г. Алексин,  ул. Чехова, д. 6 | 709,36 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 112 | | г. Алексин,  ул. Чехова, д. 7 | 427,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 113 | | г. Алексин,  ул. Чехова, д. 8 | 426,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 114 | | д. Александровка (Александровский с/о),  ул. Советская, д. 18 | 405,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 115 | | п. Мичурина,  ул. Школьная, д. 1 | 357,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 116 | | п. Мичурина,  ул. Школьная, д. 12 | 649,00 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 117 | | с. Солопенки,  ул. Победы, д. 3 | 722,70 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2027 | |
| 118 | | г. Алексин,  пр-д Строителей 2-й,  д. 4 | 668,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 119 | | г. Алексин,  пр-д Строителей 2-й,  д. 5 | 673,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 120 | | г. Алексин,  пр-д Строителей 2-й,  д. 6 | 683,04 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 121 | | г. Алексин,  пр-д Строителей 3-й,  д. 6 | 665,12 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 122 | | г. Алексин,  ул. 238 Дивизии,  д. 10 | 863,18 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 123 | | г. Алексин,  ул. Арматурная,  д. 11 | 2 153,56 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 124 | | г. Алексин,  ул. Арматурная,  д. 13 | 2 180,57 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 125 | | г. Алексин,  ул. Арматурная,  д. 2 | 787,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 126 | | г. Алексин,  ул. Арматурная,  д. 21 | 2 936,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 127 | | г. Алексин,  ул. Арматурная,  д. 23 | 2 753,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 128 | | г. Алексин,  ул. Арматурная,  д. 28 | 2 742,01 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 129 | | г. Алексин,  ул. Арматурная,  д. 32 | 3 585,50 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 130 | | г. Алексин,  ул. Арматурная,  д. 4 | 1 103,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 131 | | г. Алексин,  ул. Армейская,  д. 10/7 | 3 411,00 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 132 | | г. Алексин,  ул. Армейская,  д. 11а | 678,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 133 | | г. Алексин,  ул. Армейская,  д. 11б | 715,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 134 | | г. Алексин,  ул. Армейская,  д. 11в | 676,50 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 135 | | г. Алексин,  ул. Армейская,  д. 13 | 459,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 136 | | г. Алексин,  ул. Армейская,  д. 15 | 422,89 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 137 | | г. Алексин,  ул. Армейская,  д. 15А | 331,37 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 138 | | г. Алексин,  ул. Армейская,  д. 15б | 326,72 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 139 | | г. Алексин,  ул. Армейская,  д. 15в | 298,14 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 140 | | г. Алексин,  ул. Армейская,  д. 15г | 322,71 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 141 | | г. Алексин,  ул. Армейская,  д. 17 | 423,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 142 | | г. Алексин,  ул. Армейская,  д. 9 | 503,10 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 143 | | г. Алексин,  ул. Баумана,  д. 16 | 1 898,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 144 | | г. Алексин,  ул. Баумана,  д. 3 | 2 967,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 145 | | г. Алексин,  ул. Баумана,  д. 9 | 2 732,96 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 146 | | г. Алексин,  ул. Белинского,  д. 14 | 438,95 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 147 | | г. Алексин,  ул. Белинского,  д. 8 | 708,78 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 148 | | г. Алексин,  ул. Восточная,  д. 2 | 1 528,15 | Крыша, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 149 | | г. Алексин,  ул. Горная, д. 6 | 1 030,21 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 150 | | г. Алексин,  ул. Горная, д. 8 | 1 055,13 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 151 | | г. Алексин,  ул. Горького, д. 10 | 2 788,80 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 152 | | г. Алексин,  ул. Горького, д. 15 | 1 057,36 | Внутридомовая система водоотведения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 153 | | г. Алексин,  ул. Горького, д. 2 | 2 775,13 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 154 | | г. Алексин,  ул. Дружбы, д. 3 | 647,13 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 155 | | г. Алексин,  ул. Дружбы, д. 3а | 778,38 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 156 | | г. Алексин,  ул. Дружбы, д. 5 | 633,79 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 157 | | г. Алексин,  ул. Мира, д. 11 | 1 379,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 158 | | г. Алексин,  ул. Мира, д. 11а | 1 381,40 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 159 | | г. Алексин,  ул. Молодежная,  д. 10А | 670,63 | Внутридомовая система теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 160 | | г. Алексин,  ул. Пахомова, д. 14 | 1 385,95 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 161 | | г. Алексин,  ул. Первомайская,  д. 11А | 1 942,30 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 162 | | г. Алексин,  ул. Революции, д. 7д | 3 622,70 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 163 | | г. Алексин,  ул. Северная, д. 19 | 1 791,60 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 164 | | г. Алексин,  ул. Северная, д. 3 | 1 394,61 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 165 | | г. Алексин,  ул. Северная, д. 9 | 1 388,48 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 166 | | г. Алексин,  ул. Серафимовича,  д. 6 | 2 162,58 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 167 | | г. Алексин,  ул. Строителей, д. 11 | 653,84 | Внутридомовые системы водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 168 | | г. Алексин,  ул. Строителей, д. 3/8 | 666,99 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 169 | | г. Алексин,  ул. Строителей, д. 5/7 | 655,79 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 170 | | г. Алексин,  ул. Строителей, д. 7/8 | 666,76 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 171 | | г. Алексин,  ул. Строителей, д. 9/7 | 658,45 | Фасад, внутридомовая система теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 172 | | г.Алексин,  ул. Трудовые Резервы, д. 31 | 591,03 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 173 | | г. Алексин,  ул. Трудовые Резервы, д. 45 | 490,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 174 | | г. Алексин,  ул. Урицкого, д. 13 | 668,90 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 175 | | г. Алексин,  ул. Урицкого, д. 7 | 573,02 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 176 | | г. Алексин,  ул. Чехова, д. 17 | 2 165,20 | Внутридомовые системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 177 | | г. Алексин,  ул. Чехова, д. 18 | 2 791,20 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 178 | | г. Алексин,  ул. Чехова, д. 19 | 2 710,93 | Крыша, фасад, внутридомовая система электроснабжения | | На счете регионального оператора | | Фонд капитального ремонта | 2028 | |
| 179 | | Разработка сметной документации на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, выполнение капитального ремонта в которых запланировано в 2026 - 2028 гг. | | | | | | Фонд капитального ремонта | | |
|  |  | | 308 622,80 | |  | |  |  | |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства Ю.П. Анохин