**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин»**

**за 2021 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Утверждена постановлением администрации муниципального образования Алексинский район от 30.12.2014 г. № 2324 |
| Цель (и) и задачи долгосрочной целевой программы | Цель программы:  Повышение экономической эффективности использования всех видов ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды и природного газа) в муниципальном образовании город Алексин.  Задачи программы:  - обеспечение энергосбережения в бюджетных учреждениях города в целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования город Алексин |
| Основные ожидаемые результаты программы | По итогам реализации муниципальной программы планируется достижение следующих основных показателей:  - повышение эффективности используемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов |
| Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования программы в 2015 – 2024 годах составит: 9091,4 тыс. руб., в том числе:  2015г – 1 794,4 тыс. руб.  2016г – 3 361,8 тыс. руб.  2017г – 440,0 тыс. руб.  2018г – 430,0 тыс. руб.  2019г – 612,0 тыс. руб.  2020г - 543,0 тыс. руб.  2021г – 516,0 тыс.руб.  2022г – 234,2 тыс.руб.  2023г – 730,0 тыс.руб.  2024г – 430,0 тыс.руб.  Из них:  За счет областного бюджета: 0,0 тыс. руб.  За счет бюджета города Алексин: 9091,4 тыс. руб. |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Администрация муниципального образования город Алексин |
| Исполнители мероприятий Программы | Муниципальные учреждения города Алексина |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с кратким содержанием и внесенными изменениями | Постановления администрации МО город Алексин № 2319 от 07.10.2015 (изменение объема финансирования программы), № 3061 от 30.12.2016 (изменение объема финансирования программы), № 613 от 04.04.2016, № 2925 от 30.12.2016 (изменение объема финансирования программы), № 1240 от 08.06.2017 (изменение программных мероприятий), № 3053 от 28.12.2017 (изменение объема финансирования программы), № 2953 от 28.12.2018 (изменение объема финансирования программы), № 2768 от 30.12.2019 (изменение объема финансирования программы), № 2230 от 30.12.2020, № 775 от 21.05.2021,№ 2319 от 30.12.2021(изменение объема финансирования программы). |

1. **Результативность реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес | Фактическое значение показателя  на момент разработки  муниципальной программы | Плановое  значение показателя  2021 года | Фактическое  значение показателя 2021 года |
| Уровень потребления электрической энергии муниципальными учреждениями относительно предыдущего года (в сопоставимых условиях) | % | 1 | 99 | 93 | 93 |
| Уровень потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями относительно предыдущего года (в сопоставимых условиях) | % | 1 | 99 | 93 | 93 |
| Уровень потребления воды муниципальными учреждениями относительно предыдущего года (в сопоставимых условиях) | % | 1 | 99 | 93 | 93 |
| Уровень потребления газа муниципальными учреждениями относительно предыдущего года  (в сопоставимых условиях) | % | 1 | 99 | 93 | 93 |

**2. Выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления, мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату. |
| МБДОУ «Детский сад № 13», замена оконных блоков | Работы выполнены |
| МБДОУ «Детский сад № 7», замена оконных блоков | Работы выполнены |
| МБДОУ «Детский сад № 28», замена оконных блоков | Работы выполнены |
| МБУК «Спортивный центр «Возрождение», замена ламп накаливания на энергосберегающие | Работы выполнены |
| МКУ «Комплексный центр для молодежи «Чайка», замена ламп накаливания на энергосберегающие (ФОК) | Работы выполнены |
| МБУ «Центр бухгалтерского и технического обслуживания учреждений культуры и молодежной политики» | Работы выполнены |
| МБУК «Алексинская централизованная библиотечная система им. князя Г.Е. Львова», замена ламп накаливания на энергосберегающие | Работы выполнены |
| МКУ «Комплексный центр для молодежи «Чайка», замена ламп накаливания на энергосберегающие | Работы выполнены |
| МБУ «КДЦ г. Алексин», замена ламп накаливания на энергосберегающие | Работы выполнены |
| МКУ «Муниципальный архив», замена ламп накаливания на энергосберегающие | Работы выполнены |
| МКУ «Алексин Сервис», замена оконных блоков | Работы выполнены |

1. **Финансирование мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (тыс. рублей) | | | | Фактическое финансирование мероприятий (тыс. рублей) | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | |
| Областной бюджет | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства | Областной бюджет | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |
|  | МБДОУ «Детский сад № 7», замена оконных блоков | 88,1 | 0,0 | 88,1 | 0,0 | 88,1 | 0,0 | 88,1 | 0,0 |
|  | МБДОУ «Детский сад № 13», замена оконных блоков | 170,1 | 0,0 | 170,1 | 0,0 | 170,1 | 0,0 | 170,1 | 0,0 |
|  | МБДОУ «Детский сад № 28», замена оконных блоков | 41,8 | 0,0 | 41,8 | 0,0 | 41,8 | 0,0 | 41,8 | 0,0 |
|  | МБУК «Спортивный центр «Возрождение», замена ламп накаливания на энергосберегающие | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 34,9 | 0,0 | 34,9 | 0,0 |
|  | МКУ «Комплексный центр для молодежи «Чайка», замена ламп накаливания на энергосберегающие (ФОК) | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | МБУ «Центр бухгалтерского и технического обслуживания учреждений культуры и молодежной политики» | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 15,4 | 0,0 | 15,4 | 0,0 |
|  | МБУК «Алексинская централизованная библиотечная система им. князя Г.Е. Львова», замена ламп накаливания на энергосберегающие | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | МКУ «Комплексный центр для молодежи «Чайка», замена ламп накаливания на энергосберегающие | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
|  | МБУ «КДЦ г. Алексин», замена ламп накаливания на энергосберегающие | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 19,8 | 0,0 | 19,8 | 0,0 |
|  | МКУ «Муниципальный архив», замена ламп накаливания на энергосберегающие | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
|  | МКУ «Алексин Сервис», замена оконных блоков | 85,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 44,9 | 0,0 | 44,9 | 0,0 |
|  |  | 516,0 | 0,0 | 516,0 | 0,0 | 471,0 | 0,0 | 471,0 | 0,0 |

Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС

администрации МО город Алексин С.А. Попкова

Исполнитель:

Наумова Н.А. тел. 4-12-41