**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»**

за 2021 год

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»». |
| Цель (и) и задачи Программы | **Цели Программы:**  - создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципального образования;  - создание условий для благоустройства и жизнедеятельности города, обеспечение мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  **Задачи Программы:**  - обеспечение благоустройства городского округа;  - обеспечение надлежащего санитарного состояния территории муниципального образования г. Алексин;  - развитие улично-дорожной сети;  - обеспечение безопасности дорожного движения;  - осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования город Алексин от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  - осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;  - обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы;  - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;  - реализация комплекса мер по повышению уровня благоустройства дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования, уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования город Алексин. |
| Основные ожидаемые результаты Программы | Создание благоприятных условий для проживания жителей на территории муниципального образования город Алексин.  Обеспечение содержания, чистоты и порядка на объектах благоустройства на территории муниципального образования город Алексин.  Улучшение внешнего облика территории муниципального образования город Алексин.  Совершенствование культурного уровня и эстетического состояния территории муниципального образования город Алексин. |
| Объемы финансирования Программы, руб. | 199 201 842,29 |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Администрация муниципального образования город Алексин.  Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Алексин». |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация муниципального образования город Алексин.  Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Алексин» |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 04 марта 2021 года № 315 «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»  Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 25 марта 2021 года № 442 «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»  Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 18 мая 2021 года № 760 «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»  Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 24 июня 2021 года № 963 «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»  Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 23 августа 2021 года № 1388 «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»  Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2021 года № 2323 «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин» |

**1. Результативность реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое  значение показателя  2021 года | Фактическое  значение показателя 2021 года |
| Площадь содержания объектов благоустройства | кв.м. | 27028,56 | 27028,56 |
| Количество мемориалов «Вечный огонь», обеспеченных газом | единиц | 4 | 4 |
| Количество вывезенных твердых коммунальных отходов на душу населения | тыс.тонн | 0,0009 | 0,0009 |
| Содержание линий освещения | км | 370 | 370 |
| Количество удаленных и кронированных деревьев | единиц | 50 | 50 |
| Количество городских кладбищ, в отношении которых проводятся работы по благоустройству | единиц | 37 | 37 |
| Количество безнадзорных животных | единиц | 70 | 70 |
| Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | М2 | 65000,0 | 65000,0 |
| Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | М2 | 8000,0 | 8000,0 |
| Площадь отремонтированных тротуаров | М2 | 5500,0 | 5500,0 |
| Доля снижения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий | % | 10,04 | 10,04 |
| Количество пострадавших при пожарах | Чел | 2 | 2 |
| Укомплектованность службы и обучение личного состава ЕДДС | % | 100 | 100 |
| Оснащение рабочих мест диспетчеров | % | 100 | 100 |
| Количество людей, погибших на водных объектах | Чел | 2 | 2 |
| Количество приобретенной коммунальной техники для жилищно-коммунального хозяйства | единиц | 0 | 0 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 58 | 58 |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | м2 | 12000 | 12000 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий; | единиц | 120 | 120 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий; | % | 60 | 60 |
| Количество благоустроенных общественных территорий; | единиц | 28 | 28 |
| Количество проведенных встреч, «круглых столов», совещаний с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий; | единиц | 50 | 50 |
| Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций; | % | 100 | 100 |
| Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций; | % | 100 | 100 |
| Количество проведенных общественных обсуждений | единиц | 13 | 13 |
| Площадь территорий, подвергшихся к уничтожению очагов произрастания борщевика Сосновского | кв.м | 540000,0 | 540000,0 |

**2. Выполнение мероприятий муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления, мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату.  Дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) утвержденных мероприятий или их неполное выполнение |
| Содержание памятников, скверов\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.1 «Благоустройство» | Работы выполнены в полном объеме |
| Уборка автобусных павильонов, лестниц, тротуаров\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.1 «Благоустройство» | Работы выполнены в полном объеме |
| Содержание пляжа\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.1 «Благоустройство» | Работы выполнены в полном объеме |
| Газоснабжение мемориалов\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.1 «Благоустройство» | Работы выполнены в полном объеме |
| Пробы воды\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.1 «Благоустройство» | Работы выполнены в полном объеме |
| Акарицидная обработка мест массового отдыха\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.1 «Благоустройство» | Работы выполнены в полном объеме |
| Содержание детского игрового оборудования\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.1 «Благоустройство» | Работы выполнены в полном объеме |
| Выполнение ремонтных работ в парке Химик\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.1 «Благоустройство» | Работы выполнены в полном объеме |
| Асфальтирование площадки Жалка\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.1 «Благоустройство» | Работы выполнены в полном объеме |
| Проверка смет РХЦЦС\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.1 «Благоустройство» | Работы выполнены в полном объеме |
| Выполнение оригинальных работ в области дизайна площади при КДЦ\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.1 «Благоустройство» | Работы выполнены в полном объеме |
| Дизайн-проект Алексин-Бор\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.1 «Благоустройство» | Работы выполнены в полном объеме |
| Дизайн-проект детская площадка в парке мкр "Петровское"\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.1 «Благоустройство» | Работы выполнены в полном объеме |
| Поставка флагов\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.1 «Благоустройство» | Работы выполнены в полном объеме |
| Уборка свалок\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.2 "Утилизация ТБО, сбор и вывоз ТБО" | Работы выполнены в полном объеме |
| Поставка наклеек на контейнерные площадки \_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.2 "Утилизация ТБО, сбор и вывоз ТБО" | Работы не выполнены |
| Уборка свалок д.Бунырево, д.Айдарово\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.2 "Утилизация ТБО, сбор и вывоз ТБО" | Работы выполнены в полном объеме |
| Разлет мусора с КП \_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.2 "Утилизация ТБО, сбор и вывоз ТБО" | Работы выполнены в полном объеме |
| Маркшейдерские работы\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.2 "Утилизация ТБО, сбор и вывоз ТБО" | Работы выполнены в полном объеме |
| Уборка свалок\_МСК Кладбище село \_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.2 "Утилизация ТБО, сбор и вывоз ТБО" | Работы выполнены в полном объеме |
| Оборудование контейнерной площадки ул.Дружбы д.6\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.2 "Утилизация ТБО, сбор и вывоз ТБО" | Работы выполнены в полном объеме |
| Проверка смет РХЦЦС\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.2 "Утилизация ТБО, сбор и вывоз ТБО" | Работы выполнены в полном объеме |
| ПСД Рекультивация полигона\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.2 "Утилизация ТБО, сбор и вывоз ТБО" | Работы не сданы подрядчиком в срок |
| Устройство КП\_ трансферт\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.2 "Утилизация ТБО, сбор и вывоз ТБО" | Работы не сданы подрядчиком в срок |
| Уборка свалок\_ трансферт\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.2 "Утилизация ТБО, сбор и вывоз ТБО" | Работы выполнены в полном объеме |
| Реконструкция уличного освещения город\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.3 «Организация освещения улиц» | Работы выполнены в полном объеме |
| Освещение ул.Макаренко\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.3 «Организация освещения улиц» | Работы выполнены в полном объеме |
| Приобретение и монтаж шкафов управления УО\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.3 «Организация освещения улиц» | Работы выполнены в полном объеме |
| Восстановление освещения на территории стадиона МКР Бор\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.3 «Организация освещения улиц» | Работы выполнены в полном объеме |
| Технологическое присоединение к электрическим сетям \_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.3 «Организация освещения улиц» | Работы не сданы подрядчиком в срок |
| Восстановление освещения ул.Некрасова\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.3 «Организация освещения улиц» | Работы выполнены в полном объеме |
| Реконструкция д.Суходол\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.3 «Организация освещения улиц» | Работы выполнены в полном объеме |
| Реконструкция д.Приволье\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.3 «Организация освещения улиц» | Работы выполнены в полном объеме |
| Освещение ФАПы\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.3 «Организация освещения улиц» | Работы выполнены в полном объеме |
| Проверка смет РХЦЦС\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.3 «Организация освещения улиц» | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт освещения н.п. Хатманово\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.3 «Организация освещения улиц» | Работы выполнены в полном объеме |
| Освещение ул.Заполярье\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.3 «Организация освещения улиц» | Работы выполнены в полном объеме |
| Электроэнергия для нужд уличного освещения город\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.3 «Организация освещения улиц» | Работы выполнены в полном объеме |
| Электроэнергия для нужд уличного освещения сельские населенные пункты\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.3 «Организация освещения улиц» | Работы выполнены в полном объеме |
| Посадка цветов \_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.4 «Озеленение» | Работы выполнены в полном объеме |
| Стрижка живой изгороди, окос\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.4 «Озеленение» | Работы выполнены в полном объеме |
| Спиливание аварийных деревьев, погрузка и вывоз\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.4 «Озеленение» | Работы выполнены в полном объеме |
| Содержание кладбищ\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.5 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | Работы выполнены в полном объеме |
| Устройство минерализованных полос вокруг кладбищ\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.5 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | Работы выполнены в полном объеме |
| Захоронение тел безродных\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.5 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | Работы не сданы подрядчиком в срок |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных\_ в рамках реализации Основного мероприятия 1.6 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт дороги ул.Приокская н.п.Бунырево\_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт дороги д.Каргашино\_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт дороги с.Поповка ул.70 лет Октября\_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт дороги ул.Комсомольская, ул.Кутузова, ул.Кольцевая, ул.Кольцевой проезд\_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт дороги с.Спас-Конино ул.Строителей, ул.Полевая\_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт участков дорог к СОШ №3\_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт участков дороги Соцгород-Петровское\_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы выполнены в полном объеме |
| Проверка смет РХЦЦС\_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы выполнены в полном объеме |
| ПОДД ул.Радбужская\_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы выполнены в полном объеме |
| Диагностика автомобильных дорог\_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы выполнены в полном объеме |
| Подъезд к д/с асфальтирование\_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт автомобильных дорог (Колосово и Щукино) \_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт дороги ул.Радбужская\_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы выполнены в полном объеме |
| Отсыпка щебнем участка дороги к СНТ "Юбилейный\_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы выполнены в полном объеме |
| Выполнение работ по отсыпке щебнем автодороги общего пользования местного значения в границах д.Мясоедово (от ГРП до д.№б/н с двумя подъездами) \_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы выполнены в полном объеме |
| Выполнение работ по отсыпке щебнем автодороги общего пользования местного значения к п.Зеленый Дуб (от реки до въезда в поселок) \_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы не сданы подрядчиком в срок |
| Выполнение работ по отсыпке щебнем автодороги общего пользования местного значения в д.Слободка, включая подъезд (490п/м) \_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы выполнены в полном объеме |
| Выполнение работ по асфальтированию автодороги общего пользования местного значения ул.Центральная, ул.Молодежная д.Борисово (протяженность 344п/м) \_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы выполнены в полном объеме |
| Выполнение работ по отсыпке щебнем автодороги общего пользования местного значения в д.Каргашино (протяженость 1246п/м) \_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы выполнены в полном объеме |
| Выполнение работ по отсыпке щебнем автодороги общего пользования местного значения в д.Мазалки (протяженость 680 п/м) \_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы выполнены в полном объеме |
| Выполнение работ по отсыпке щебнем автодороги общего пользования местного значения в с.Сотино (протяженость 486 п/м) \_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы выполнены в полном объеме |
| Выполнение работ по ремонту участка автодороги общего пользования местного значения в с.Пушкино (от д.№43 ул.Переделовка до д.№2 ул.Школьная) \_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы выполнены в полном объеме |
| Выполнение работ по ремонту участка автодороги общего пользования местного значения в с.Пушкино (от колодца до д.№43 ул.Переделовка) \_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы выполнены в полном объеме |
| Выполнение работ по отсыпке щебнем автодороги общего пользования местного значения в с.Абрютино (от д.№2 до д.№13) \_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы выполнены в полном объеме |
| Выполнение работ по отсыпке щебнем участка подъездной автодороги общего пользования местного значения к д.Ступино (протяженость 500 п/м) \_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы не сданы подрядчиком в срок |
| Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Мясоедово по ул.Центральной включая съезд (протяженность 563п/м) \_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы выполнены в полном объеме |
| Выполнение работ по отсыпке щебнем автодороги общего пользования местного значения в с.Казначеево (протяженость 480 п/м) \_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы выполнены в полном объеме |
| Выполнение работ по отсыпке щебнем автодороги общего пользования местного значения в с.Богучарово\_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт автомобильных дорог в н.п. Поповка (ул.Победы, ул.Садовая) \_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы выполнены в полном объеме |
| Выполнение работ по отсыпке щебнем автодороги общего пользования местного значения в границах д.Сычево (от д.№1 до.№41) \_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы не сданы подрядчиком в срок |
| Выполнение работ по отсыпке щебнем автодороги общего пользования местного значения по ул.Полевая от.д.32 до съезда по ул.Некрасова (протяженностью 214м) \_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы выполнены в полном объеме |
| Проверка смет РХЦЦС\_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.2 «Ремонт дворовых территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт проезда на ул. 50 лет ВЛКСМ (между д.6 и д.8) \_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.2 «Ремонт дворовых территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт проезда в районе д. 8 ул.Пионерская\_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.2 «Ремонт дворовых территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт тротуара с.Поповка\_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.3 «Ремонт тротуаров» | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт тротуара ул.Болотова (от "пятерочка" до д.6) \_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.3 «Ремонт тротуаров» | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт тротуара ул.Баумана (со стороны школы) \_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.3 «Ремонт тротуаров» | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт тротуара ул.Пахомова (от ул.Ленина до ул.Маяковского) \_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.3 «Ремонт тротуаров» | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт тротуара в районе ДДТ и СОШ № 3\_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.3 «Ремонт тротуаров» | Работы выполнены в полном объеме |
| Проверка смет РХЦЦС\_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.3 «Ремонт тротуаров» | Работы выполнены в полном объеме |
| Содержание дорог\_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.4 «Содержание автомобильных дорог » | Работы выполнены в полном объеме |
| Содержание дорог\_село\_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.4 «Содержание автомобильных дорог » | Работы выполнены в полном объеме |
| Окос вдоль дорог\_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.4 «Содержание автомобильных дорог » | Работы выполнены в полном объеме |
| Нанесение дорожной разметки\_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.4 «Содержание автомобильных дорог » | Работы выполнены в полном объеме |
| Установка и ремонт дорожных знаков\_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.4 «Содержание автомобильных дорог » | Работы выполнены в полном объеме |
| Выполнение работ по ямочному ремонту\_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.4 «Содержание автомобильных дорог » | Работы выполнены в полном объеме |
| Обслуживание и ремонт ливневых канализаций\_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.4 «Содержание автомобильных дорог » | Работы выполнены в полном объеме |
| Поставка соли\_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.4 «Содержание автомобильных дорог » | Работы выполнены в полном объеме |
| Оказание услуг по взиманию средств за возмещение вреда, причиненного транспортным средством автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования город Алексин\_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.4 «Содержание автомобильных дорог » | Работы выполнены в полном объеме |
| Пешеходный переход АХТТ – устройство светофора\_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.4 «Содержание автомобильных дорог » | Работы выполнены в полном объеме |
| Перевозка песка\_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.4 «Содержание автомобильных дорог » | Работы выполнены в полном объеме |
| Установка полусфер\_ в рамках реализации Основного мероприятия 2.4 «Содержание автомобильных дорог » | Работы выполнены в полном объеме |
| Опашка населенных пунктов (минерализованные полосы)\_ в рамках реализации Основного мероприятия 3.1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | Работы выполнены в полном объеме |
| Приобретение памяток на противопожарную тематику\_ в рамках реализации Основного мероприятия 3.1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | Работы выполнены в полном объеме |
| Приобретение карт города Алексин\_ в рамках реализации Основного мероприятия 3.2 «Организация и осуществление мероприятий по ГО и ЧС» | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт дворовой территории ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6\_ в рамках реализации Основного мероприятия 6.1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт дворовой территории ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7\_ в рамках реализации Основного мероприятия 6.1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт дворовой территории ул. 50 лет Октября, д. 7Б\_ в рамках реализации Основного мероприятия 6.1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт дворовой территории ул. Арматурная, д. 3А \_ в рамках реализации Основного мероприятия 6.1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт дворовой территории ул. Арматурная, д. 3Б\_ в рамках реализации Основного мероприятия 6.1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт дворовой территории ул. Арматурная, д. 13\_ в рамках реализации Основного мероприятия 6.1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт дворовой территории ул. Арматурная, д. 18\_ в рамках реализации Основного мероприятия 6.1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт дворовой территории ул. Арматурная, д. 34\_ в рамках реализации Основного мероприятия 6.1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт дворовой территории ул. Арматурная, д. 38\_ в рамках реализации Основного мероприятия 6.1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт дворовой территории ул. Центральная, д. 13\_ в рамках реализации Основного мероприятия 6.1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт дворовой территории ул. Северная, д. 1, 5\_ в рамках реализации Основного мероприятия 6.1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт дворовой территории ул. Горького, д. 2\_ в рамках реализации Основного мероприятия 6.1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт дворовой территории ул. Северная, д. 11\_ в рамках реализации Основного мероприятия 6.1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт дворовой территории ул. Северная, д. 13\_ в рамках реализации Основного мероприятия 6.1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт дворовой территории ул. Северная, д. 15\_ в рамках реализации Основного мероприятия 6.1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт дворовой территории ул. Ленина, д. 14\_ в рамках реализации Основного мероприятия 6.1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт дворовой территории ул. Ленина, д. 16\_ в рамках реализации Основного мероприятия 6.1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт дворовой территории ул. Ленина, д. 18\_ в рамках реализации Основного мероприятия 6.1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт дворовой территории ул. Героев Алексинцев, д. 15, 17\_ в рамках реализации Основного мероприятия 6.1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт дворовой территории Зои Космодемьянской, 8а\_ в рамках реализации Основного мероприятия 6.1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт дворовой территории 1-й проезд Строителей, д 1/8, д.3\_ в рамках реализации Основного мероприятия 6.1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт дворовой территории ул.Болотова д.12 к.2\_ в рамках реализации Основного мероприятия 6.1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| Поставка лавочек и урн\_ в рамках реализации Основного мероприятия 6.1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| мафы 1 поставка\_ в рамках реализации Основного мероприятия 6.1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| мафы 2 поставка\_ в рамках реализации Основного мероприятия 6.1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| качели поставка\_ в рамках реализации Основного мероприятия 6.1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| озеленение\_ в рамках реализации Основного мероприятия 6.1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| беседка (смета) \_ в рамках реализации Основного мероприятия 6.1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| Благоустройство территорий\_ в рамках реализации Основного мероприятия 6.1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт дворовой территории ул.Болотова д.12 \_ в рамках реализации Основного мероприятия 6.1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт дворовой территории ул.Болотова д.12 к.3\_ в рамках реализации Основного мероприятия 6.1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт дворовой территории ул.50 лет ВЛКСМ д. 9\_ в рамках реализации Основного мероприятия 6.1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| Обработка борщевика\_ в рамках реализации Основное мероприятие 7.1 "Химическая и механическая обработка территории произрастания борщевика Сосновского" | Работы выполнены в полном объеме |

**3. Финансирование мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (руб.) | | | | Фактическое финансирование мероприятий (руб.) | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | |
| Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства | Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |
| 1 | Подпрограмма 1 "Организация комплексного благоустройства и озеленения на территории г.Алексина" | **66 609 780,86** | 11 167 546,12 | 55 442 234,74 | 0,0 | **58 022 662,76** | 3 247 226,15 | 54 775 436,61 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 2 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог" | **98 284 050,38** | 13 226 466,13  \* 6 761 830,00 | 78 295 754,25 | 0,0 | **93 013 431,71** | 10 255 531,23  \* 6 761 830,00 | 75 996 070,48 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера" | **330 530,64** | 0,00 | 330 530,64 | 0,0 | **330 530,64** | 0,00 | 330 530,64 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 4 "Развитие и совершенствование Единой дежурно - диспетчерской службы г.Алексина" | **5 670 994,95** | 205 078,95 | 5 465 916,00 | 0,0 | **5 655 814,01** | 205 078,95 | 5 450 735,06 | 0,00 |
| 5 | Подпрограмма 6 "Формирование  современной  городской среды» | **27 428 707,69** | 3 749 900,44  \* 21 879 451,56 | 1 799 355,69 | 0,00 | **27 428 707,16** | 3 749 900,40  \* 21 879 451,07 | 1 799 355,69 | 0,00 |
| 6 | Подпрограмма 7 «Благоустройство земель на территории МО г.Алексин | **877 777,77** | 730 135,24 | 147 642,53 | 0,0 | **877 777,77** | 730 135,24 | 147 642,53 | 0,00 |
|  | **Всего** | **199 201 842,29** | **29 079 126,88**  **\* 28 641 281,56** | **141 481 433,85** | **0,0** | **185 328 924,05** | **18187871,97**  **\* 28 641 281,07** | **138 499 771,01** | **0,00** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в случае, если средства федерального бюджета предоставляются из областного бюджета, их следует указать отдельно

Начальник управления по вопросам

жизнеобеспечения, ГО и ЧС

администрации МО город Алексин С.А. Попкова

*Исп. Ю.В.Рудюк*

*Тел. 8 (48753) 4-19-69*