**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин»**

**за 2022 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Утверждена постановлением администрации муниципального образования Алексинский район от 30.12.2014 г. № 2324 |
| Цель (и) и задачи долгосрочной целевой программы | Цель программы: Повышение экономической эффективности использования всех видов ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды и природного газа) в муниципальном образовании город Алексин.Задачи программы:- обеспечение энергосбережения в бюджетных учреждениях города в целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования город Алексин |
| Основные ожидаемые результаты программы | По итогам реализации муниципальной программы планируется достижение следующих основных показателей:- повышение эффективности используемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов |
| Объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования программы в 2015 – 2024 годах составит: 10 861 513,3 руб., в том числе:2015г – 1 794,4 тыс. руб. 2016г – 3 361,8 тыс. руб.2017г – 440,0 тыс. руб. 2018г – 430,0 тыс. руб. 2019г – 612,0 тыс. руб.2020г - 543,0 тыс. руб.2021г – 516,0 тыс.руб.2022г – 1 044 321,94 руб.2023г – 1 209 995,68 руб.2024г – 909 995,68 руб.Из них:За счет областного бюджета: 0,0 тыс. руб.За счет бюджета города Алексин: 9091,4 тыс. руб. |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Администрация муниципального образования город Алексин  |
| Исполнители мероприятий Программы | Муниципальные учреждения города Алексина |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с кратким содержанием и внесенными изменениями | Постановления администрации МО город Алексин № 2319 от 07.10.2015 (изменение объема финансирования программы), № 3061 от 30.12.2016 (изменение объема финансирования программы), № 613 от 04.04.2016, № 2925 от 30.12.2016 (изменение объема финансирования программы), № 1240 от 08.06.2017 (изменение программных мероприятий), № 3053 от 28.12.2017 (изменение объема финансирования программы), № 2953 от 28.12.2018 (изменение объема финансирования программы), № 2768 от 30.12.2019 (изменение объема финансирования программы), № 2230 от 30.12.2020, № 775 от 21.05.2021,№ 2319 от 30.12.2021(изменение объема финансирования программы),№ 666 от 14.04.2022 (изменение программных мероприятий и объема финансирования программы), № 2550 от 30.12.2022 (изменение объема финансирования программы). |

1. **Результативность реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес | Фактическое значение показателя на момент разработки муниципальной программы | Плановое значение показателя  2021 года | Фактическое значение показателя 2021 года |
| Уровень потребления электрической энергии муниципальными учреждениями относительно предыдущего года (в сопоставимых условиях) | % | 1/11 | 99 | 93 | 93 |
| Уровень потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями относительно предыдущего года (в сопоставимых условиях) | % | 1/11 | 99 | 93 | 93 |
| Уровень потребления воды муниципальными учреждениями относительно предыдущего года (в сопоставимых условиях) | % | 1/11 | 99 | 93 | 93 |
| Уровень потребления газа муниципальными учреждениями относительно предыдущего года (в сопоставимых условиях) | % | 1/11 | 99 | 93 | 93 |

**2. Выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления, мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату.  |
| МБУК «Спортивный центр «Возрождение», замена ламп накаливания на энергосберегающие | Работы выполнены, 100% |
| МКУ «Комплексный центр для молодежи «Чайка», замена ламп накаливания на энергосберегающие  | Работы выполнены, 99,3% |
| Управление образования, создание автоматизированной системы учета энергоресурсов | Работы выполнены, 65% |
| МБУ «КДЦ г. Алексин», замена ламп накаливания на энергосберегающие | Работы выполнены, 99,9% |
| МАУ ДО «АДШИ им. К.М. Щедрина», замена ламп накаливания на энергосберегающие | Работы выполнены, 100% |
| МКУ «Алексин Сервис», замена оконных блоков  | Работы выполнены, 100% |

1. **Финансирование мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (тыс. рублей) | Фактическое финансирование мероприятий (тыс. рублей) |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | Всего | в том числе по источникам финансирования |
| Областной бюджет | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства | Областной бюджет | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |
|  | МБУК «Спортивный центр «Возрождение», замена ламп накаливания на энергосберегающие | 46,2  | 0,0 | 46,2  | 0,0 | 46,2  | 0,0 | 46,2  | 0,0 |
|  | МКУ «Комплексный центр для молодежи «Чайка», замена ламп накаливания на энергосберегающие  | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 29,81 | 0,0 | 29,81 | 0,0 |
|  | Управление образования, создание автоматизированной системы учета энергоресурсов | 825,12 | 684,44 | 140,64 | 0,0 | 535,56 | 444,25 | 91,31 | 0,0 |
|  | МБУ «КДЦ г. Алексин», замена ламп накаливания на энергосберегающие | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 39,99 | 0,0 | 39,99 | 0,0 |
|  | МАУ ДО «АДШИ им. К.М. Щедрина», замена ламп накаливания на энергосберегающие | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
|  | МКУ «Алексин Сервис», замена оконных блоков  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | итого | 1044,32 | 684,44 | 359,88 | 0,0 | 754,56 | 444,25 | 310,31 | 0,0 |

Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС

администрации МО город Алексин С.А. Попкова

Исполнитель:

Наумова Н.А. тел. 4-12-41