Утвержден проектным комитетом

(протокол №27 от 26.12.2024г.)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин*** | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | |  | | 2024-2027 гг. | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | |  | | Управление по благоустройству и транспорту | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | |  | | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Алексин»  Управление по работе с сельскими территориями, группа ГО и ЧС, Муниципальное казенное учреждение «Спецавтохозяйство города Алексин» | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | |  | | 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования город Алексин.  2. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Алексин и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.  3. Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки муниципального образования город Алексин.  4. Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения в границах муниципального образования город Алексин.  5. Обеспечение безопасности населения и объектов от угроз природного и техногенного характера. | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | |  | | 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.  2. Реализация механизмов развития комфортной городской среды в муниципальном образовании город Алексин.  3. Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий муниципального образования город Алексин.  4. Выполнение мероприятий по комплексному благоустройству и поддержанию санитарного порядка на территории муниципального образования город Алексин.  5. Обеспечение безопасности дорожного движения.  6. Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования город Алексин от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  7. Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы.  8. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах.  9. Обеспечение функций по содержанию имущества, находящегося в казне муниципального образования в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов благоустройства, общественных пространств. | | | | | | |
| Перечень структурных элементов муниципальной программы | |  | | Региональный проект «Народный бюджет»  Региональный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского»  Региональный проект «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами»  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»  Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»  Ведомственный проект «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»  Комплекс процессных мероприятий «Организация комплексного благоустройства и озеленения»  Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. дорожных сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности»  Комплекс процессных мероприятий «Ремонт дворовых территорий»  Комплекс процессных мероприятий «Ремонт тротуаров»  Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог»  Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера»  Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Алексина»  Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций по содержанию имущества, находящегося в казне муниципального образования в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов благоустройства, общественных пространств» | | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | | №  п/п | Наименование  целевого показателя, единица измерения | |  | Значение показателя по годам | | | | |
| 2024 год | | 2025год | 2026 год | 2027 год | на момент окончания реализации  муниципальной программы |
| 1. | Количество объектов, реализованных в рамках проекта «Народный бюджет» (единиц) | | 14 | | 8 | 0 | 0 | 22 |
| 2. | Площадь территорий, подвергшихся к уничтожению очагов произрастания борщевика Сосновского (Га) | | 161,66 | | 165,61 | 165,61 | 165,61 | 165,61 |
| 3. | Количество созданных (обустроенных) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (единиц) | | 0 | | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 4. | Количество удаленных (ликвидированных) мест размещения отходов, не соответствующих требованиям законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе несанкционированных свалок (единиц) | | 207 | | 0 | 0 | 0 | 207 |
| 5. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (процентов) | | 3,4 | | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 9,3 |
| 6. | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий (кв.м.) | | 8738 | | 5409 | 4993 | 4993 | 24132 |
| 7. | Количество благоустроенных дворовых территорий (единиц) | | 21 | | 13 | 12 | 12 | 58 |
| 8. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий (процентов) | | 21,4 | | 0 | 0 | 0 | 21,4 |
| 9. | Количество благоустроенных общественных территорий (единиц) | | 3 | | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10. | Количество проведенных общественных мероприятий по благоустройству городской среды (единиц) | | 14 | | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 11. | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций (процентов) | | 100 | | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 12. | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций (процентов) | | 93 | | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 13. | Доля реализованных дизайн - проектов, утвержденных по итогам общественных обсуждений (процентов) | | 100 | | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 14. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (км) | | 1,334 | | 1,142 | 0 | 0 | 2,476 |
| 15. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых произведен капитальный ремонт, ремонт (погонный метр) | | 1707 | | 0 | 0 | 0 | 1707 |
| 16. | Площадь содержания объектов благоустройства (кв.м.) | | 27506 | | 0 | 0 | 0 | 27506 |
| 17. | Количество установленных детских площадок (единиц) | | 8 | | 2 | 4 | 4 | 14 |
| 18. | Количество отремонтированных объектов благоустройства (единиц) | | 10 | | 18 | 10 | 10 | 48 |
| 19. | Объем вывезенного мусора (куб.м.) | | 4183 | | 4433 | 4536 | 4536 | 17688 |
| 20. | Содержание линий освещения (км) | | 390 | | 390 | 390 | 360 | 390 |
| 21. | Количество кладбищ, в отношении которых проводятся работы по благоустройству (единиц) | | 37 | | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 22. | Объем удаленных и кронированных деревьев (м3) | | 1049 | | 625 | 625 | 625 | 2924 |
| 23. | Количество высаженных цветов (единиц) | | 12370 | | 0 | 0 | 0 | 12370 |
| 24. | Количество безнадзорных животных (единиц) | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 25. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования (кв.м) | | 2306 | | 16196 | 18102 | 11433 | 48037 |
| 26. | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (кв.м) | | 1252 | | 1136 | 2839 | 2839 | 8066 |
| 27. | Площадь отремонтированных тротуаров (кв.м) | | 1403 | | 33748 | 33748 | 33748 | 102647 |
| 28. | Площадь автомобильных дорог, в отношении которых проводятся работы по содержанию (м2) | | 507017 | | 0 | 0 | 0 | 507017 |
| 29. | Количество восстановленных объектов сети ливневой канализации (единиц) | | 10 | | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 30. | Количество установленных дорожных знаков (единиц) | | 135 | | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 31. | Количество обслуживаемых светофорных объектов (единиц) | | 15 | | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 32. | Протяженность нанесенной дорожной разметки (км.) | | 77 | | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 33. | Площадь обустроенных минерализованных полос по периметру населенных пунктов (га) | | 82 | | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 34. | Количество отремонтированных защитных сооружений (единиц) | | 0 | | 9 | 2 | 2 | 13 |
| 35. | Оснащение рабочих мест диспетчеров (процентов) | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36. | Укомплектованность службы и обучение личного состава ЕДДС (процентов) | | 92 | | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 37. | Количество людей, погибших на водных объектах (единиц) | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | 38. | Обеспечение функций по содержанию имущества, находящегося в казне муниципального образования в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов благоустройства и общественных пространств (процентов) | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы, всего | | Источники  финансирования | | |  | Расходы по годам  (рублей) | | | | |
| всего | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Всего** | | | **1 729 328 748,64** | | **457 190 843,51** | **488 914 679,18** | **409 651 657,43** | **373 571 568,52** |
| Федеральный бюджет | | | **82 825 283,66** | | 20 244 382,78 | 21 703 403,49 | 20 854 410,12 | 20 023 087,27 |
| Областной бюджет | | | **241 007 116,18** | | 161 871 918,03 | 66 344 043,66 | 6 412 896,63 | 6 378 257,86 |
| Местный бюджет | | | **960 396 518,56** | | 157 494 182,68 | 282 107 081,82 | 259 900 102,40 | 260 895 151,66 |
| Дорожный фонд | | | **438 011 327,96** | | 112 849 008,85 | 116 402 999,10 | 122 484 248,28 | 86 275 071,73 |
| Иные источники финансирования (спонсоры и население) | | | **7 088 502,28** | | 4 731 351,17 | 2 357 151,11 | 0 | 0,00 |