**Постановление № 1012 от 10.06.2021 г.**

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования город Алексин, администрация муниципального образования город Алексин **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»», изложив приложение к Постановлению в новой редакции (Приложение).

2. Управлению по организационной работе и информационному обеспечению (Панина Ю.А.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего Постановления разместить Постановление на официальном сайте муниципального образования город Алексин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Управлению делопроизводства (Бабушкина И.В.), комитету по культуре, молодежной политике и спорту (Зайцева В.В.), управлению по работе с сельскими территориями (Селезнева А.М.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления разместить постановление в местах для официального обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования город Алексин.

4. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**город Алексин П.Е. Федоров**

Исполнитель:

управление по вопросам

жизнеобеспечения, ГО и ЧС Попкова С.А.

Согласовано:

 А.С. Наумов

 А.А. Федоров

 О.А. Горшкова

 И.В. Бабушкина

Список рассылки:

1. Управление делопроизводства

2. Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС (2 экз.)

3.Управление по бюджету и финансам

4. Комитет по правовой работе

5. Отдел по бухгалтерскому учету и отчетности

6. МКУ «УКС г. Алексин»

7. Управление по организационной работе и информационному обеспечению.

8. Контрольно-счетная палата.

9. Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (8 экз.).

10. Управление по работе с сельскими территориями

Исп. Рудюк Ю.В.

 т. 4-19-69

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Алексин

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

**«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»** (далее – программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования город Алексин |
| Соисполнители программы | - |
| Участники программы | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Алексин» |
| Подпрограммы программы | «Организация комплексного благоустройства и озеленения»«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог»«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера»«Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Алексина»«Формирование современной городской среды»«Благоустройство земель на территории МО г.Алексин» |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цель (цели) программы  | - создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципального образования;- создание условий для благоустройства и жизнедеятельности города, обеспечение мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Задачи муниципальной программы  | - обеспечение благоустройства городского округа; - обеспечение надлежащего санитарного состояния территории муниципального образования г. Алексин;- развитие улично-дорожной сети;- обеспечение безопасности дорожного движения;- осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования город Алексин от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;- осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;- обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы; - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;- реализация комплекса мер по повышению уровня благоустройства дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования, уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования город Алексин. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - площадь содержания объектов благоустройства (кв.м.);- количество мемориалов «Вечный огонь», обеспеченных газом (единиц);- количество вывезенных твердых коммунальных отходов на душу населения (тыс.тонн);- содержание линий освещения (км);- количество удаленных и кронированных деревьев (единиц);- количество городских кладбищ, в отношении которых проводятся работы по благоустройству (единиц);- количество безнадзорных животных (единиц);- площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (кв.м);- площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (кв.м);- площадь отремонтированных тротуаров (кв.м);- доля снижения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий (процентов);- количество пострадавших при пожарах (человек);- укомплектованность службы и обучение личного состава ЕДДС (процентов);- оснащение рабочих мест диспетчеров (единиц); - количество людей, погибших на водных объектах (человек);- количество приобретенной коммунальной техники для жилищно-коммунального хозяйства (единиц);- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (процентов);- площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий (кв.м.);- количество благоустроенных дворовых территорий (единиц);- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий (процентов);- количество благоустроенных общественных территорий (единиц);- количество проведенных встреч, «круглых столов», совещаний с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий (единиц);- доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций; (процентов)- доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций (процентов);- количество проведенных общественных обсуждений (единиц);- площадь территорий, подвергшихся к уничтожению очагов произрастания борщевика Сосновского (кв.м.). |
| Этапы и срок реализации программы | Программа реализуется в 1 этап 2020-2024 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 331 629 886,49 руб.- в том числе по годам: 2020 - 190 799 030,35 руб. 2021 – 199 201 842,29 руб.2022 – 564 100 706,82 руб. 2023 – 166 278 930,41 руб.2024 – 211 249 376,62 руб.- в том числе:**За счет федерального бюджета:**2020 – 28 835 256,54 руб.2021 – 28 641 281,56 руб.2022 – 100 987 152,38 руб.2023 – 22 548 351,43 руб.2024 – 24 631 941,72 руб.**За счет бюджета области:**2020 – 24 996 140,30 руб. 2021 – 29 079 126,88 руб.2022 – 301 570 628,13 руб.2023 – 2 540 917,98 руб.2024 – 42 571 927,90 руб.**За счет бюджета муниципального образования город Алексин:**2020 - 136 967 633,51 руб.2021 – 141 481 433,85 руб.2022 – 161 542 926,31 руб.2023 – 141 189 661,00 руб.2024 – 144 045 507,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Создание благоприятных условий для проживания жителей на территории муниципального образования город Алексин.Обеспечение содержания, чистоты и порядка на объектах благоустройства на территории муниципального образования город Алексин.Улучшение внешнего облика территории муниципального образования город Алексин.Совершенствование культурного уровня и эстетического состояния территории муниципального образования город Алексин. |

**Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем в сфере реализации программы**

Формирование современной городской среды в виде благоустройства и озеленения дворовых территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) способствует созданию безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципальных образований.

В качестве приоритетных объектов благоустройства выбираются активно посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков территории города Алексина, с учетом объективной потребности в развитии тех или иных общественных пространств, экономической эффективности реализации и планов развития города.

Территории муниципального образования удобно расположенные и легко доступные для большого числа жителей используются с максимальной эффективностью, на протяжении как можно более длительного времени и в любой сезон с обеспечением максимальной взаимосвязи городских пространств, доступности объектов инфраструктуры и сервиса, в том числе за счет ликвидации необоснованных барьеров и препятствий.

Городская инфраструктура и благоустройство территорий разрабатываются с учетом приоритета пешеходов, общественного и велосипедного транспорта.

Концепция благоустройства для каждой территории создаётся с учётом потребностей и запросов жителей и других субъектов городской среды и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции, а также с учётом стратегических задач комплексного устойчивого развития городской среды, в том числе формирования возможности для создания новых связей, общения и взаимодействия отдельных граждан и сообществ, их участия в проектировании и реализации проектов по развитию территории, содержанию объектов благоустройства и для других форм созидательного проявления творческого потенциала жителей данного населённого пункта.

В современных условиях мероприятия гражданской обороны и защиты населения от различных угроз и вызовов становятся все более востребованными для нашего государства и общества.

Основные направления государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера формируются и реализуются с учетом геополитических, стратегических, социально-экономических и иных факторов, которые за последние годы претерпели значительные изменения.

Качественное изменение опасностей, возникающих в случае даже ограниченного применения оружия массового поражения, высокоточного обычного оружия, оружия на новых физических принципах, техногенные аварии и катастрофы, угрозы эпидемий – все это обуславливает необходимость совершенствования и развития гражданской обороны, готовности к эффективному переводу на военное время и ведению ее, как при возникновении опасностей военного времени, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Стратегической задачей в сфере безопасности жизнедеятельности населения Алексинского района является повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания условия безопасной жизнедеятельности.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации муниципального образования Город Алексин от 30 октября 2008 года №2300 «О местном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Алексинского района» органом повседневного управления местного звена территориальной подсистемы единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций является Единая дежурно диспетчерская служба, основной целью создания которой является реализация полномочий органов местного самоуправления в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Создание и современное оснащение единой дежурно-диспетчерской службы города Алексин является переходным этапом к вводу в действие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112».

Учитывая важность поставленных целей и задач ЕДДС, а также с целью их реализации необходимо современное, разнообразное, в том числе, и высоко технологичное оборудование, высокий уровень подготовки специалистов, что позволит не только повысить оперативность реагирования администрации и служб района на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств, слаженность их совместных действий, но и обеспечит необходимые условия труда для функционирования ЕДДС города Алексин в целом.

Единой дежурно диспетчерской службе переданы полномочия по содержанию муниципального спасательного поста, что влечет за собой необходимость создания соответствующих финансовых и организационных условий для его эффективной работы.

Учитывая вышеизложенное, на сегодняшний день, главной задачей остается создание организационных, информационных и финансовых условий для надлежащего функционирования Единой дежурно-диспетчерской службы города Алексин.

Причины смертности и травматизма в результате ДТП, а также их последствия известны и могут быть предотвращены. К числу таких причин относятся:

- несоблюдение скоростного режима;

- управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;

- ненадлежащее использование ремней безопасности, средств безопасности для детей, шлемов и других средств безопасности;

- плохое состояние улично-дорожной сети;

- несоблюдение законодательства в сфере дорожного движения;

- слабая работа с населением по пропаганде безопасного поведения на дорогах.

В рамках реализации программы в целях преодоления негативных факторов необходимо уделить внимание повышению дисциплины участников дорожного движения, пропаганде основ безопасности дорожного движения среди детей и подростков, совершенствованию организации дорожного движения.

Проблема повышения безопасности дорожного движения выдвигается в ряд важнейших государственных проблем, решение которых является одной из основных социально-экономических задач по сохранению жизни и здоровья людей.

В соответствии со статьей 3 [Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения](http://docs.cntd.ru/document/9014765)» приоритет в государственной поддержке безопасности дорожного движения отдан программно-целевому методу. Указанный метод позволит более оперативно решать проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, так как предусматривает финансирование конкретных мероприятий.

**Приоритеты и цели реализуемой политики в сфере реализации программы. Сроки и этапы реализации программы**

Федеральным законом 131-ФЗ «Об организации общих принципов местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрены следующие мероприятия в сфере благоустройства: создание условий для массового отдыха населения, организация обустройства мест массового отдыха населения, утилизация, сбор и вывоз ТБО, освещение улиц, озеленение, размещение и содержание малых архитектурных форм, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Федеральный закон 131-ФЗ «Об организации общих принципов местного самоуправления в Российской Федерации» предусматривает дорожную деятельность в области автомобильных дорог, ст. 14 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» указывает на планирование работ в отношении дорожной деятельности.

Федеральный закон 131-ФЗ «Об организации общих принципов местного самоуправления в Российской Федерации»предусматривает обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления Алексинского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации муниципального образования Город Алексин от 30 октября 2008 года №2300 «О местном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Алексинского района» органом повседневного управления местного звена территориальной подсистемы единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций является Единая дежурно диспетчерская служба.

 Целью указанной программы является создание условий для благоустройства и жизнедеятельности города, обеспечение мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В связи, с чем поставлены следующие задачи:

- обеспечение благоустройства городского округа;

- обеспечение надлежащего санитарного состояния территории муниципального образования г. Алексин;

- развитие улично-дорожной сети;

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования город Алексин от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

- обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- реализация комплекса мер по повышению уровня благоустройства дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования, уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования город Алексин.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ, основных мероприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Значения показателей** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **Организация комплексного благоустройства и озеленения на территории муниципального образования город Алексин** |
| 1.1. | Площадь содержания объектов благоустройства | кв.м. | 27028,56 | 27028,56 | 27028,56 | 27028,56 | 27028,56 |
| 1.2 | Количество мемориалов «Вечный огонь», обеспеченных газом  | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.3 | Количество вывезенных твердых коммунальных отходов на душу населения | тыс.тонн | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| 1.4 | Содержание линий освещения  | км | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 1.5 | Количество удаленных и кронированных деревьев | единиц | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 1.6 | Количество городских кладбищ, в отношении которых проводятся работы по благоустройству | единиц | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 1.7 | Количество безнадзорных животных | единиц | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| **2** | **Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог** |  |  |  |  |  | **Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог** |
| 2.1 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | М2 | 60000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 | 65000,0 |
| 2.2 | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | М2 | 7500,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 |
| 2.3 | Площадь отремонтированных тротуаров | М2 | 5000,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 |
| 2.4 | Доля снижения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий | % | 11,22 | 10,04 | 8,62 | 8,62 | 8,62 |
| **3** | **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера** |  |  |  |  |  | **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера** |
| 3.1 | Количество пострадавших при пожарах | Чел | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **4** | **Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы г. Алексин** |  |  |  |  |  | **Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы г. Алексин** |
| 4.1 | Укомплектованность службы и обучение личного состава ЕДДС  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Оснащение рабочих мест диспетчеров | % | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.3 | Количество людей, погибших на водных объектах | Чел | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **5** | **Обновление специализированной техники** |  |  |  |  |  | **Обновление специализированной техники** |
| 5.1 | Количество приобретенной коммунальной техники для жилищно-коммунального хозяйства | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **6** | **Формирование современной городской среды** |  |  |  |  |  | **Формирование современной городской среды** |
| 6.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 53 | 58 | 63 | 67 | 67 |
| 6.2 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | м2 | 9 095 | 12000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| 6.3 | Количество благоустроенных дворовых территорий; | единиц | 191 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 6.4 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий; | % | 60 | 60 | 80 | 90 | 90 |
| 6.5 | Количество благоустроенных общественных территорий; | единиц | 26 | 28 | 24 | 24 | 24 |
| 6.6 | Количество проведенных встреч, «круглых столов», совещаний с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий; | единиц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6.7 | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.8 | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.9 | Количество проведенных общественных обсуждений | единиц | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| **7** | **Уничтожение очагов произрастания борщевика Сосновского** |
| 7.1 | Площадь территорий, подвергшихся к уничтожению очагов произрастания борщевика Сосновского | кв.м | 540000,0 | 540000,0 | 540000,0 | 540000,0 | 540000,0 |

Реализация программы осуществляется в период 2020-2024 годы.

**Перечень основных мероприятий Программы**

Перечень основных мероприятий Программы определен, исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также из полномочий органов местного самоуправления в сфере реализации программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Срок |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Благоустройство,  | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин  | 2020 | 2024 |
| 1.2 | Утилизация ТБО, сбор и вывоз ТБО | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2024 |
| 1.3 | Организация освещения улиц | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2024 |
| 1.4 | Озеленение | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2024 |
| 1.5 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2024 |
| 1.6 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных,их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2024 |
| 2.1 | Ремонт автомобильных дорог | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2024 |
| 2.2 | Ремонт дворовых территорий | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2024 |
| 2.3 | Ремонт тротуаров | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2024 |
| 2.4 | Содержание автомобильных дорог | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2024 |
| 3.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2024 |
| 3.2 | Организация и осуществление мероприятий по ГО и ЧС | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2024 |
| 4.1 | Содержание ЕДДС | ЕДДС | 2020 | 2024 |
| 4.2 | Совершенствование материально-технической оснащенности рабочего места специалиста-диспетчера | ЕДДС | 2020 | 2024 |
| 4.3 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах силами муниципального спасательного поста | ЕДДС | 2020 | 2024 |
| 5.1 | Приобретение специализированной техники | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2024 |
| 6.1 | Формирование современной городской среды | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2024 |
| 7.1 | Химическая и механическая обработка территории произростания борщевика Сосновского | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2024 |

**Основные меры правового регулирования муниципальной программы.**

В целях реализации муниципальной программы приняты следующие муниципальные нормативные правовые акты:

- Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 01.02.2019 № 145 «Об утверждении порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в муниципальном образовании город Алесин»;

- Постановление администрации муниципального образования город Алексин от .08.2017г. № 1857 «Об утверждении порядка представления рассмотрения и оценки предложений по включению дворовых и общественных территорий в подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин».

**Перечни работ по благоустройству дворовых территорий по муниципальной программе «Формирование современной городской среды»**

1. Работы по благоустройству территорий общего пользования населения могут проводится по следующим направлениям:

- благоустройство парков/скверов/бульваров;

- освещение улицы/парка/сквера/бульвара;

- благоустройство набережной

- благоустройство места для купания (пляжа);

- реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта (как правило, стадион или детская спортивно-игровая площадка);

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания (как правило Дом культуры или библиотека);

- благоустройство кладбища;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- установка памятников;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в обязательном порядке должно включать выполнение минимального перечня видов работ (далее - минимальный перечень работ) по благоустройству дворовых территорий, а также может включать работы из дополнительного перечня видов работ (далее - дополнительный перечень работ), утверждаемого Правительством Тульской области.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству и обязательного трудового участия заинтересованных лиц, при выполнении минимального и дополнительного перечней работ.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее - минимальный перечень работ по благоустройству):

- ремонт дворовых проездов, с подходами в подъезд;

- ремонт существующих тротуаров вдоль входной группы;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

3. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству):

- устройство новых и ремонт существующих парковочных карманов (асфальтобетонные, щебеночные покрытия и экопарковка);

- устройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов;

- устройство новых асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

- ремонт существующих асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

- установку бордюрного камня при устройстве новых асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

- отсыпка растительным грунтом газонов и палисадников за бордюрным камнем;

- окраска бордюрного камня;

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

- устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава);

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, вырубка и кронирование деревьев, и пр.;

- работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

- отсыпка, планировка и выравнивание газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

- устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой или без таковых работ;

- устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории многоквартирных домов маломобильных групп населения;

- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц;

- ремонт отмосток многоквартирных домов;

- установку арт-фигур, входных арок и декоративных композиций, не относящихся к элементам детского игрового и спортивного оборудования;

- устройство новых и ремонт существующих разворотных колец и пожарных разъездов.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству и обязательного трудового участия заинтересованных лиц, при выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству.

**Условия о форме участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.**

Одним из важных критериев формирования и реализации муниципальной программы является обеспечение вовлечения граждан и общественных организаций.

Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу рекомендуется осуществлять в соответствии с пунктом 3.5 Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы».

При этом основными принципами организации общественного участия граждан, организаций в обсуждении проектов программ являются:

- обеспечение открытого обсуждения;

- вовлечение школьников и студентов (проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты);

- применение специальных механизмов и социальных технологий (внедрение интерактивного формата обсуждения проектов, предполагающего использование широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы, анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение оценки эксплуатации территорий);

- выбор для проведения общественных обсуждений хорошо известных общественных и культурных центров (домов культуры, школ, молодежных и культурных центров), находящихся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенных по соседству с объектом проектирования (общественных территорий) и т.д.

Информирование граждан осуществляется через проведение информационно-разъяснительных работ, размещение материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов и т.п.

Информация о реализации муниципальных программ также размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных территорий осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также общегородских интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в связи реализацией проекта по благоустройству общественных территорий направляется для принятия мер в уполномоченный орган муниципального образования и (или) на общемуниципальный интерактивный портал в сети Интернет. Общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных территорий осуществляется с учетом положений действующего законодательства об обеспечении открытости информации и общественном контроле.

**Условие о проведении работ по благоустройству обеспечения доступности для маломобильных групп населения.**

При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования населения предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения.Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Решением Тульской городской Думы от 30.05.2012 № 46/938 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Алексин» и в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Финансовое и трудовое участи граждан в выполнении работ

по благоустройству дворовых территорий

Трудовое участие жителей является обязательным и может выражаться работами, не требующими специальной квалификации:

- уборка мелкого летучего мусора после производства работ;

- покраска бортового камня;

- озеленение территорий;

- проведение массовых мероприятий по наведению санитарного порядка на дворовой территории;

- иные виды работ по усмотрению жителей.

 Софинансирование за счет средств жителей многоквартирных домов осуществляется на основании согласия о принятии финансового участия в выполнении работ по благоустройству из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству и подписания договора пожертвования денежных средств.

Доля финансового участия в выполнении работ:

- из минимального перечня работ от 1% до 15% от сметной стоимости работ.

- из дополнительного перечня работ от 10% до 50% от сметной стоимости таких работ;

- из дополнительного перечня работ от 20% до 50% от сметной стоимости таких работ для дворовых территорий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму) после вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав перечня работ.**

Нормативная стоимость работ по благоустройству определяется согласно территориальным сметным нормативам Тульской области в редакции 2014 года, внесенным приказом Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр в федеральный реестр сметных нормативов (рег. № 227).

**Порядок рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу дворовых и общественных территорий муниципального образования город Алексин, подлежащих благоустройству.**

Порядок рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу дворовых и общественных территорий муниципального образования город Алексин, подлежащих благоустройству (далее - Порядок) утвержден Постановлением администрации муниципального образования город Алексин от 23.08.2017г. № 1857. Порядок определяет процедуру представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций муниципального образования город Алексин включении дворовых и общественных территорий в муниципальную программу на 2020-2025 годы. Включение проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования город Алексин в Программу осуществляется на конкурсной основе.

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу.**

Дизайн–проект создается для каждой дворовой территории и каждого места общего пользования и состоит из:

- титульного листа с указанием адреса объекта благоустройства;

- пояснительной записки, указывающей объемы и виды работ;

- план – схемы размещения объектов благоустройства на дворовой территории и месте общего пользования;

- листа визуализации элементов благоустройства, которые будут установлены на объекте благоустройства;

- листа согласования дизайн – проекта.

Лист согласования дизайн-проекта для дворовых территорий подписывается физическим или юридическим лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирных домов.

Лист согласования дизайн-проекта для территорий общего пользования подписывается территориальными общественными самоуправлениями, уполномоченным представителем администрации МО город Алексин.

**Финансовое обеспечение муниципальной программы 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор, участники | Код бюджетной классификации |
| ГРБС | РзПр | ЦСР |  | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа** | **«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **28835,3** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **24996,2** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **64979,6** |
| **Дорожный фонд** | **х** | **х** | **х** |  | **70014,7** |
| **Население и юр. лица** | **х** | **х** | **х** |  | **1973,3** |
| **Подпрограмма 1** | **Организация комплексного благоустройства и озеленения на территории г. Алексина** | **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **12786,9** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **55933,7** |
| **За счет средств населения и спонсоров** | **х** | **х** | **х** |  | **50,4** |
| Основное мероприятие 1.1 | Благоустройство | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 0503 | 0510128470 |  | 8293,5 |
| 851 | 0503 | 0510128490 |  | 3013,3 |
| Проект «Народный бюджет» за счет местного бюджета | 851 | 0503 | 05101S0550 |  | 0,0 |
| Проект «Народный бюджет» за счет средств населения и спонсоров | 851 | 0503 | 05101S0550 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Утилизация ТБО, сбор и вывоз ТБО | Региональный бюджет | 851 | 050305030605 | 051028036005102809420510280493 |  | 4992,52993,93817,0 |
| Местный бюджет | 851 | 0503 | 0510228360 |  | 1990,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация освещения улиц | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 |
| Средства населения и спонсоров | 851 | 0503 | 0510328440 |  | 50,4 |
| Местный бюджет | 851 | 05 03 | 0510328440 |  | 39435,3 |
| Основное мероприятие 1.4 | Озеленение | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 05 03 | 0510428460 |  | 2350,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 05 03 | 0510528450 |  | 851,6 |
| Основное мероприятие 1.6 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | Региональный бюджет | 851 | 0405 | 0510682730 |  | 983,5 |
| Местный бюджет | х | х | х |  | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** | **Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **6761,8** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **11108,2** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **300,0** |
| **Дорожный фонд** | **х** | **х** | **х** |  | **68091,9** |
| **Население и юр.лица** | **х** | **х** | **х** |  | **1692,7** |
| Основное мероприятие 2.1 | Ремонт автомобильных дорог | Федеральный бюджет | 851 | 0409 | 052R153930 |  | 6761,8 |
| Региональный бюджет, в том числе проект «Народный бюджет» | 851 | 0409 | 05201S0550 |  | 11108,2 |
| За счет средств Дорожного фонда | 851 | 04 09 | 0520128020052R153930 |  | 16920,72072,9 |
| Проект «Народный бюджет» за счет средств местного бюджета (дорожный фонд) | 851 | 0409 | 05201S0550 |  | 3011,9 |
| Проект «Народный бюджет» за счет средств населения и спонсоров | 851 | 0409 | 05201S0550 |  | 1692,7 |
| Мероприятия по стимулированию программ развития территорий монопрофильных МО Тульской области (бюджет МО город Алексин) | 851 | 0409 | 05201S0730 |  | 0,0 |
| Мероприятия по стимулированию программ развития территорий монопрофильных МО Тульской области (региональный бюджет) | 851 | 0409 | 05201S0730 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Ремонт дворовых территорий | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 |
| За счет средств Дорожного фонда | 851 | 0409 | 0520228020 |  | 718,5 |
| Местный бюджет, в том числе | х | х | х |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Ремонт тротуаров | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 |
| За счет средств Дорожного фонда | 851 | 04 09 | 0520328020 |  | 10070,5 |
| Местный бюджет | х | х | х |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Содержание автомобильных дорог | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 |
| За счет средств Дорожного фонда | 851 | 0409 | 0520428020 |  | 35297,4 |
| Местный бюджет | 851 | 0409 | 0520428520 |  | 300,0 |
| **Подпрограмма 3** | **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера** | **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **1034,6** |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 0310 | 0530128530 |  | 334,6 |
| Основное мероприятие 3.2 | Организация и осуществление мероприятий по ГО и ЧС | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 03 09 | 0530228030 |  | 700,0 |
| **Подпрограмма 4** | **Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы г. Алексина** | **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **5116,1** |
| Основное мероприятие 4.1 | Содержание единой дежурно-диспетчерской службы | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 918 | 03 09 | 0540100590 |  | 4652,9 |
| Основное мероприятие 4.2 | Совершенствование материально-технической оснащенности рабочего места специалиста-диспетчера | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 918 | 0309 | 0540228010 |  | 30,0 |
| Основное мероприятие 4.3 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах силами муниципального спасательного поста | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 918 | 0309 | 0540328540 |  | 433,2 |
| **Подпрограмма 5** | **Обновление специализированной техники** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** |
| Основное мероприятие 5.1 | Приобретение специализированной техники | Местный бюджет  | 851 | 0505 | 05501S0040 |  | 0,0 |
| Региональный бюджет | 851 | 0505 | 05501S0040 |  | 0,0 |
| **Подпрограмма 6** | **Формирование****современной городской среды** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **22073,5** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **919,7** |
| **Дорожный фонд** | **х** | **х** | **х** |  | **1922,8** |
| **Местный бюджет**  | **х** | **х** | **х** |  | **2496,5** |
| **Население и юр.лица** | **х** | **х** | **х** |  | **230,2** |
| Основное мероприятие 6.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | Федеральный бюджет | 851 | 04090503 | 056F255550 |  | 10221,611851,9 |
| Региональный бюджет | 851 | 04090503 | 056F255550056F255550 |  | 425,9493,8 |
| Местный бюджет (дорожный фонд) | 851 | 0409 | 056F25555005601S0670 |  | 1922,80,0 |
| Местный бюджет  | 851 | 050305030503 | 056F25555005601S06700560128490 |  | 2496,50,00,0 |
| Население и юр.лица | 851 | 040904090503 | 056F25555005601S067005601S0670 |  | 230,20,00,0 |
| **Подпрограмма 7** | **Благоустройство земель на территории МО г.Алексин** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **181,4** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **98,7** |
| Основное мероприятие 7.1 | Химическая и механическая обработка территории произрастания борщевика Сосновского | Местный бюджет  | 851 | 0503 | 05701S0680 |  | 98,7 |
| Региональный бюджет | 851 | 0503 | 05701S0680 |  | 181,4 |

**Финансовое обеспечение муниципальной программы 2021г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР |  | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа** | **«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **28 641 281,56** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **29 079 126,88** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **61 828 229,53** |
| **Дорожный фонд** | **х** | **х** | **х** |  | **77 380 535,53** |
| **Население и юр. лица** | **х** | **х** | **х** |  | **2 272 668,79** |
| **Подпрограмма 1** | **Организация комплексного благоустройства и озеленения на территории г. Алексина** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,00** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **11 167 546,12** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **55 358 987,79** |
| **За счет средств населения и спонсоров** | **х** | **х** | **х** |  | **83 246,95** |
| Основное мероприятие 1.1 | Благоустройство | Федеральный бюджет | 851 | 0503 | 05101L2990 |  | 0,00 |
| Региональный бюджет | 851 | 0503 | 05101L2990 |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 851 | 0503 | 0510128470 |  | 5 471 499,09 |
| 851 | 0503 | 0510128490 |  | 1 168 893,08 |
| Основное мероприятие 1.2 | Утилизация ТБО, сбор и вывоз ТБО | Региональный бюджет | 851 | 050305030605 | 051028056105102805620510280943 |  | 2 503 114,654 096 631,473 817 000,00 |
| Местный бюджет | 851 | 0503 | 0510228360 |  | 2 034 362,44 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация освещения улиц | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,00 |
| Средства населения и спонсоров | 851 | 0503 | 0510328440 |  | 83 246,95 |
| Местный бюджет | 851 | 05 03 | 0510328440 |  | 42 203 831,95 |
| Основное мероприятие 1.4 | Озеленение | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 851 | 05 03 | 0510428460 |  | 3 367 572,05 |
| Основное мероприятие 1.5 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 851 | 05 03 | 0510528450 |  | 1 112 829,18 |
| Основное мероприятие 1.6 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | Региональный бюджет | 851 | 0405 | 0510682730 |  | 750 800,00 |
| Местный бюджет | х | х | х |  | 0,00 |
| **Подпрограмма 2** | **Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **6 761 830,00** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **13 226 466,13** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **400 000,00** |
| **Дорожный фонд** | **х** | **х** | **х** |  | **76 158 967,40** |
| **Население и юр.лица** | **х** | **х** | **х** |  | **1 736 786,85** |
| Основное мероприятие 2.1 | Ремонт автомобильных дорог | Федеральный бюджет | 851 | 0409 | 052R153930 |  | 6 761 830,00 |
| Региональный бюджет | 851 | 0409 | 05201S055005201S0250 |  | 9 883 466,133 343 000,00 |
| За счет средств Дорожного фонда | 851 | 04 09 | 0520128020052R15393005201S0250 |  | 17 377 755,313 653 526,081 297 045,65 |
| Проект «Народный бюджет» за счет средств местного бюджета (дорожный фонд) | 851 | 0409 | 05201S0550 |  | 4 411 565,81 |
| Проект «Народный бюджет» за счет средств населения и спонсоров | 851 | 0409 | 05201S0550 |  | 1 736 786,85 |
| Мероприятия по стимулированию программ развития территорий монопрофильных МО Тульской области (дорожный фонд) | 851 | 0409 | 05201S0730 |  | 0,00 |
| Мероприятия по стимулированию программ развития территорий монопрофильных МО Тульской области (региональный бюджет) | 851 | 0409 | 05201S0730 |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2 | Ремонт дворовых территорий | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,00 |
| За счет средств Дорожного фонда | 851 | 0409 | 0520228020 |  | 732 706,18 |
| Местный бюджет | х | х | х |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3 | Ремонт тротуаров | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,00 |
| За счет средств Дорожного фонда | 851 | 04 09 | 0520328020 |  | 4 052 330,82 |
| Местный бюджет | х | х | х |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.4 | Содержание автомобильных дорог | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,00 |
| За счет средств Дорожного фонда | 851 | 0409 | 0520428020 |  | 44 634 037,55 |
| Местный бюджет | 851 | 0409 | 0520428520 |  | 400 000,00 |
| **Подпрограмма 3** | **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера** | **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,00** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **330 530,64** |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 851 | 0310 | 0530128530 |  | 327 530,64 |
| Основное мероприятие 3.2 | Организация и осуществление мероприятий по ГО и ЧС | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 851 | 03 09 | 0530228030 |  | 3 000,00 |
| **Подпрограмма 4** | **Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы г. Алексина** | **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **205 078,95** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **5 465 916,00** |
| Основное мероприятие 4.1 | Содержание единой дежурно-диспетчерской службы | Региональный бюджет | х | х | х |  | 189 449,98 |
| Местный бюджет | 918 | 0310 | 0540100590 |  | 5 154 094,22 |
| Основное мероприятие 4.2 | Совершенствование материально-технической оснащенности рабочего места специалиста-диспетчера | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 918 | 0310 | 0540228010 |  | 6 500,00 |
| Основное мероприятие 4.3 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах силами муниципального спасательного поста | Региональный бюджет | х | х | х |  | 15 628,97 |
| Местный бюджет | 918 | 0310 | 0540328540 |  | 305 321,78 |
| **Подпрограмма 5** | **Обновление специализированной техники** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,00** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,00** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,00** |
| Основное мероприятие 5.1 | Приобретение специализированной техники | Местный бюджет  | 851 | 0505 | 05501S0040 |  | 0,00 |
| Региональный бюджет | 851 | 0505 | 05501S0040 |  | 0,00 |
| **Подпрограмма 6** | **Формирование****современной городской среды** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **21 879 451,56** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **3 749 900,44** |
| **Дорожный фонд** | **х** | **х** | **х** |  | **1 221 568,13** |
| **Местный бюджет**  | **х** | **х** | **х** |  | **125 152,57** |
| **Население и юр.лица** | **х** | **х** | **х** |  | **452 634,99** |
| Основное мероприятие 6.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | Федеральный бюджет | 851 | 04090503 | 056F255550 |  | 18 491 361,093 388 090,47 |
| Региональный бюджет | 851 | 0409050304090503 | 056F255550056F255550056F2S0670056F2S0670 |  | 770 473,38141 170,442 510 890,15327 366,47 |
| Местный бюджет (дорожный фонд) | 851 | 0409 | 056F255550056F2S06700560128370 |  | 163 388,27351 005,16707 174,70 |
| Местный бюджет  | 851 | 050305030503 | 056F25555005601S06700560128490 |  | 72 025,730,0053 126,84 |
| Население и юр.лица | 851 | 040904090503 | 056F255550056F2S0670056F2S0670 |  | 229 710,40156 727,1466 197,45 |
| **Подпрограмма 7** | **Благоустройство земель на территории МО г.Алексин** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,000,0** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **730 135,24** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **147 642,53** |
| Основное мероприятие 7.1 | Химическая и механическая обработка территории произрастания борщевика Сосновского | Местный бюджет  | 851 | 0503 | 05701S0680 |  | 147 642,53 |
| Региональный бюджет | 851 | 0503 | 05701S0680 |  | 730 135,24 |

**Финансовое обеспечение муниципальной программы 2022-2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** | **«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **100 987 152,38** | **22 548 351,43** | **24 631 941,72** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **301 570 628,13** | **2 540 917,98** | **42 571 927,90** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **66 963 156,82** | **63 789 661,00** | **66 645 507,00** |
| **Дорожный фонд** | **х** | **х** | **х** |  | **91 136 408,37** | **77 400 000,00** | **77 400 000,00** |
| **Население и юр. лица** | **х** | **х** | **х** |  | **3 443 361,12** | **0,00** | **0,0** |
| **Подпрограмма 1** | **Организация комплексного благоустройства и озеленения на территории г. Алексина** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** | **379 600,00** | **0,0** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **8 846 634,47** | **1 065 920,00** | **994 297,00** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **53 114 628,61** | **56 672 682,76** | **59 262 682,76** |
| **За счет средств населения и спонсоров** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 1.1 | Благоустройство | Федеральный бюджет | 851 | 0503 | 05101L2990 |  | 0,0 | 379 600,00 | 0,0 |
| Региональный бюджет | 851 | 0503 | 05101L2990 |  | 0,0 | 140 400,00 | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 0503 | 0510128470 |  | 6 451 000,00 | 7 286 000,00 | 7 876 000,00 |
| 851 | 0503 | 0510128490 |  | 1 300 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Утилизация ТБО, сбор и вывоз ТБО | Региональный бюджет | 851 | 06050503 | 05102899430510289562 |  | 3 817 000,004 096 631,47 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 0503 | 0510228360 |  | 1 750 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация освещения улиц | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства населения и спонсоров | 851 | 0503 | 0510328440 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 05 03 | 0510328440 |  | 37 845 628,61 | 39 886 682,76 | 41 886 682,76 |
| Основное мероприятие 1.4 | Озеленение | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 05 03 | 0510428460 |  | 4 100 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| Основное мероприятие 1.5 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 05 03 | 0510528450 |  | 1 668 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Основное мероприятие 1.6 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | Региональный бюджет | 851 | 0405 | 0510682730 |  | 933 003,00 | 925 520,00 | 994 297,00 |
| Местный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** | **Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **184 408 204,78** | **0,0** | **40 000 000,00** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
| **Дорожный фонд** | **х** | **х** | **х** |  | **88 984 894,77** | **77 400 000,00** | **77 400 000,00** |
| **Население и юр.лица** | **х** | **х** | **х** |  | **3 216 164,65** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 2.1 | Ремонт автомобильных дорог | Федеральный бюджет | 851 | 0409 | 052R1539300520182440 |  | 0,000,00 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет | 851 | 0409 | 05201S055005201S0250052R1539300520182440 |  | 19 422 304,780,0044 985 900,0070 000 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| За счет средств Дорожного фонда | 851 | 04 09 | 0520128020052R153930 |  | 11 089 165,5813 005 433,42 | 15 000 000,000,0 | 15 000 000,000,0 |
| Проект «Народный бюджет» за счет средств местного бюджета (дорожный фонд) | 851 | 0409 | 05201S0550 |  | 8 450 218,70 | 0,0 | 0,0 |
| Проект «Народный бюджет» за счет средств населения и спонсоров | 851 | 0409 | 05201S0550 |  | 3 216 164,65 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании Тульской области (дорожный фонд) | 851 | 0409 | 05201S0730 |  | 2 000 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании Тульской области (региональный бюджет) | 851 | 0409 | 05201S0730 |  | 50 000 000,00 | 0,0 | 40 000 000,00 |
| Основное мероприятие 2.2 | Ремонт дворовых территорий | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| За счет средств Дорожного фонда | 851 | 0409 | 0520228020 |  | 2 840 077,07 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 |
| Местный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
| Основное мероприятие 2.3 | Ремонт тротуаров | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0  | 0,0 |
| За счет средств Дорожного фонда | 851 | 04 09 | 0520328020 |  | 3 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| Местный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Содержание автомобильных дорог | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| За счет средств Дорожного фонда | 851 | 0409 | 0520428020 |  | 48 600 000,00 | 51 250 000,00 | 51 250 000,00 |
| Местный бюджет | 851 | 0409 | 0520428520 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3** | **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера** | **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **818 427,10** | **390 000,00** | **390 000,00** |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 0310 | 0530128530 |  | 818 427,10 | 390 000,00 | 390 000,00 |
| Основное мероприятие 3.2 | Организация и осуществление мероприятий по ГО и ЧС | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 03 09 | 0530228030 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4** | **Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы г. Алексина** | **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **6 256 832,00** | **6 613 661,00** | **6 879 507,00** |
| Основное мероприятие 4.1 | Содержание единой дежурно-диспетчерской службы | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 918 | 0310 | 0540100590 |  | 5 734 832,00 | 6046661,00 | 6 289 407,00 |
| Основное мероприятие 4.2 | Совершенствование материально-технической оснащенности рабочего места специалиста-диспетчера | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 918 | 0310 | 0540228010 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.3 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах силами муниципального спасательного поста | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 918 | 0310 | 0540328540 |  | 522 000,00 | 567 000,00 | 590 100,00 |
| **Подпрограмма 5** | **Обновление специализированной техники** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 5.1 | Приобретение специализированной техники | Местный бюджет  | 851 | 0505 | 05501S0040 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет | 851 | 0505 | 05501S0040 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 6** | **Формирование****современной городской среды** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **100 987 152,38** | **22168751,43** | **24 631 941,72** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **107 384 444,59** | **923697,98** | **1 026 330,90** |
| **Дорожный фонд** | **х** | **х** | **х** |  | **2 151 513,60** | **0,0** | **0,0** |
| **Местный бюджет**  | **х** | **х** | **х** |  | **6 581 835,47** | **0,0** | **0,0** |
| **Население и юр.лица** | **х** | **х** | **х** |  | **227 196,47** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 6.1 | Реализация программ формирования современной городской среды | Федеральный бюджет | 851 | 04090503 | 056F255550 |  | 10 081 612,1310 905 540,25 | 22168751,430,0 | 24 631 941,720,0 |
| Региональный бюджет | 851 | 04090503 | 056F255550 |  | 420 067,17454 397,51 | 923697,980,0 | 1 026 330,900,0 |
| Местный бюджет (дорожный фонд) | 851 | 0409 | 056F255550 |  | 105 695,55 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет  | 851 | 0503 | 056F255550 |  | 231 835,47 | 0,0 | 0,0 |
| Население и юр.лица | 851 | 0409 | 056F255550 |  | 108 624,44 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования населенного пункта и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов | Федеральный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет | 851 | 04090503 | 056F2S0670 |  | 10 529 979,910,0 | 0,00,0 | 0,00,0 |
| Местный бюджет (дорожный фонд) | 851 | 0409 | 056F2S0670 |  | 2 045 818,05 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет  | **х** | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Население и юр.лица | 851 | 0409 | 056F2S0670 |  | 118 572,03 | 0,0 | 0,0 |
| Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Федеральный бюджет | 851 | 0409 | 056F254240 |  | 80 000 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет | 851 | 0409 | 056F254240 |  | 95 980 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 0409 | 056F254240 |  | 6 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 7** | **Благоустройство земель на территории МО г.Алексин** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **931 344,29** | **551 300,00** | **551 300,00** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **191 433,64** | **113 317,24** | **113 317,24** |
| Основное мероприятие 7.1 | Химическая и механическая обработка территории произрастания борщевика Сосновского | Местный бюджет  | 851 | 0503 | 05701S0680 |  | 191 433,64 | 113 317,24 | 113 317,24 |
| Региональный бюджет | 851 | 0503 | 05701S0680 |  | 931 344,29 | 551 300,00 | 551 300,00 |

**Риски реализации муниципальной программы и**

**меры по управлению этими рисками**

В процессе реализации Программы возможно возникновение определенных рисков.

Возможными рисками реализации Программы также могут служить:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;

- поставка некачественного оборудования, материалов, связанная с нарушением обязательств поставщиками;

- экономические и финансовые риски из-за экономической нестабильности,инфляции, дефицита бюджетных средств;

- несвоевременное и некачественное выполнение исполнителями своих обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами;

 -изменение федерального и регионального законодательства, в связи с внесением изменений в местные нормативные правовые акты.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации Программы предусматривается:

- мониторинг финансового состояния и правового положения участников проекта;

- отбор поставщиков товаров и услуг на этапе конкурсных процедур;

- регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы;

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности основных исполнителей Программы.

**Методика оценки эффективности муниципальной программы.**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП1 … СДПN - степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы),

N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗП - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП = ЗП / ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

УФ = ФФ / ФП, где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (ЭМП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ x УФ.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) - ЭМП будет тем выше, чем выше значение степени достижения целей (решения задач) муниципальной программы (подпрограммы) - СДЦ и при этом ниже значение уровня финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы) - УФ:

ЭМП = 1 - высокая эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

1 > = ЭМП > = 0,75 - средняя эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ЭМП < 0,75 - низкая эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Паспорт показателя

«Площадь содержания объектов благоустройства»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя  | 1  |
| 2 | Наименование показателя  | Площадь содержания объектов благоустройства. |
| 3 | Единица измерения  | кв.м |
| 4 | Порядок формирования показателя  | Формируется на основании актов выполненных работ  |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя  | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны муниципального заказчика. |

Паспорт показателя

«Количество мемориалов «Вечный огонь», обеспеченных газом»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя  | 2 |
| 2 | Наименование показателя  | Количество мемориалов «Вечный огонь», обеспеченных газом |
| 3 | Единица измерения  | ед. |
| 4 | Порядок формирования показателя  | Формируется на основании актов приема-передачи товара |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя  | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны муниципального заказчика |

Паспорт показателя

«Количество вывезенных твердых коммунальных отходов на душу населения»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя  | 3  |
| 2 | Наименование показателя  | Количество вывезенных твердых коммунальных отходов на душу населения |
| 3 | Единица измерения  | тыс.тонн |
| 4 | Порядок формирования показателя  | Формируется на основании актов приемки выполненных работ |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя  | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны муниципального заказчика  |

Паспорт показателя

«Содержание линий освещения»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя  | 4  |
| 2 | Наименование показателя  | Содержание линий освещения  |
| 3 | Единица измерения  | км |
| 4 | Порядок формирования показателя  | Формируется на основании актов выполненных работ  |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя  | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны муниципального заказчика  |

Паспорт показателя

«Количество удаленных и кронированных деревьев»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя  | 5  |
| 2 | Наименование показателя  | Количество удаленных и кронированных деревьев |
| 3 | Единица измерения  | Ед. |
| 4 | Порядок формирования показателя  | Формируется на основании актов выполненных работ  |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя  | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны муниципального заказчика  |

Паспорт показателя

«Количество городских кладбищ, в отношении которых проводятся работы по благоустройству»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя  | 6 |
| 2 | Наименование показателя  | Количество городских кладбищ, в отношении которых проводятся работы по благоустройству |
| 3 | Единица измерения  | Ед. |
| 4 | Порядок формирования показателя  | Формируется на основании актов выполненных работ  |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя  | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны муниципального заказчика  |

Паспорт показателя

«Количество безнадзорных животных»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя  | 7 |
| 2 | Наименование показателя  | Снижение числа безнадзорных животных |
| 3 | Единица измерения  | единиц |
| 4 | Порядок формирования показателя  | Формируется на основании актов выполненных работ  |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя  | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны муниципального заказчика  |

Паспорт показателя

«Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования

населенных пунктов»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя  | 8 |
| 2 | Наименование показателя  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов  |
| 3 | Единица измерения  | м2 |
| 4 | Порядок формирования показателя  | Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками  |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя  | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны муниципального заказчика |

Паспорт показателя

«Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя  | 9 |
| 2 | Наименование показателя  | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  |
| 3 | Единица измерения  | м2 |
| 4 | Порядок формирования показателя  | Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками  |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя  | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны муниципального заказчика |

Паспорт показателя

«Площадь отремонтированных тротуаров»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя  | 10 |
| 2 | Наименование показателя  | Площадь отремонтированных тротуаров |
| 3 | Единица измерения  | м2 |
| 4 | Порядок формирования показателя  | Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками  |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя  | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны муниципального заказчика |

Паспорт показателя

«Доля снижения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя  | 11 |
| 2 | Наименование показателя  | Доля снижения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 3 | Единица измерения  | процент |
| 4 | Порядок формирования показателя | Формируется на основании данных  |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя  | В процессе контроля со стороны муниципального заказчика |

Паспорт показателя

«Количество пострадавших при пожарах»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя  | 12 |
| 2 | Наименование показателя  | Количество пострадавших при пожарах |
| 3 | Единица измерения  | Чел.  |
| 4 | Порядок формирования показателя  | Формируется на основании данных о количестве приобретенных средств индивидуальной защиты для населения  |
| 5 | Описание системымониторинга показателя  | В процессе контроля за приобретением средств индивидуальной защиты  |

Паспорт целевого индикатора

«Укомплектованность службы и обучение личного состава ЕДДС»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | Зиновьева Наталья Витальевна – директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Алексин», тел. 8 (48753) 4-49-89 |
| 1 | Наименование паспорта показателя | 13 |
| 2 | Наименование показателя | Укомплектованность службы и обучение личного состава ЕДДС  |
| 3 | Единица измерения | Процент |
| 4 | Порядок формирования показателя | Фактическое обучение личного состава ЕДДС в ГОУ «УМЦ ГОЧС Тульской области» (вновь принятых в течение 4 месяцев со дня приема на работу, повторно 1 раз в пять лет) |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя | Ведение реестра обученных специалистов-диспетчеров. |

Паспорт целевого индикатора

«Оснащение рабочих мест диспетчеров»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | Зиновьева Наталья Витальевна – директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Алексин», тел. 8 (48753) 4-49-89 |
| 1 | Наименование паспорта показателя | 14 |
| 2 | Наименование показателя | Оснащение рабочих мест диспетчеров  |
| 3 | Единица измерения | Процент |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Формируется в соответствии с требованиями Положения о ЕДДС муниципального образования, утвержденное протоколом Правительственной комиссии РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 21.10.2011г. №5 |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежемесячное представление в Главное управление МЧС России по Тульской области донесения о развитии и технической оснащенности ЕДДС |

Паспорт целевого индикатора

«Количество людей, погибших на водных объектах»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | Зиновьева Наталья Витальевна– директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Алексин», тел. 8 (48753) 4-49-89 |
| 1 | Наименование паспорта показателя | 15 |
| 2 | Наименование показателя | Количество людей, погибших на водных объектах |
| 3 | Единица измерения | Человек  |
| 4 | Порядок формирования показателя | Фактическое количество несчастных случаев на водных объектах в течение года  |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя | Ведение учета несчастных случаев на водных объектах  |

Паспорт показателя

«Количество приобретенной коммунальной техники для жилищно-коммунального хозяйства»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)  | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 16 |
| 2 | Наименование показателя | Количество приобретенной коммунальной техники для жилищно-коммунального хозяйства |
| 3 | Единица измерения | единица |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | По потребности муниципального заказчика |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | - |

Паспорт показателя

«Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)  | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 17 |
| 2 | Наименование показателя | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| 3 | Единица измерения | Процент |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как отношение количества,всех благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, умноженное на 100 % |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежегодный.На основании отчетов муниципальных образований |

 Паспорт показателя

«Площадь отремонтированногоасфальтового покрытия дворовых территорий»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)  | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 18 |
| 2 | Наименование показателя | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий |
| 3 | Единица измерения | кв.м. |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как сумма площадей отремонтированных асфальтовых покрытий дворовых территорий |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежеквартальный.На основании отчетов муниципальных образований |

 Паспорт показателя

«Количество благоустроенных дворовых территорий»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)  | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 19 |
| 2 | Наименование показателя | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 3 | Единица измерения | Единица |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как сумма благоустроенных дворовых территорий |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежеквартальный.На основании отчетов муниципальных образований |

Паспорт показателя

«Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)  | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 20 |
| 2 | Наименование показателя | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий |
| 3 | Единица измерения | Процент |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как отношение всех благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, умноженное на 100 % |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежегодный.На основании отчетов муниципальных образований |

 Паспорт показателя

«Количество благоустроенных общественных территорий»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)  | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 21 |
| 2 | Наименование показателя | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 3 | Единица измерения | Единица |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как сумма благоустроенных общественных территорий |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежеквартальный.На основании отчетов муниципальных образований |

  Паспорт показателя

«Количество проведенных встреч, «круглых столов», совещаний с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)  | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 22 |
| 2 | Наименование показателя | Количество проведенных встреч, «круглых столов», совещаний с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий |
| 3 | Единица измерения | Единица |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как сумма проведенных встреч, «круглых столов», совещаний, межведомственных комиссий с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий в течение года |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежеквартальный.Подсчет протоколов проведения встреч, «круглых столов», совещаний, межведомственных комиссий |

 Паспорт показателя

«Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)  | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 23 |
| 2 | Наименование показателя | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| 3 | Единица измерения | Процент |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как отношение суммы проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций к общему количеству реализованных проектов, умноженное на 100% |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежегодный.На основании отчетов муниципальных образований |

 Паспорт показателя

«Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)  | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 24 |
| 2 | Наименование показателя | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| 3 | Единица измерения | Процент |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как отношение суммы проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций к общему количеству реализованных проектов, умноженное на 100% |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежегодный.На основании отчетов муниципальных образований |

Паспорт показателя

«Количество проведенных общественных обсуждений»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)  | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 25 |
| 2 | Наименование показателя | Количество проведенных общественных обсуждений |
| 3 | Единица измерения | Единица |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как сумма проведенных общественных обсуждений во всех муниципальных образованиях |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежеквартальный.На основании отчетов муниципальных образований |

Паспорт показателя

«площадь территорий, подвергшихся к уничтожению очагов произрастания борщевика Сосновского»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя  | 26 |
| 2 | Наименование показателя  | площадь территорий, подвергшихся к уничтожению очагов произрастания борщевика Сосновского |
| 3 | Единица измерения  | кв.м |
| 4 | Порядок формирования показателя  | Формируется на основании актов выполненных работ  |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя  | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны муниципального заказчика. |

**Осуществление контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы.**

В целях осуществления общественного контроля и координации реализации муниципальной программы на уровне муниципального образования город Алексин постановлением администрации от 22.03.2017 года № 594 утверждена общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы.

Общественный контроль за формированием и реализацией муниципальной программы со стороны граждан и организаций осуществляется в процессе обсуждения проекта муниципальной программы и общественных обсуждений.

Контроль за соблюдением муниципальным образованием город Алексин условий предоставления субсидий осуществляется министерством - главным распорядителем средств бюджета области.