**Об утверждении муниципальной программы**

 **«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования город Алексин, администрация муниципального образования город Алексин **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин».
2. Признать утратившим силу постановлениеадминистрации муниципального образования город Алексин от 31 марта 2015 года №563 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»».
3. Управлению по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению (Изюмская Ю.С.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего Постановления разместить Постановление на официальном сайте муниципального образования город Алексин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Управлению делопроизводства (Бабушкина И.В.), комитету по культуре, молодежной политике и спорту (Зайцева В.В.), Управлению по работе с сельскими территориями (Селезнева А.М.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления разместить постановление в местах для официального обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования город Алексин.
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 г.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**город Алексин П.Е. Федоров**

Исполнитель:

управление по вопросам

жизнеобеспечения, ГО и ЧС А.К. Пепанян

Согласовано:

 С.В. Воронова

 Т.В. Никитина

 А.А. Федоров

 О.А. Горшкова

 Ю.С. Изюмская

И.В. Бабушкина

Список рассылки:

1. Управление делопроизводства

2. Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС (2 экз.)

3.Управление по бюджету и финансам

4. Комитет по правовой работе

5. Отдел по бухгалтерскому учету и отчетности

6. МКУ «УКС г. Алексин»

7. Управление по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению.

8. Контрольно-счетная палата.

9. Комитет по культуре, молодежной политике и спорту (8 экз.).

10. Управление по работе с сельскими территориями

Исп. Рудюк Ю.В.

 т. 4-12-84

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Алексин

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_

**«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»** (далее – программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования город Алексин |
| Соисполнители программы | - |
| Участники программы | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Алексин» |
| Подпрограммы программы | «Организация комплексного благоустройства и озеленения»«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог»«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера»«Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Алексина» «Формирование современной городской среды»«Благоустройство земель на территории МО г.Алексин» |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цель (цели) программы  | - создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципального образования;- создание условий для благоустройства и жизнедеятельности города, обеспечение мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Задачи муниципальной программы  | - обеспечение благоустройства городского округа; - обеспечение надлежащего санитарного состояния территории муниципального образования г. Алексин;- развитие улично-дорожной сети;- обеспечение безопасности дорожного движения;- осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования город Алексин от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;- осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;- обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы; - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;- реализация комплекса мер по повышению уровня благоустройства дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования, уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования город Алексин. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - площадь содержания объектов благоустройства (кв.м.);- количество мемориалов «Вечный огонь», обеспеченных газом (единиц);- объем мусора, вывезенного при ликвидации стихийных свалок (куб.м.);- содержание линий освещения (км);- количество удаленных и кронированных деревьев (единиц);- количество городских кладбищ, в отношении которых проводятся работы по благоустройству (единиц);- количество безнадзорных животных (единиц);- площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (кв.м);- площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (кв.м);- площадь отремонтированных тротуаров (кв.м);- количество дорожно-транспортных происшествий (единиц);- количество пострадавших при пожарах (человек);- укомплектованность службы и обучение личного состава ЕДДС (процентов);- оснащение рабочих мест диспетчеров (единиц); - количество людей, погибших на водных объектах (человек);- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (процентов);- площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий (кв.м.);- количество благоустроенных дворовых территорий (единиц);- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий (процентов);- количество благоустроенных общественных территорий (единиц);- количество проведенных встреч, «круглых столов», совещаний с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий (единиц);- доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций; (процентов)- доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций (процентов);- количество проведенных общественных обсуждений (единиц);- площадь территорий, подвергшихся к уничтожению очагов произрастания борщевика Сосновского (кв.м.). |
| Этапы и срок реализации программы | Программа реализуется в 1 этап 2020-2022 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 511 889,6 тыс. руб.- в том числе по годам:2020 - 175 164,8 тыс. руб.2021 - 113 620,6 тыс. руб.2022 - 223 104,2 тыс. руб. - в том числе:**За счет федерального бюджета:**2020 - 0,0 тыс. руб.2021 - 0,0 тыс. руб.2022 - 0,0 тыс. руб.**За счет бюджета области:**2020 - 20 657,0 тыс.руб.2021 - 1 830,9 тыс. руб.2022 - 101 830,9 тыс. руб.**За счет бюджета муниципального образования город Алексин:**2020 - 154 507,8 тыс. руб.2021 - 111 789,7 тыс. руб.2022 - 121 273,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Создание благоприятных условий для проживания жителей на территории муниципального образования город Алексин.Обеспечение содержания, чистоты и порядка на объектах благоустройства на территории муниципального образования город Алексин.Улучшение внешнего облика территории муниципального образования город Алексин.Совершенствование культурного уровня и эстетического состояния территории муниципального образования город Алексин. |

**Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем в сфере реализации программы**

Формирование современной городской среды в виде благоустройства и озеленения дворовых территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) способствует созданию безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципальных образований.

 В качестве приоритетных объектов благоустройства выбираются активно посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков территории города Алексина, с учетом объективной потребности в развитии тех или иных общественных пространств, экономической эффективности реализации и планов развития города.

 Территории муниципального образования удобно расположенные и легко доступные для большого числа жителей используются с максимальной эффективностью, на протяжении как можно более длительного времени и в любой сезон с обеспечением максимальной взаимосвязи городских пространств, доступности объектов инфраструктуры и сервиса, в том числе за счет ликвидации необоснованных барьеров и препятствий.

 Городская инфраструктура и благоустройство территорий разрабатываются с учетом приоритета пешеходов, общественного и велосипедного транспорта.

Концепция благоустройства для каждой территории создаётся с учётом потребностей и запросов жителей и других субъектов городской среды и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции, а также с учётом стратегических задач комплексного устойчивого развития городской среды, в том числе формирования возможности для создания новых связей, общения и взаимодействия отдельных граждан и сообществ, их участия в проектировании и реализации проектов по развитию территории, содержанию объектов благоустройства и для других форм созидательного проявления творческого потенциала жителей данного населённого пункта.

В современных условиях мероприятия гражданской обороны и защиты населения от различных угроз и вызовов становятся все более востребованными для нашего государства и общества.

Основные направления государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера формируются и реализуются с учетом геополитических, стратегических, социально-экономических и иных факторов, которые за последние годы претерпели значительные изменения.

Качественное изменение опасностей, возникающих в случае даже ограниченного применения оружия массового поражения, высокоточного обычного оружия, оружия на новых физических принципах, техногенные аварии и катастрофы, угрозы эпидемий – все это обуславливает необходимость совершенствования и развития гражданской обороны, готовности к эффективному переводу на военное время и ведению ее, как при возникновении опасностей военного времени, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Стратегической задачей в сфере безопасности жизнедеятельности населения Алексинского района является повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания условия безопасной жизнедеятельности.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации муниципального образования Город Алексин от 30 октября 2008 года №2300 «О местном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Алексинского района» органом повседневного управления местного звена территориальной подсистемы единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций является Единая дежурно диспетчерская служба, основной целью создания которой является реализация полномочий органов местного самоуправления в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Создание и современное оснащение единой дежурно-диспетчерской службы города Алексин является переходным этапом к вводу в действие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112».

Учитывая важность поставленных целей и задач ЕДДС, а также с целью их реализации необходимо современное, разнообразное, в том числе, и высоко технологичное оборудование, высокий уровень подготовки специалистов, что позволит не только повысить оперативность реагирования администрации и служб района на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств, слаженность их совместных действий, но и обеспечит необходимые условия труда для функционирования ЕДДС города Алексин в целом.

Единой дежурно диспетчерской службе переданы полномочия по содержанию муниципального спасательного поста, что влечет за собой необходимость создания соответствующих финансовых и организационных условий для его эффективной работы.

Учитывая вышеизложенное, на сегодняшний день, главной задачей остается создание организационных, информационных и финансовых условий для надлежащего функционирования Единой дежурно-диспетчерской службы города Алексин.

Причины смертности и травматизма в результате ДТП, а также их последствия известны и могут быть предотвращены. К числу таких причин относятся:

несоблюдение скоростного режима;

управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;

ненадлежащее использование ремней безопасности, средств безопасности для детей, шлемов и других средств безопасности;

плохое состояние улично-дорожной сети;

несоблюдение законодательства в сфере дорожного движения;

слабая работа с населением по пропаганде безопасного поведения на дорогах.

В рамках реализации программы в целях преодоления негативных факторов необходимо уделить внимание повышению дисциплины участников дорожного движения, пропаганде основ безопасности дорожного движения среди детей и подростков, совершенствованию организации дорожного движения.

Проблема повышения безопасности дорожного движения выдвигается в ряд важнейших государственных проблем, решение которых является одной из основных социально-экономических задач по сохранению жизни и здоровья людей.

В соответствии со статьей 3 [Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"](http://docs.cntd.ru/document/9014765) приоритет в государственной поддержке безопасности дорожного движения отдан программно-целевому методу. Указанный метод позволит более оперативно решать проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, так как предусматривает финансирование конкретных мероприятий.

**Приоритеты и цели реализуемой политики в сфере реализации программы. Сроки и этапы реализации программы**

Федеральным законом 131-ФЗ «Об организации общих принципов местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрены следующие мероприятия в сфере благоустройства: создание условий для массового отдыха населения, организация обустройства мест массового отдыха населения, утилизация, сбор и вывоз ТБО, освещение улиц, озеленение, размещение и содержание малых архитектурных форм, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Федеральный закон 131-ФЗ «Об организации общих принципов местного самоуправления в Российской Федерации» предусматривает дорожную деятельность в области автомобильных дорог, ст. 14 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» указывает на планирование работ в отношении дорожной деятельности.

Федеральный закон 131-ФЗ «Об организации общих принципов местного самоуправления в Российской Федерации» предусматривает обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления Алексинского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации муниципального образования Город Алексин от 30 октября 2008 года №2300 «О местном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Алексинского района» органом повседневного управления местного звена территориальной подсистемы единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций является Единая дежурно диспетчерская служба.

 Целью указанной программы является создание условий для благоустройства и жизнедеятельности города, обеспечение мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В связи с чем поставлены следующие задачи:

- обеспечение благоустройства городского округа;

- обеспечение надлежащего санитарного состояния территории муниципального образования г. Алексин;

- развитие улично-дорожной сети;

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования город Алексин от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

- обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- реализация комплекса мер по повышению уровня благоустройства дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования, уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования город Алексин.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ, основных мероприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Значения показателей** |
| **2020** | **2021** | **2022** |  |
| **1** | **Организация комплексного благоустройства и озеленения на территории муниципального образования город Алексин** |
| 1.1. | Площадь содержания объектов благоустройства | кв.м. | 27028,56 | 27028,56 | 27028,56 |  |
| 1.2 | Количество мемориалов «Вечный огонь», обеспеченных газом  | единиц | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.3 | Объем мусора, вывезенного при ликвидации стихийных свалок  | куб.м. | 6469 | 7000 | 7500 |  |
| 1.4 | Содержание линий освещения  | км | 370 | 370 | 370 |  |
| 1.5 | Количество удаленных и кронированных деревьев | единиц | 40 | 50 | 60 |  |
| 1.6 | Количество городских кладбищ, в отношении которых проводятся работы по благоустройству | единиц | 37 | 37 | 37 |  |
| 1.7 | Количество безнадзорных животных | единиц | 60 | 70 | 80 |  |
| **2** | **Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог** |
| 2.1 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | М2 | 60000,0 | 65000,0 | 65000,0 |  |
| 2.2 | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | М2 | 7500,0 | 8000,0 | 8000,0 |  |
| 2.3 | Площадь отремонтированных тротуаров | М2 | 5000,0 | 5500,0 | 5500,0 |  |
| 2.4 | Количество дорожно-транспортных происшествий | % | 1 | 1 | 1 |  |
| **3** | **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера** |
| 3.1 | Количество пострадавших при пожарах | Чел | 3 | 2 | 2 |  |
| **4** | **Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы г. Алексин** |
| 4.1 | Укомплектованность службы и обучение личного состава ЕДДС  | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.2 | оснащение рабочих мест диспетчеров | % | 98 | 100 | 100 |  |
| 4.3 | количество людей, погибших на водных объектах | Чел | 3 | 2 | 2 |  |
| **5** | **Формирование современной городской среды** |
| 5.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 30 | 32 | 32 |  |
| 5.2 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | м2 | 16826 | 17000 | 17000 |  |
| 5.3 | Количество благоустроенных дворовых территорий; | единиц | 191 | 120 | 120 |  |
| 5.4 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий; | % | 80 | 90 | 90 |  |
| 5.5 | Количество благоустроенных общественных территорий; | единиц | 24 | 30 | 30 |  |
| 5.6 | Количество проведенных встреч, «круглых столов», совещаний с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий; | единиц | 50 | 50 | 50 |  |
| 5.7 | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций; | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.8 | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций; | % | 50 | 60 | 60 |  |
| 5.9 | Количество проведенных общественных обсуждений | единиц | 10 | 13 | 13 |  |
| **6** | **Уничтожение очагов произрастания борщевика Сосновского** |
| 6.1 | Площадь территорий, подвергшихся к уничтожению очагов произрастания борщевика Сосновского | кв.м | 540000,0 | 540000,0 | 540000,0 |  |

Реализация программы осуществляется в период 2020-2022 годы.

**Перечень основных мероприятий Программы**

Перечень основных мероприятий Программы определен, исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также из полномочий органов местного самоуправления в сфере реализации программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Срок |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Благоустройство,  | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин  | 2020 | 2022 |
| 1.2 | Утилизация ТБО, сбор и вывоз ТБО | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2022 |
| 1.3 | Организация освещения улиц | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2022 |
| 1.4 | Озеленение | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2022 |
| 1.5 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2022 |
| 1.6 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных,их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2022 |
| 2.1 | Ремонт автомобильных дорог | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2022 |
| 2.2 | Ремонт дворовых территорий | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2022 |
| 2.3 | Ремонт тротуаров | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2022 |
| 2.4 | Содержание автомобильных дорог | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2022 |
| 3.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2022 |
| 3.2 | Организация и осуществление мероприятий по ГО и ЧС | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2022 |
| 4.1 | Содержание ЕДДС | ЕДДС | 2020 | 2022 |
| 4.2 | Совершенствование материально-технической оснащенности рабочего места специалиста-диспетчера | ЕДДС | 2020 | 2022 |
| 4.3 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах силами муниципального спасательного поста | ЕДДС | 2020 | 2022 |
| 6.1 | Формирование комфортной городской среды | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2022 |
| 7.1 | Химическая и механическая обработка территории произростания борщевика Сосновского | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2022 |

**Основные меры правового регулирования муниципальной программы.**

В целях реализации муниципальной программы приняты следующие муниципальные нормативные правовые акты:

- Постановление администрации МО г.Алексин от 27.12.2017 № 3011 «Об утверждении порядка организации и проведения голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования город Алесин в рамках муниципальной программы муниципального образования город Алексин «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»;

 - Постановление администрации МО г.Алексин от 28.02.2018 № 369 «О назначении голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования город Алексин в рамках муниципальной программы муниципального образования город Алексин «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»;

 - Постановление администрации МО г.Алексин от 28.02.2018 № 370 «О внесении изменений в постановление администрации № 3011 от 27.12.2017 «Об утверждении порядка организации и проведения голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования город Алесин в рамках муниципальной программы муниципального образования город Алексин «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

**Перечни работ по благоустройству дворовых территорий по муниципальной программе «Формирование современной городской среды»**

1. Работы по благоустройству территорий общего пользования населения могут проводится по следующим направлениям:

- благоустройство парков/скверов/бульваров;

- освещение улицы/парка/сквера/бульвара;

- благоустройство набережной

- благоустройство места для купания (пляжа);

- реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта (как правило, стадион или детская спортивно-игровая площадка);

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания (как правило Дом культуры или библиотека);

- благоустройство кладбища;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- установка памятников;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- реконструкция мостов/переездов внутри поселений;

- обустройство родников;

- очистка водоемов;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство городских площадей (как правило центральных);

- благоустройство или организация муниципальных рынков.

2.Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов,

- освещение дворовых территорий,

- установка скамеек,

- установка урн для мусора.

3.Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий реализуется при условии обязательного трудового участия жителей многоквартирных домов, территория которых благоустраивается, и включает в себя следующие виды работ:

-устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

-устройство расширений проезжих частей дворовых территорий МКД;

-устройство новых пешеходных дорожек;

- ремонт существующих пешеходных дорожек;

- замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам;

- отсыпка растительным грунтом газонов и палисадников за бордюрным камнем;

- окраска бордюрного камня;

-установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

-устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

- устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава);

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

-озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;

-работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

-отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

-устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой или без таковых работ;

-устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

-устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения;

-установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц;

- ремонт отмосток МКД.

**Условия о форме и минимальной доле трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.**

Одним из важных критериев формирования и реализации муниципальной программы является обеспечение вовлечения граждан и общественных организаций.

Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу рекомендуется осуществлять в соответствии с пунктом 3.5 Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы».

При этом основными принципами организации общественного участия граждан, организаций в обсуждении проектов программ являются:

- обеспечение открытого обсуждения;

- вовлечение школьников и студентов (проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты);

- применение специальных механизмов и социальных технологий (внедрение интерактивного формата обсуждения проектов, предполагающего использование широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы, анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение оценки эксплуатации территорий);

- выбор для проведения общественных обсуждений хорошо известных общественных и культурных центров (домов культуры, школ, молодежных и культурных центров), находящихся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенных по соседству с объектом проектирования (общественных территорий) и т.д.

Информирование граждан осуществляется через проведение информационно-разъяснительных работ, размещение материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов и т.п.

Информация о реализации муниципальных программ также размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных территорий осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также общегородских интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в связи реализацией проекта по благоустройству общественных территорий направляется для принятия мер в уполномоченный орган муниципального образования и (или) на общемуниципальный интерактивный портал в сети Интернет. Общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных территорий осуществляется с учетом положений действующего законодательства об обеспечении открытости информации и общественном контроле.

**Условие о проведении работ по благоустройству обеспечения доступности для маломобильных групп населения.**

При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования населения предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Решением Тульской городской Думы от 30.05.2012 № 46/938 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Алексин» и в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав перечня работ.**

Нормативная стоимость работ по благоустройству определяется согласно территориальным сметным нормативам Тульской области в редакции 2014 года, внесенным приказом Минстроя России от 27.02.2015 № 140/пр в федеральный реестр сметных нормативов (рег. № 227).

**Порядок рассмотрения и оценки   предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу дворовых и общественных территорий муниципального образования город Алексин, подлежащих благоустройству.**

Порядок рассмотрения и оценки   предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу дворовых и общественных территорий муниципального образования город Алексин, подлежащих благоустройству(далее Порядок) утвержден Постановлением администрации муниципального образования город Алексин от 22.03.2017 №595.Порядок определяет процедуру представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций муниципального образования город Алексино включении дворовых и общественных территорий в муниципальную программу на 2018 год. Включение проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования город Алексин в Программу осуществляется на конкурсной основе.

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу.**

Дизайн–проект создается для каждой дворовой территории и каждого места общего пользования и состоит из:

- титульного листа с указанием адреса объекта благоустройства;

- пояснительной записки, указывающей объемы и виды работ;

- план – схемы размещения объектов благоустройства на дворовой территории и месте общего пользования;

- листа визуализации элементов благоустройства, которые будут установлены на объекте благоустройства;

- листа согласования дизайн – проекта с жителями многоквартирных домов (для дворовых территорий) и территориальными общественными самоуправлениями (для территорий общего пользования).

Лист согласования дизайн-проекта для дворовых территорий подписывается физическим или юридическим лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирных домов и согласовывается с управляющей компанией (при наличии договора управления МКД).

 Лист согласования дизайн-проекта для территорий общего пользования подписывается территориальными общественными самоуправлениями, уполномоченным представителем администрации МО г.Алексин.

**Финансовое обеспечение муниципальной программы 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** | **«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **20657,0** | **1830,9** | **101830,9** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **66774,9** | **50797,4** | **57462,5** |
| **Дорожный фонд** | **х** | **х** | **х** |  | **84649,1** | **60992,3** | **63810,8** |
| **Население и юр. лица** | **х** | **х** | **х** |  | **3083,8** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма 1** | **Организация комплексного благоустройства и озеленения на территории г. Алексина** | **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **979,0** | **979,0** | **979,0** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **60168,8** | **45106,5** | **51300,0** |
| **Проект «Народный бюджет» за счет средств населения и спонсоров** | **х** | **х** | **х** |  | **245,9** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 1.1 | Благоустройство | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 0503 | 0510128470 |  | 10 900,0 | 5400,0 | 5900,0 |
| 851 | 0503 | 0510128490 |  | 3500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Проект «Народный бюджет» за счет местного бюджета | 851 | 0503 | 05101S0550 |  | 368,8 | 0,0 | 0,0 |
| Проект «Народный бюджет» за счет средств населения и спонсоров | 851 | 0503 | 05101S0550 |  | 245,9 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Утилизация ТБО, сбор и вывоз ТБО | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 0503 | 0510228360 |  | 1900,0 | 1086,5 | 1900,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация освещения улиц | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 05 03 | 0510328440 |  | 40000,0 | 35620,0 | 40000,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Озеленение | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 05 03 | 0510428460 |  | 2000,0 | 1000,0 | 1500,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 05 03 | 0510528450 |  | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | Региональный бюджет | 851 | 0405 | 0510682730 |  | 979,0 | 979,0 | 979,0 |
| Местный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** | **Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **18826,1** | **0,0** | **100000,0** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Дорожный фонд** | **х** | **х** | **х** |  | **81649,1** | **60992,3** | **63810,8** |
| **Население и юр.лица** | **х** | **х** | **х** |  | **2837,9** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 2.1 | Ремонт автомобильных дорог | Федеральный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет, в том числе проект «Народный бюджет» | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| За счет средств Дорожного фонда | 851 | 04 09 | 0520128020 |  | 28979,0 | 16992,3 | 17810,8 |
| Проект «Народный бюджет» за счет средств местного бюджета (дорожный фонд) | 851 | 0409 | 05201S0550 |  | 5096,2 | 0,0 | 0,0 |
| Проект «Народный бюджет» за счет средств населения и спонсоров | 851 | 0409 | 05201S0550 |  | 2837,9 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по стимулированию программ развития территорий монопрофильных МО Тульской области (дорожный фонд) | 851 | 0409 | 05201S0730 |  | 1573,9 | 0,0 | 2000,0 |
| Мероприятия по стимулированию программ развития территорий монопрофильных МО Тульской области (региональный бюджет) | 851 | 0409 | 05201S0730 |  | 18826,1 | 0,0 | 100000,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Ремонт дворовых территорий | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| За счет средств Дорожного фонда | 851 | 0409 | 0520228020 |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Местный бюджет, в том числе | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Ремонт тротуаров | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| За счет средств Дорожного фонда | 851 | 04 09 | 0520328020 |  | 5000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| Местный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Содержание автомобильных дорог | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| За счет средств Дорожного фонда | 851 | 0409 | 0520428020 |  | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 |
| Местный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3** | **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера** | **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **1450,0** | **400,0** | **400,0** |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 0310 | 0530128530 |  | 450,0 | 300,0 | 300,0 |
| Основное мероприятие 3.2 | Организация и осуществление мероприятий по ГО и ЧС | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 03 09 | 0530228030 |  | 1000,0 | 100,0 | 100,0 |
| **Подпрограмма 4** | **Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы г. Алексина** | **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **4856,1** | **4990,9** | **5462,5** |
| Основное мероприятие 4.1 | Содержание единой дежурно-диспетчерской службы | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 918 | 03 09 | 0540100590 |  | 4318,9 | 4471,2 | 4893,6 |
| Основное мероприятие 4.2 | Совершенствование материально-технической оснащенности рабочего места специалиста-диспетчера | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 918 | 0309 | 0540228010 |  | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.3 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах силами муниципального спасательного поста | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 918 | 0309 | 0540328540 |  | 507,2 | 519,7 | 568,9 |
| **Подпрограмма 6** | **Формирование****современной городской среды** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Дорожный фонд** | **х** | **х** | **х** |  | **3000,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Местный бюджет**  | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Население и юр.лица** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 6.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | Федеральный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет (дорожный фонд) | 851 | 0409 | 05601S0670 |  | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет  | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Население и юр.лица | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 7** | **Благоустройство земель на территории МО г.Алексин** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **851,9** | **851,9** | **851,9** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **300,0** | **300,0** | **300,0** |
| Основное мероприятие 7.1 | Химическая и механическая обработка территории произрастания борщевика Сосновского | Местный бюджет  | 851 | 0503 | 05701S0680 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Региональный бюджет | 851 | 0503 | 05701S0680 |  | 851,9 | 851,9 | 851,9 |

**Риски реализации муниципальной программы и**

**меры по управлению этими рисками**

В процессе реализации Программы возможно возникновение определенных рисков.

Возможными рисками реализации Программы также могут служить:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;

- поставка некачественного оборудования, материалов, связанная с нарушением обязательств поставщиками;

- экономические и финансовые риски из-за экономической нестабильности, инфляции, дефицита бюджетных средств;

- несвоевременное и некачественное выполнение исполнителями своих обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами;

 -изменение федерального и регионального законодательства, в связи с внесением изменений в местные нормативные правовые акты.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации Программы предусматривается:

- мониторинг финансового состояния и правового положения участников проекта;

- отбор поставщиков товаров и услуг на этапе конкурсных процедур;

- регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы;

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности основных исполнителей Программы.

**Методика оценки эффективности муниципальной программы.**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП1 … СДПN - степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы),

N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗП - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП = ЗП / ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

УФ = ФФ / ФП, где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (ЭМП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ x УФ.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) - ЭМП будет тем выше, чем выше значение степени достижения целей (решения задач) муниципальной программы (подпрограммы) - СДЦ и при этом ниже значение уровня финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы) - УФ:

ЭМП = 1 - высокая эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

1 > = ЭМП > = 0,75 - средняя эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ЭМП < 0,75 - низкая эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Паспорт показателя

«Площадь содержания объектов благоустройства»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя  | 1  |
| 2 | Наименование показателя  | Площадь содержания объектов благоустройства. |
| 3 | Единица измерения  | кв.м |
| 4 | Порядок формирования показателя  | Формируется на основании актов выполненных работ  |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя  | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны муниципального заказчика. |

Паспорт показателя

«Количество мемориалов «Вечный огонь», обеспеченных газом»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя  | 2  |
| 2 | Наименование показателя  | Количество мемориалов «Вечный огонь», обеспеченных газом |
| 3 | Единица измерения  | ед. |
| 4 | Порядок формирования показателя  | Формируется на основании актов приема-передачи товара |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя  | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны муниципального заказчика |

Паспорт показателя

«Объем мусора, вывезенного при ликвидации стихийных свалок»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя  | 3  |
| 2 | Наименование показателя  | Объем мусора, вывезенного при ликвидации стихийных свалок  |
| 3 | Единица измерения  | Куб.м. |
| 4 | Порядок формирования показателя  | Формируется на основании актов приемки выполненных работ |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя  | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны муниципального заказчика  |

Паспорт показателя

«Содержание линий освещения»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя  | 4  |
| 2 | Наименование показателя  | Содержание линий освещения  |
| 3 | Единица измерения  | км |
| 4 | Порядок формирования показателя  | Формируется на основании актов выполненных работ  |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя  | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны муниципального заказчика  |

Паспорт показателя

«Количество удаленных и кронированных деревьев»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя  | 5  |
| 2 | Наименование показателя  | Количество удаленных и кронированных деревьев |
| 3 | Единица измерения  | Ед. |
| 4 | Порядок формирования показателя  | Формируется на основании актов выполненных работ  |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя  | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны муниципального заказчика  |

Паспорт показателя

«Количество городских кладбищ, в отношении которых проводятся работы по благоустройству»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя  | 6  |
| 2 | Наименование показателя  | Количество городских кладбищ, в отношении которых проводятся работы по благоустройству |
| 3 | Единица измерения  | Ед. |
| 4 | Порядок формирования показателя  | Формируется на основании актов выполненных работ  |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя  | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны муниципального заказчика  |

Паспорт показателя

«Количество безнадзорных животных»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя  | 7  |
| 2 | Наименование показателя  | Снижение числа безнадзорных животных |
| 3 | Единица измерения  | единиц |
| 4 | Порядок формирования показателя  | Формируется на основании актов выполненных работ  |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя  | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны муниципального заказчика  |

Паспорт показателя

«Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования

населенных пунктов»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя  | 8 |
| 2 | Наименование показателя  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов  |
| 3 | Единица измерения  | м2 |
| 4 | Порядок формирования показателя  | Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками  |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя  | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны муниципального заказчика |

Паспорт показателя

«Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя  | 9 |
| 2 | Наименование показателя  | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  |
| 3 | Единица измерения  | м2 |
| 4 | Порядок формирования показателя  | Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками  |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя  | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны муниципального заказчика |

Паспорт показателя

«Площадь отремонтированных тротуаров»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя  | 10 |
| 2 | Наименование показателя  | Площадь отремонтированных тротуаров |
| 3 | Единица измерения  | м2 |
| 4 | Порядок формирования показателя  | Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками  |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя  | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны муниципального заказчика |

Паспорт показателя

«Количество дорожно-транспортных происшествий»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя  | 11 |
| 2 | Наименование показателя  | Количество дорожно-транспортных происшествий |
| 3 | Единица измерения  | Чел.  |
| 4 | Порядок формирования показателя  | Формируется на основании данных  |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя  | В процессе контроля со стороны муниципального заказчика |

Паспорт показателя

«Количество пострадавших при пожарах»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя  | 12 |
| 2 | Наименование показателя  | Количество пострадавших при пожарах |
| 3 | Единица измерения  | Чел.  |
| 4 | Порядок формирования показателя  | Формируется на основании данных о количестве приобретенных средств индивидуальной защиты для населения  |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя  | В процессе контроля за приобретением средств индивидуальной защиты  |

Паспорт целевого индикатора

«Укомплектованность службы и обучение личного состава ЕДДС»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | Зиновьева Наталья Витальевна – директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Алексин», тел. 8 (48753) 4-49-89 |
| 1 | Наименование паспорта показателя | 13 |
| 2 | Наименование показателя | Укомплектованность службы и обучение личного состава ЕДДС  |
| 3 | Единица измерения | Процент |
| 4 | Порядок формирования показателя | Фактическое обучение личного состава ЕДДС в ГОУ «УМЦ ГОЧС Тульской области» (вновь принятых в течение 4 месяцев со дня приема на работу, повторно 1 раз в пять лет) |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя | Ведение реестра обученных специалистов-диспетчеров. |

Паспорт целевого индикатора

«Оснащение рабочих мест диспетчеров»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | Зиновьева Наталья Витальевна – директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Алексин», тел. 8 (48753) 4-49-89 |
| 1 | Наименование паспорта показателя | 14 |
| 2 | Наименование показателя | Оснащение рабочих мест диспетчеров  |
| 3 | Единица измерения | Процент |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Формируется в соответствии с требованиями Положения о ЕДДС муниципального образования, утвержденное протоколом Правительственной комиссии РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 21.10.2011г. №5 |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежемесячное представление в Главное управление МЧС России по Тульской области донесения о развитии и технической оснащенности ЕДДС |

Паспорт целевого индикатора

«количество людей, погибших на водных объектах»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | Зиновьева Наталья Витальевна– директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Алексин», тел. 8 (48753) 4-49-89 |
| 1 | Наименование паспорта показателя | 15 |
| 2 | Наименование показателя | Количество людей, погибших на водных объектах |
| 3 | Единица измерения | Человек  |
| 4 | Порядок формирования показателя | Фактическое количество несчастных случаев на водных объектах в течение года  |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя | Ведение учета несчастных случаев на водных объектах  |

Паспорт показателя

«Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)  | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 16 |
| 2 | Наименование показателя | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| 3 | Единица измерения | Процент |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как отношение количества,всех благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, умноженное на 100 % |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежегодный.На основании отчетов муниципальных образований |

 Паспорт показателя

«Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)  | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 17 |
| 2 | Наименование показателя | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий |
| 3 | Единица измерения | кв.м. |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как сумма площадей отремонтированных асфальтовых покрытий дворовых территорий |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежеквартальный.На основании отчетов муниципальных образований |

 Паспорт показателя

«Количество благоустроенных дворовых территорий»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)  | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 18 |
| 2 | Наименование показателя | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 3 | Единица измерения | Единица |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как сумма благоустроенных дворовых территорий |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежеквартальный.На основании отчетов муниципальных образований |

Паспорт показателя

«Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)  | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 19 |
| 2 | Наименование показателя | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий |
| 3 | Единица измерения | Процент |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как отношение всех благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, умноженное на 100 % |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежегодный.На основании отчетов муниципальных образований |

 Паспорт показателя

«Количество благоустроенных общественных территорий»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)  | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 20 |
| 2 | Наименование показателя | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 3 | Единица измерения | Единица |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как сумма благоустроенных общественных территорий |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежеквартальный.На основании отчетов муниципальных образований |

  Паспорт показателя

«Количество проведенных встреч, «круглых столов», совещаний с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)  | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 21 |
| 2 | Наименование показателя | Количество проведенных встреч, «круглых столов», совещаний с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий |
| 3 | Единица измерения | Единица |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как сумма проведенных встреч, «круглых столов», совещаний, межведомственных комиссий с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий в течение года |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежеквартальный.Подсчет протоколов проведения встреч, «круглых столов», совещаний, межведомственных комиссий |

 Паспорт показателя

«Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)  | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 22 |
| 2 | Наименование показателя | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| 3 | Единица измерения | Процент |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как отношение суммы проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций к общему количеству реализованных проектов, умноженное на 100% |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежегодный.На основании отчетов муниципальных образований |

 Паспорт показателя

«Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)  | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 23 |
| 2 | Наименование показателя | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| 3 | Единица измерения | Процент |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как отношение суммы проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций к общему количеству реализованных проектов, умноженное на 100% |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежегодный.На основании отчетов муниципальных образований |

Паспорт показателя

«Количество проведенных общественных обсуждений»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)  | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 24 |
| 2 | Наименование показателя | Количество проведенных общественных обсуждений |
| 3 | Единица измерения | Единица |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как сумма проведенных общественных обсуждений во всех муниципальных образованиях |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежеквартальный.На основании отчетов муниципальных образований |

Паспорт показателя

«площадь территорий, подвергшихся к уничтожению очагов произрастания борщевика Сосновского»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя  | 25  |
| 2 | Наименование показателя  | площадь территорий, подвергшихся к уничтожению очагов произрастания борщевика Сосновского |
| 3 | Единица измерения  | кв.м |
| 4 | Порядок формирования показателя  | Формируется на основании актов выполненных работ  |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя  | В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны муниципального заказчика. |

**Осуществление контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы.**

В целях осуществления общественного контроля и координации реализации муниципальной программы на уровне муниципального образования город Алексин постановлением администрации от 22.03.2017 года № 594 утверждена общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы.

Общественный контроль за формированием и реализацией муниципальной программы со стороны граждан и организаций осуществляется в процессе обсуждения проекта муниципальной программы и общественных обсуждений.

Контроль за соблюдением муниципальным образованием город Алексин условий предоставления субсидий осуществляется министерством - главным распорядителем средств бюджета области.