**Мониторинг реализации муниципальной** **программы**

**«Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин»**

**за четвертый квартал 2022 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Утверждена постановлением администрации муниципального образования Алексинский район от 30.12.2014 г. № 2324 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с кратким содержанием и внесенными изменениями | Постановления администрации МО город Алексин № 2319 от 07.10.2015 (изменение объема финансирования программы), № 3061 от 30.12.2016 (изменение объема финансирования программы), № 613 от 04.04.2016, № 2925 от 30.12.2016 (изменение объема финансирования программы), № 1240 от 08.06.2017 (изменение программных мероприятий), № 3053 от 28.12.2017 (изменение объема финансирования программы), № 2953 от 28.12.2018, № 2768 от 30.12.2019, № 2230 от 30.12.2021, № 775 от 21.05.2021, № 2319 от 30.12.2021, №666 от 14.04.2022, № 2550 от 30.12.2022  |
| Плановый объем финансирования Программы | 1 044 321,94 руб. |
| Фактический объем финансирования программы | 213 747,44 руб. |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования город Алексин  |

**Финансирование мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | Фактическое финансирование мероприятий (рублей)  |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | Всего | в том числе по источникам финансирования |
| областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
|  | МКУ «Алексин Сервис» | 100000,0 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 | 0,0 |
|  | МКУ «Комплексный центр для молодежи «Чайка», замена дверей | 20000 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 19 990,0 | 0,0 | 19 990,0 | 0,0 |
|  | МКУ «Комплексный центр для молодежи «Чайка», замена прожекторов (ФОК) | 10000,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 9 816,0 | 0,0 | 9 816,0 | 0,0 |
|  | Управление образования, создание автоматизированной систему учета энергоресурсов | 825121,94 | 684438,65 | 140638,29 | 0,0 | 83 941,44 | 69 629,425 | 14 312,015 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 213 747,44 | 69 629,425 | 144 118,015 |  |

**Начальник управления**

**по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС**

**администрации МО город Алексин С.А. Попкова**

Исполнитель: Наумова Н.А. тел. 4-12-41