**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин

за 2023 год

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2022 года № 2564 |
| Цель (и) и задачи Программы | **Цели:**  Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание комфортных условий проживания населения и улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания  **Задачи:**  Проведение ремонта общего имущества в многоквартирных домах.  Повышение качества жилищного фонда.  Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.  Обеспечение деятельности учреждения МКУ «УКС г.Алексин».  Повышение уровня газификации МО г.Алексин. |
| Основные ожидаемые результаты Программы | - Соответствие инженерных сетей требованиям нормативно-технических документов;  - Улучшение жилищных условий населения;  - Соответствие нормативному состоянию объектов МКД ;  - Снижение уровня аварийности в жилищно-коммунальном комплексе;  - Повышение надежности и качества работы объектов коммунальной инфраструктуры;  - Своевременно предоставленные сметные расчеты для выполнения работ в рамках муниципальных программ. |
| Объемы финансирования Программы | 2023г. - 67 332 960,21 руб.  2024г. - 24 175 738,00 руб.  2025г. - 21 688 409,00 руб. |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин |
| Исполнители мероприятий Программы | МКУ «УКС г. Алексин»  МУП «Быткомсервис»  Управление по развитию сельских территорий администрации МО город Алексин |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление № 840 от 16.05.2023г. о внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2022 года №2564 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин»»  Постановление № 2748 от 21.12.2023г. о внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2022 года №2564 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин»»  Постановление № 2909 от 29.12.2023г. о внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2022 года №2564 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин»» |

**1. Результативность реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес | Фактическое значение показателя  на момент разработки  муниципальной программы | Плановое  значение показателя  2023 года | Фактическое  значение показателя 2023 года |
| Протяженность построенных, замененных сетей водоснабжения | км | 0,04 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения | единица | 0,10 | 1 | 1 | 1 |
| Протяженность построенных, замененных сетей теплоснабжения | км | 0,00 | 1,556 | 1,556 | 0 |
| Количество построенных очистных сооружений | единица | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Количество квартир, отремонтированных в муниципальном жилом фонде | единица | 0,01 | 3 | 3 | 2 |
| Количество домов, в которых выполнены ремонтные работы | единица | 0,00 | 2 | 2 | 0 |
| Количество домов, в которых выполнены ремонтные работы в рамках проекта «Народный бюджет» | единица | 0,10 | 1 | 1 | 1 |
| Количество обследованных жилых домов | единица | 0,20 | 2 | 2 | 17 |
| Количество проведенных публичных слушаний в рамках актуализации схем теплоснабжения и водоснабжения | единица | 0,20 | 2 | 2 | 2 |
| Количество очистных сооружений, по которым разработаны проектно-сметные документации для их строительства | единица | 0,00 | 5 | 5 | 0 |
| Количество газифицированных населенных пунктов | единица | 0,20 | 2 | 2 | 2 |
| Количество газифицированных жилых домов | единица | 0,00 | 1 | 1 | 0 |
| Доля проведенного строительного контроля за ходом ремонтных работ | проценты | 0,03 | 100 | 100 | 100 |
| Доля отработанных обращений по составлению локальных смет | проценты | 0,02 | 100 | 100 | 100 |
| Повышение квалификации работников МКУ «УКС г.Алексин» | проценты | 0,10 | 100 | 100 | 100 |

Вес определяется в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей муниципальной программы должна быть равна 1.

Если фактическое (плановое) значение показателя долгосрочной целевой программы не может быть определено на конец года (например, определение значения показателя осуществляется в следующем отчетном периоде), такие показатели в таблицу не включаются. При распределении весов показатели, не имеющие планового или фактического значения, не учитываются.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями показателей долгосрочной целевой программы приводятся факторы, повлиявшие на не достижение плановых значений показателей.

**2. Выполнение мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| Муниципальная программа «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин», Региональный проект «Чистая вода Тульской области» | 1) Выполнено Строительство резервного участка водопроводной сети Д-300 мм от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема в микрорайоне «Петровское» с выносом из оползневой зоны.  2) Выполнены работы по ремонту водонапорной башни в н.п. Спас-Конино МО г. Алексин. | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин», Региональный проект «Создание условий для строительства внутрипоселковых распределительных сетей» | Выполнение работ по строительству газопроводов д.Клешня, д. Никулино Алексинского района Тульской области\_ТО | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин», Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования» | Выполнены работы по:  1) ремонту кровли входного тамбура и внутренний ремонт стен кв. 2 ж.д. №20 по ул. Дорожная д. Хатманово;  2) ремонту элементов фасада (отмостка) и кровли многоквартирного жилого дома по адресу: Тульская область, муниципальное образование город Алексин, д. Егнышевка, ул. Юбилейная, д.№4;  3) ремонту напольного покрытия входной группы муниципальной квартиры по адресу:Тульская облсть,Алексинский район,д.Хатманово ,ул.Садовая,д.1.кв2;  4) обследованию технического состояния 17-ти домов. | Мероприятия выполнены в полном объеме .  Экономия при приемке выполненных работ |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин», Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение коммунальными услугами населения муниципального образования» | Выполнены работы по:  1) Актуализации схемы теплоснабжения МО г.Алексин (на2024г.);  2) ремонту системы водоснабжения и водоотведения в д.Кудашевка;  3) переводу Водонапорной Башни в д. Пушкино на ЧРП;  4) Ремонту трубопроводов на сельских территориях;  5) Подключению ЦТП по ул.Приокской на удаленный диспетчерский пункт находящийся по адресу : г.Алексин,ул.Пахомова,16А;  6) Разработке рабочей документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения населенных пунктов МО город Алексин;  7) Монтажу ВРУ и строительство 2-х КЛ-0,4 кВ от 2-х ВЛ-0,4 кВ КТП-181 ф3, ф10 до ВРУ КНС;  8) врезке и пуску газа по объектам: “Газификация д. Казначеево”, “Газификация д. Никулино”, “Газификация д. Клешня”;  9) техническому обслуживанию контроллеров телеметрических в составе оборудования АСУ ТП РГ на ГРП. | Мероприятия выполнены в полном объеме .  Экономия при приемке выполненных работ |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин», Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации планов строительства, ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности» | Обеспечение деятельности МКУ "УКС г.Алексин": по заявкам были составлены и предоставлены локальные сметы, проведен технический надзор за выполненными работами, строительный контроль, промежуточная приемка, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ. | Мероприятия выполнены в полном объеме. |  |

**3. Финансирование мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства | Федеральный бюджет | Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |
| 1.1 | Муниципальная программа «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин», Региональный проект «Чистая вода Тульской области» | **34 088 988,90** | 0,00 | 32 173 187,72 | 1 915 801,18 | 0,00 | **33 552 799,62** | 0,00 | 31 667 132,27 | 1 885 667,35 | 0,00 |
| 1.2 | Муниципальная программа «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин», Региональный проект «Создание условий для строительства внутрипоселковых распределительных сетей» | **6 634 849,17** | 0,00 | 5 510 088,76 | 1 124 760,41 | 0,00 | **6 634 849,17** | 0,00 | 5 510 088,76 | 1 124 760,41 | 0,00 |
| 2.1 | Муниципальная программа «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин», Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования» | **3 280 409,74** | 0,00 | 376 936,44 | 2 849 625,24 | 53 848,06 | **2 852 464,84** | 0,00 | 0,00 | 2 808 961,82 | 43 503,02 |
| 2.2 | Муниципальная программа «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин», Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение коммунальными услугами населения муниципального образования» | **8 897 735,40** | 0,00 | 0,00 | 8 897 735,40 | 0,00 | **7 130 736,76** | 0,00 | 0,00 | 7 130 736,76 | 0,00 |
| 2.3 | Муниципальная программа «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин», Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации планов строительства, ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности» | **14 430 977,00** | 0,00 | 0,00 | 14 430 977,00 | 0,00 | **14 251 468,50** | 0,00 | 0,00 | **14 251 468,50** | 0,00 |
| **Всего** | | **67 332 960,21** | **0,00** | **38 060 212,92** | **29 218 899,23** | **53 848,06** | **64 422 318,89** | **0,00** | **37 177 221,03** | **27 201 594,84** | **43 503,02** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в случае если средства федерального бюджета предоставляются из областного бюджета, их следует указать отдельно

Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения,

ГО и ЧС администрации МО город Алексин С.А. Попкова