| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование город Алексин |  |
| Администрация |  |
| Постановление |  |
| от 25.08.2017 г. | № 1885 |

Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности муниципального образования город Алексин или на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность муниципального образования город Алексин

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Устава муниципального образования город Алексин, администрация муниципального образования город Алексин ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности муниципального образования город Алексин или на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность муниципального образования город Алексин (Приложение).

2.Управлению по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению (Изюмская Ю.С.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления разместить постановление на официальном сайте муниципального образования город Алексин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Управлению делопроизводства (Бабушкина И.В.), комитету по культуре, молодежной политике и спорту (Алешина О.Ю.), Авангардскому территориальному отделу (Селезнева А.М.), Буныревскому территориальному сектору (Пепанян И.М.), Шелепинскому территориальному сектору (Наумова С.Ю.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления разместить постановление в местах для официального обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования город Алексин.

4.Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

| Глава администрации муниципального образования город Алексин | П.Е. Федоров |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Алексин

от 25.08.2017 № 1885

Порядок

принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности муниципального образования город Алексин или на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность муниципального образования город Алексин

I. Основные положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета муниципального образования город Алексин (далее - инвестиции) в объекты капитального строительства собственности муниципального образования город Алексин и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность муниципального образования город Алексин (далее соответственно - объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества) в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в собственности муниципального образования город Алексин (далее - решение).

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

а) подготовка бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества - определение объектов капитального строительства, в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, и (или) объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных средств, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство, а также зданий, сооружений или другого недвижимого имущества, находящегося на данном участке, подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, а также определение главного распорядителя средств бюджета муниципального образования город Алексин (далее – главного распорядителя) в отношении объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества;

б) реализация инвестиций в объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества – осуществление инвестиций в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) на приобретение объекта недвижимого имущества, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство, а также зданий, сооружений или другого недвижимого имущества, находящегося на данном участке, подготовку документации по планировке территории, подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации.

3. Инициатором подготовки проекта решения выступает главный распорядитель, ответственный за реализацию мероприятия муниципальной программы муниципального образования город Алексин, в рамках которого планируется осуществлять инвестиции в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества, либо в случае, если объект не включен в муниципальную программу муниципального образования город Алексин, - предполагаемый главный распорядитель в пределах полномочий, определенных в установленной сфере ведения.

4. Отбор объектов капитального строительства, в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) которых необходимо осуществлять инвестиции, а также объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять инвестиции, производится с учетом:

а) приоритетов и целей развития муниципального образования город Алексин исходя из прогноза и стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Алексин, муниципальных программ муниципального образования город Алексин, а также документов территориального планирования муниципального образования город Алексин;

б) оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Алексин, направляемых на капитальные вложения.

II. Подготовка проекта решения

5. Главный распорядитель готовит проект решения в форме проекта постановления администрации муниципального образования город Алексин.

В проект решения включается объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества, в отношении которого инвестиционный проект соответствует качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) значению оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Алексин, направляемых на капитальные вложения, проведенной главным распорядителем в порядке, установленном администрацией муниципального образования город Алексин, а также документам территориального планирования муниципального образования город Алексин в случае, если объект капитального строительства является объектом, подлежащим отражению в этих документах.

Проектом решения могут предусматриваться несколько объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества.

6. Проект решения содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества:

а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной проектной документации на дату подготовки проекта решения утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации) либо наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта;

б) настоящее либо планируемое местонахождение объектов;

в) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);

г) наименование главного распорядителя и муниципального заказчика;

д) наименование застройщика (заказчика);

е) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащего вводу, мощность объекта недвижимого имущества;

ж) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества;

з) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая стоимость объекта капитального строительства и (или) стоимость приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

и) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или его предполагаемой (предельной) стоимости либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта с указанием размера средств, выделяемых на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

к) общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

л) распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

7. В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения могут быть предусмотрены средства бюджета муниципального образования город Алексин соответственно на корректировку этой документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации.

8. Главный распорядитель направляет проект решения с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием к нему одновременно в управление развития экономики администрации муниципального образования город Алексин (далее - управление развития экономики) и в Управление по бюджету и финансам администрации муниципального образования город Алексин (далее – в Управление по бюджету и финансам) на согласование не позднее, чем за два месяца до определенной в установленном порядке даты внесения в Собрание депутатов муниципального образования город Алексин проекта решения о бюджете муниципального образования город Алексин на очередной финансовый год и на плановый период.

9. Одновременно с проектом решения в управление развития экономики главный распорядитель также направляет документы, материалы и исходные данные, необходимые для проведения оценки, указанной в пункте 5 настоящего Порядка.

Обязательным условием согласования проекта решения является положительное заключение управления развития экономики об эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Алексин, направляемых на капитальные вложения, по каждому объекту капитального строительства и (или) объекту недвижимого имущества, включенному в проект решения (в случаях, установленных правовыми актами администрации муниципального образования город Алексин).

10. В случае выдачи управлением развития экономики отрицательного заключения об эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Алексин, направляемых на капитальные вложения, в отношении объекта капитального строительства, включенного в проект решения, либо объекта недвижимого имущества, включенного в проект решения, такой объект подлежит исключению из проекта решения.

11. Необходимым условием согласования проекта решения Управлением по бюджету и финансам является обоснованность расчета объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства после его ввода в эксплуатацию или объекта недвижимого имущества после его приобретения, представленного инициатором подготовки проекта решения.

Документы и материалы, необходимые для проведения проверки обоснованности указанного расчета, представляются в Управление по бюджету и финансам одновременно с проектом решения.

12. Управление развития экономики, Управление по бюджету и финансам рассматривают проект решения в течение 10 дней со дня его поступления (проект решения по особо опасным, технически сложным и уникальным объектам капитального строительства - в течение 1 месяца со дня его поступления) и дают заключение о результатах проверки главному распорядителю.

13. После согласования проекта решения управлением развития экономики, Управлением по бюджету и финансам и после рассмотрения предложений об определении бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Алексин на очередной финансовый год и плановый период, предусмотренных на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств в части бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества, по которым предлагается осуществлять финансовое обеспечение работ, главный распорядитель вносит в администрацию муниципального образования город Алексин проект решения в форме проекта нормативного правового акта администрации муниципального образования город Алексин.

14. Внесение изменений в решение осуществляется в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком.