|  |  |
| --- | --- |
| **Тульская область** | |
| **Муниципальное образование город Алексин** | |
| **Администрация** | |
| **Постановление** | |
|  | |
| **от 29 декабря 2017 г.** | **№ 3062** |

**О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 26.03.2015 № 537 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин на 2015-2020 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования город Алексин, администрация муниципального образования город Алексин **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 26 марта 2015 года № 537 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин на 2015-2020 годы», изложив приложение к Постановлению в новой редакции (Приложение).

2. Управлению по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению (Изюмская Ю.С.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего Постановления разместить Постановление на официальном сайте муниципального образования город Алексин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Управлению делопроизводства (Бабушкина И.В.), комитету по культуре, молодежной политике и спорту (Алешина О.Ю.), управлению по работе с сельскими территориями в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления разместить постановление в местах для официального обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования город Алексин.

4. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации  муниципального образования  город Алексин | П.Е. Федоров |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Алексин

от 29.12.2017 № 3062

Паспорт

муниципальной программы

**«Обеспечение услугами ЖКХ населения**

**муниципального образования г. Алексин на 2015-2020 годы»**

(далее – программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования город Алексин, МКУ «УКС г.Алексин» |
| Соисполнители программы | - |
| Участники программы | Предприятия ЖКХ |
| Подпрограммы программы | «Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования»;  «Обеспечение коммунальными услугами населения муниципального образования»;  «Обеспечение реализации планов строительства, ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности» |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цель (цели) программы | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание комфортных условий проживания населения и улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания |
| Задачи муниципальной программы | Проведение капитального ремонта МКД;  Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;  Обеспечение деятельности учреждения МКУ «УКС г.Алексин»;  Повышение уровня газификации МО г.Алексин. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт (ед.);  Увеличение количества спец. техники, обслуживающей инженерные сети (шт.);  Протяженность построенных инженерных сетей на земельном участке для многодетных семей (км.);  Количество новых услуг, оказываемых МБУ «УКС г.Алексин» по иным видам деятельности (проектирование, строительный контроль за определенными видами работ (противопожарными и т.д.)) (ед.);  Доля объектов, по которым проведен строительный контроль МКУ «УКС г.Алексин» (%);  Доля смет и КС, проверенных МКУ «УКС г.Алексин» (%);  Протяженность построенного газопровода (км.). |
| Этапы и срок реализации программы | Программа реализуется в 1 этап 2015-2020 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет **114 934,9** тыс. руб., в том числе по годам:  2015 – 20 136,0 тыс. руб.  2016 – 31 939,5 тыс. руб.  2017 – 20 530,8 тыс. руб.  2018 – 19 844,8 тыс. руб.  2019 – 13 730,4 тыс. руб.  2020 – 8 753,4 тыс. руб.  В том числе:  **За счет бюджета области: 11 169,7** тыс. руб., в том числе по годам:  2015 **–** 3 173,1 тыс. руб.  2016 – 6 399,2 тыс. руб.  2017 – 1 597,4 тыс. руб.  2018 – 0,0 тыс. руб.  2019 – 0,0 тыс. руб.  2020 – 0,0 тыс. руб.  **За счет бюджета муниципального образования город Алексин: 103 765,2** тыс. руб., в том числе по годам:  2015 **–** 16 962,9 тыс. руб.  2016 – 25 540,3 тыс. руб.  2017 – 18 933,4 тыс. руб.  2018 – 19 844,8 тыс. руб.  2019 – 13 730,4 тыс. руб.  2020 – 8 753,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;  Повышение комфортности проживания граждан;  Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;  Соответствие многоквартирных домов требованиям нормативных технических документов;  Обеспечение надежности и качества работы коммунальных систем в соответствии со стандартами качества;  Увеличение количества МКД, в которых проведен капитальный ремонт;  Увеличение протяженности замененных сетей холодного водоснабжения;  Увеличение протяженности построенных инженерных сетей на земельном участке для многодетных семей;  Расширение спектра услуг, оказываемых МКУ «УКС г.Алексин» по иным видам деятельности (проектирование, строительный контроль за определенными видами работ (противопожарными и т.д.);  Увеличение протяженности газопровода. |

**1. Характеристика текущего состояния ЖКХ**

Жилищно-коммунальный комплекс в муниципальном образовании (по состоянию на 01.01.2015г.) включает в себя жилищный фонд общей площадью 1,9 млн. кв. м., объекты водоснабжения и водоотведения, коммунальную энергетику, внешнее и городское благоустройство, включающее дорожное хозяйство, санитарную очистку, озеленение, ремонтно-эксплутационные предприятия и службы, предприятия бытового обслуживания (бани, прачечные, ритуальные услуги) и т.п.

*Основные объекты жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования г.Алексин Тульской области*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ед. изм.** | **Величина**  **на 01.01.15г.** |
| 1. Количество МКД | ед. | 2085 |
| 2. Общая площадь | млн. кв. м | 1,558 |
| 3. Количество отопительных котельных, работающих на природном газе, | ед. | 16 |
| 4. Протяженность сетей теплоснабжения, в т.ч. :  в городе  в сельских населенных пунктах | км | 101,291  100,69  0,6 |
| 5. Протяженность сетей водопровода | км | 293,17 |
| 6. Протяженность канализационных сетей | км | 203,14 |
| 7. Протяженность сетей электроснабжения | км | 537,60 |
| 8. Число предприятий ЖКХ | ед. | 9 |

Обеспечение жителей муниципального образования качественными коммунальными услугами - одна из основных задач для органов местного самоуправления района. В муниципальном образовании г.Алексин обеспеченность населения жильем выше, чем в среднем по Тульской области, обеспеченность коммунальными услугами соответствует средним областным показателям. Имеет место высокий износ объектов водоснабжения, теплоснабжения, канализационных сетей и других элементов коммунальной инфраструктуры, которые требуют больших финансовых затрат на их содержание.

*Благоустроенность жилищного фонда по состоянию на 01.01.2015г.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **Величина** |
| Обеспеченность жилищного фонда:  - водопроводом | % | 88,9 |
| - канализацией | % | 84,6 |
| - центральным отоплением | % | 99,6 |
| - газом | % | 98 |
| - горячим водоснабжением | % | 83,7 |

Основными проблемами, требующими решения со стороны органов муниципальной власти в рассматриваемой области на сегодняшний день являются:

1. содержание и ликвидация ветхого жилья;
2. обеспечение очередников квартирами;
3. содержание муниципального жилья и обеспечение населения коммунальными услугами.

Коммунальные услуги на территории муниципального образования г.Алексин по состоянию 01.11.15г. осуществляют: 1 муниципальное предприятие (МУП "ВКХ"), 1 автономная некоммерческая организация (АНО «Алексинский расчетно-информационный центр», 1 муниципальное казенное предприятие МКП «Алексинский районный центр коммунального обслуживания», МУП «Спецавтохозяйство г.Алексина» , 7 частных коммерческих предприятий: "Специальное обслуживание г. Алексина» (утилизация), ООО «Алексинская тепло-энерго компания», ООО «Теплокомсервис», ЗАО «Алексинская Электросетевая компания», ООО «Алексинэнергосбыт», ООО «Энергоучет», 2 муниципальных предприятия и 1 частное оказывают бытовые услуги, в т.ч. МУП «Ритуальные услуги», МУП «Бани», ООО «Гостиница Ока».

Управление и обслуживание жилищного фонда осуществляют 9 предприятий (ОАО «Муниципальная Управляющая Компания г. Алексина», ООО «Управдом», ООО «Наш дом-1», ООО фирма «ЖЭУ», ООО «Жилищник Сервис», ООО «УК Миллениум-1», ОАО «Алексин-лифт», МУП «Спецавтохозяйство г.Алексина» (сбор и вывоз твердых бытовых отходов), МКП «Алексинский районный центр коммунального обслуживания»).

На территории муниципального образования г.Алексин управление многоквартирными домами осуществляется следующим образом:

- управляющая компания – 493 дома,

- ТСЖ и ЖСК– 129домов;

- непосредственное управление – 4 дома

Собираемость платежей за 9 месяцев 2015г составляет 94,8%.

Основными направлениями развития инфраструктуры муниципального образования в части жилищно-коммунальных услуг являются:

1. Разработка политики снижения затрат на функционирование предприятий жилищно-коммунального хозяйства за счет поиска путей более рационального использования имеющихся ресурсов.
2. Расширение объема и спектра жилищно-коммунальных услуг.
3. Создание конкурентной среды на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства.
4. Модернизация коммунальной инфраструктуры за счет привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства.
5. Передача функций управления многоквартирными домами собственникам жилых помещений.

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики**

В соответствии с [Указ](consultantplus://offline/ref=7FA2A8F54832FD32C95DFA56C0EC494383F9083F01F224E3C189363EH9s0L)ом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» приоритетным направлением деятельности муниципального образования является улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и создания общественных организаций за осуществлением контроля за выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств.

В связи с вступлением в действие Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса" муниципальным образованием разрабатываются муниципальные программы для реализации приоритетных направлений.

Основной целью муниципальной программы является развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание комфортных условий проживания населения и улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

Проведением капитального ремонта МКД;

Модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;

Обеспечения деятельности учреждения МКУ УКС г.Алексина.

**3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы**

1.Увеличение количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт до 12 ед, в том числе: 2015г – 7ед, 2016г –4 ед.,2017г -1 ед. 2018г-0ед, 2019г-0ед, 2020г-0ед.

2. Строительство инженерных сетей на земельном участке для многодетных семей 10 км; в том числе: 2015- 2км, 2016г – 3км, 2017г – 4км; 2018г-1 км, 2019г-0км, 2020г-0км.

3. Расширение функций МКУ УКС г.Алексина по иным видам деятельности (проектирование, строительный контроль за определенными видами работ (противопожарными и т.д.) до 2 ед., в том числе: 2015г - 1ед., 2016г – 0 ед.,2017г -1ед; 2018-0ед; 2019г-0ед, 2020г-0ед.

4. Выполнение МКУ УКС г.Алексина функций проведения строительного контроля 100% ежегодно;

5. Выполнение МКУ УКС г.Алексина функций по составлению смет, КС 100% ежегодно;

6. Увеличение протяженности построенных газопроводов на 15 км, в том числе: 2015г – 2,0 км, 2016г – 7 км, 2017г – 2км;2018г-2км, 2019г-2км, 2020г-0км.

**4. Сроки реализации муниципальной программы**

Срок реализации муниципальной программы 2015-2020 годы.

**5.** **Перечень основных мероприятий**

Перечень мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий органов местного самоуправления в сфере реализации программы.

Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий структурных подразделений администрации муниципального образования г.Алексин по достижению целей и показателей в рамках муниципальной программы.

Перечень мероприятий отражен в таблице.

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования**

**г.Алексин на 2015-2020гг**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) | Последствия нереализации | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Основные мероприятия | | | | | |
| **1** | - **капитальный ремонт жилищного фонда;** | Администрация муниципального образования г.Алексин | 2015 | 2020 | Соответствие многоквартирных домов требованиям нормативно-технических документов | Увеличение степени износа жилищного фонда, который приводит к ухудшению качества жизни граждан | -улучшение жилищных условий граждан;  – повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде; |
| **2** | - **Поддержка жилищно-коммунального хозяйства** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов водо-и теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, газоснабжения | Администрация муниципального образования г. Алексин | 2015 | 2020 | Приведение объектов коммунальной инфраструктуры в нормативное состояние | Нарушение функционирования объектов коммунальной инфраструктуры | -улучшение жилищных условий граждан;  – повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде; |
| 2.2 | -субсидии МУП «Бани» | Администрация муниципального образования г. Алексин | 2015 | 2020 | Повышение уровня социального обслуживания малоимущих граждан | Снижение уровня социального обслуживания малоимущих граждан | Повышение уровня социального обслуживания малоимущих граждан |
| 2.3 | - газификация населенных пунктов; | Администрация муниципального образования г. Алексин | 2015 | 2020 | повышение уровня инженерного  обустройства населенных пунктов | Отсутствие газоснабжения и теплоснабжения жителей | -улучшение жилищных условий граждан;  – повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде; |
| 2.4 | - стимулирование деятельности ТСЖ; | Администрация муниципального образования г. Алексин | 2015 | 2020 | Создание благоприятных условий для создания и деятельности ТСЖ | Уменьшение количества ТСЖ | повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде |
| **3** | **- обеспечение деятельности учреждений (МБУ УКС г.Алексина)** | Администрация муниципального образования г. Алексин ;  МБУ УКС г.Алексина | 2015 | 2020 | Усиление контроля за технической составляющей работ, проводимых на территории МО город Алексин, в муниципальных учреждениях МО города Алексина, позволят обеспечить использование только качественных материалов, соблюдение гарантийных требований, технических норм. | Снижение контроля за уровнем технического состояния муниципальных объектов. | -улучшение жилищных условий граждан;  – повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде; |
| **4** | **Проведение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения** | Администрация муниципального образования г. Алексин | 2015 | 2020 | Обеспечение населения качественной услугой теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Снижение качества представления услуг населению | – повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде; |

По муниципальным учреждениям оказывающим муниципальные услуги в рамках программы сформировано приложение «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий».

**Прогноз сводных показателей**

**деятельности МКУ «УКС г.Алексин»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | Значение показателя объема услуги ч/час | | | | | | Расходы бюджета на содержание  МКУ «УКС г. Алексин», тыс. руб. | | | | | |
| 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г |
| Основное мероприятие: Обеспечение деятельности МКУ «УКС г. Алексин» | 7605,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 733,7 | 6805,3 | 8309,7 | 7827,1 | 7730,4 | 7753,4 |

**6. Основные меры правового регулирования в сфере ЖКХ, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Основное мероприятие | | | |
| 1 | Проект постановления | Утверждение адресного перечня домов на проведение капитального ремонта | Структурное подразделение администрации МО г.Алексин | I полугодие |
|  | Проект распоряжения | О создании комиссии по отбору многоквартирных домов для включения в программу капитального ремонта | Структурное подразделение администрации МО г.Алексин | I полугодие |
| 2 | Проект постановления | О проведении работ по модернизации, строительству, капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | Структурное подразделение администрации МО г.Алексин | I полугодие |

**7. Показатели (индикаторы) муниципальной программы** **«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования г.Алексин на 2015-2020гг**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значения показателей | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **1** | **Основное мероприятие- капитальный ремонт жилищного фонда** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество МКД в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Основное мероприятие- поддержка жилищно-коммунального хозяйства** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность построенных инженерных сетей на земельном участке для многодетных семей | км | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | Покупка угля для котельной н.п.Суходол | тн | 267,8 | 267,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Протяженность построенного газопровода | км | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| **3** | **Основное мероприятие- обеспечение деятельности учреждений** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество новых услуг, оказываемых МКУ УКС г.Алексина по иным видам деятельности (проектирование, строительный контроль за определенными видами работ (противопожарными и т.д.); | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Доля объектов, по которым проведен строительный контроль МКУ УКС г.Алексина | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3 | Доля смет и КС, проверенных МКУ УКС г.Алексина | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**8. Финансовое обеспечение реализации**

**муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования г.Алексин на 2015г**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор , участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам, (тыс. руб.) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **программа** | **«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования г.Алексин на 2015-2020гг**» | **Ответственный исполнитель**:  **Администрация муниципального образования г.Алексин в лице структурного подразделения, всего** |  |  |  |  | **20 136,0** |
|  |  |  |  |  |  |
| В том числе действующие расходные обязательства |  |  |  |  | 20 136,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 3173,1 |
| Бюджет МО г.Алексин |  |  |  |  | 16 962,9 |
| **Основное мероприятие** | **«Капитальный ремонт жилищного фонда»** | Администрация муниципального образования **г. Алексин**, всего |  |  |  |  | **1 657,3** |
|  |  |  |  |  |  |
| В том числе действующие расходные обязательства |  |  |  |  | 1 657,3 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |
| Областной бюджет (НБ) |  |  |  |  | 530,2 |
|  |  | Бюджет МО г.Алексин | 851 | 0501 | 0412841 | 200  800 | 655,7  25,9 |
| Бюджет МО г.Алексин (НБ) | 851 | 0501 | 0412848 | 200 | 89,1 |
| НБ ср-ва спонсоров | 851 | 0501 | 0412849 | 200 | 178,2 |
| НБ ср-ва населения | 851 | 0501 | 0412850 | 200 | 178,2 |
| **Основное мероприятие** | **Поддержка жилищно-коммунального хозяйства** | Администрация муниципального образования **г. Алексин** |  |  |  |  | **11745,0** |
| В том числе действующие расходные обязательства |  |  |  |  | 11745,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |
| Областной бюджет (газ.Абрютино) |  |  |  |  | 2110,0 |
| Областной бюджет (НБ) |  |  |  |  | 532,9 |
| Бюджет МО г.Алексин | 851 | 0502 | 0422842 | 200,  400  800 | 640,1  4656,3  435,6 |
| Бюджет МО г.Алексин (газиф.) | 851 | 0502 | 0422843 | 200  400 | 145,8  2689,8 |
| Бюджет МО г.Алексин НБ (бюджет) | 851 | 0502 | 0422848 | 200 | 106,9 |
| НБ (ср-ва спонсоров) | 851 | 0502 | 0422849 | 200 | 213,8 |
| НБ (ср-ва населения) | 851 | 0502 | 0422850 | 200 | 213,8 |
| **Основное мероприятие** | **Обеспечение деятельности учреждений (МКУ УКС г.Алексина)** | МБУ УКС г.Алексина |  |  |  |  | **6733,7** |
| В том числе действующие расходные обязательства |  |  |  |  | 6733,7 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 |
| Бюджет Алексинского района |  |  |  |  | 0 |
| Бюджет МО г.Алексин | 851 | 0412 | 0430059 | 600 | 6733,7 |

**8.1 Финансовое обеспечение реализации**

**муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования г. Алексин на 2016-2020 гг**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор, участники** | **Код бюджетной**  **классификации** | | | | **Расходы по годам, (тыс. руб.)** | | | | |
| **ГРБС** | **Рз Пр** | **ЦСР** | **ВР** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **программа** | **«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования г.Алексин на 2015 -2020гг**» | **Ответственный исполнитель**:  **Администрация муниципального образования г.Алексин в лице структурного подразделения, всего** |  |  |  |  | **31939,5** | **20530,8** | **19844,8** | **13730,4** | **8753,4** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Областной бюджет |  |  |  |  | **6399,2** | **1597,4** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет МО г.Алексин |  |  |  |  | **23579,4** | **18494,4** | **19499,5** | **13730,4** | **8753,4** |
| Средства спонсоров и населения |  |  |  |  | **1960,9** | **439,0** | **345,3** | **0** | **0** |
| **Подпрограмма 1** | **«Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования»** | В том числе действующие расходные обязательства |  |  |  |  | **7595,1** | **1894,4** | **1967,4** | **500,0** | **500,0** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 1676,6 | 921,3 | 0 | 0 |  |
| Бюджет МО г.Алексин |  |  |  |  | 5385,8 | 797,9 | 1693,1 | 500,0 | 500,0 |
| Средства спонсоров и населения |  |  |  |  | 532,7 | 175,2 | 274,3 | 0 |  |
| **Мероприятия** | **«Капитальный ремонт жилищного фонда»** | Администрация муниципального образования **г. Алексин**, всего |  |  |  |  | **5098,3** | **688,0** | **1500,0** | **500,0** | **500,0** |
| В том числе действующие расходные обязательства |  |  |  |  | 5098,3 | 688,0 | 1500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет МО г.Алексин | 851 | 0501 | 0410128410 | 200 | 5098,3 | 688,0 | 1500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Средства спонсоров и населения | 851 | 0501 | 0410128410 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **«Народный бюджет»** | В том числе действующие расходные обязательства |  |  |  |  | **2496,8** | **1206,4** | **467,4** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 851 | 0501 | 0410180550 | 200 | 1676,6 | 921,3 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет МО г.Алексин | 851 | 0501 | 0410128480 | 200 | 287,5 | 109,9 | 193,1 | 0 | 0 |
| Средства спонсоров и населения | 851 | 0501 | 0410128500 | 200 | 532,7 | 175,2 | 274,3 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2** | **«Обеспечение коммунальными услугами население муниципального образования»** | В том числе действующие расходные обязательства |  |  |  |  | **17539,1** | **10326,7** | **10050,3** | **5500,0** | **500,0** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 4722,6 | 676,1 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет МО г.Алексин |  |  |  |  | 11388,3 | 9386,8 | 9979,3 | 5500,0 | 500,0 |
| Средства спонсоров и населения |  |  |  |  | 1428,2 | 263,8 | 71,0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие**  **Мероприятие** | **Обеспечение коммунальной инфраструктуры** | В том числе действующие расходные обязательства |  |  |  |  | **6303,1** | **5079,9** | **5710,3** | **500,0** | **500,0** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 2818,6 | 676,1 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет МО г.Алексин |  |  |  |  | 2871,3 | 4140,0 | 5639,3 | 500,0 | 500,0 |
| Средства спонсоров и населения |  |  |  |  | 613,2 | 263,8 | 71,0 | 0 | 0 |
| **«Поддержка жилищно-коммунального хозяйства»** | В том числе действующие расходные обязательства |  |  |  |  | **2223,4** | **3876,2** | **5550,0** | **500,0** | **500,0** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет МО г.Алексин | 851 | 0502 | 0420128420 | 200  800  400 | 2223,4 | 3876,2 | 5550,0 | 500,0 | 500,0 |
| Средства спонсоров и населения |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **«Народный бюджет»** | В том числе действующие расходные обязательства |  |  |  |  | **4079,7** | **1203,7** | **160,3** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 851 | 0502 | 0420180550 | 200 | 2818,6 | 676,1 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет МО г.Алексин | 851 | 0502 | 0420128480 | 200 | 647,9 | 263,8 | 89,3 | 0 | 0 |
| Средства спонсоров и населения | 851 | 0502 | 0420128500 | 200 | 613,2 | 263,8 | 71,0 | 0 | 0 |
| **«Газификация населенных пунктов»** | В том числе действующие расходные обязательства |  |  |  |  | **11236,0** | **5246,8** | **4340,0** | **5000,0** | **0** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 851 | 0502 | 0420280320 | 400 | 1904,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет МО г.Алексин | 851 | 0502 | 0420228430 | 400  200 | 8517,0 | 5246,8 | 4340,0 | 5000,0 | 0 |
| Средства спонсоров и населения | 851 | 0502 | 0420228430 | 400 | 815,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие** | **«Обеспечение реализации планов строительства, ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности»** | МКУ УКС г.Алексина |  |  |  |  | **6805,3** | **8309,7** | **7827,1** | **7730,4** | **7753,4** |
| **Мероприятие** | **Обеспечение деятельности учреждений (МКУ УКС г.Алексина)** | В том числе действующие расходные обязательства |  |  |  |  | **6805,3** | **8309,7** | **7827,1** | **7730,4** | **7753,4** |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет МО г.Алексин | 851 | 0412 | 0430100590 | 100  200  800 | 6805,3 | 8309,7 | 7827,1 | 7730,4 | 7753,4 |

**9. Меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы**

В процессе реализации программы возможно возникновение определенных рисков.

Возможными рисками могут служить:

-несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий программы;

-поставка некачественного оборудования, материалов, связанная с нарушением обязательств поставщиками;

-экономические и финансовые риски из-за экономической нестабильности, инфляции, дефицита бюджетных средств;

-несвоевременное и некачественное выполнение исполнителями своих обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами;

-изменение федерального и регионального законодательства в связи с внесением изменений в нормативные правовые акты.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации программы предусматривается:

-мониторинг финансового состояния и правового положения участников проекта;

-отбор поставщиков товаров и услуг на этапе конкурсных процедур;

-регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий программы;

-создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности основных исполнителей программы.

**10. Методика и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:

1. степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где:

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);

СДП1 … СДПN - степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы),

N – количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП, где:

ЗФ – фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗП – плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП = ЗП / ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

УФ = ФФ / ФП, где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (ЭМП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ x УФ.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) – ЭМП будет тем выше, чем выше значение степени достижения целей (решения задач) муниципальной программы (подпрограммы) – СДЦ и при этом ниже значение уровня финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы) – УФ:

ЭМП = 1 – высокая эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

1 > = ЭМП > = 0,75 – средняя эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ЭМП < 0,75 – низкая эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).

**Сведения**

**о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя | Временные характеристики показателя[<1>](#Par1042) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю [<2>](#Par1043) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора   информации, индекс формы отчетности [<3>](#Par1043) | Объект и единица наблюдения | Ответственный за сбор данных [<4>](#Par1046) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество МКД в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | Формируется на основании данных УК, ТСЖ | квартал | - | - | Квартальная отчетность | МКД | Структурное подразделение администрации МО г.Алексин |
| 2 | Строительство инженерных сетей на земельном участке для многодетных семей | км | Отчет подрядной организации | По актам выполненных работ | - | - | Акты выполненных работ | сети | Структурное подразделение администрации МО г.Алексин |
| 3 | Увеличение количества спец.техники, обслуживающей инженерные сети ) | Шт. | Отчет подрядной организации | годовая | - | - | Акт | Шт. | Структурное подразделение администрации МО г.Алексин |
| 4 | Расширение функций МКУ УКС г.Алексина по иным видам деятельности (проектирование, строительный контроль за определенными видами работ (противопожарными и т.д.); | ед | Формируется на основании данных МКУ УКС г.Алексина | годовая | - | - | Свидетельство о получении допуска СРО | Допуск СРО | МКУ УКС г.Алексина |
| 5 | Выполнение МКУ УКС г.Алексина  функций проведения строительного контроля | % | Формируется на основании данных МКУ УКС г.Алексина | квартал | - | - | - | Акты выполненных работ | МКУ УКС г.Алексина |
| 6 | Выполнение МКУ УКС г.Алексина  функций по составлению смет, КС | % | Формируется на основании данных МКУ УКС г.Алексина | квартал | - | - | - | Сметы, КС | МКУ УКС г.Алексина |