18.04.2024г                                                                              №847

Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций  и потребителей тепловой энергии муниципального образования город Алексин

В целях обеспечения стабильной работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов, в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерством энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года  №103, администрация муниципального образования город Алексин, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций  и потребителей тепловой энергии муниципального образования город Алексин  (приложение).

2. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

муниципального образования

город Алексин	                                                                      П.Е.Федоров

Приложение

к постановлению  администрации

муниципального образования

город Алексин

от __________2024 г. № ____________

Программа

по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии муниципального образования

город Алексин

- Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

- Проверка осуществляется в отношении  теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки  готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

- Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком  проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов согласно таблице № 1.

- Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2024 – 2025 годов, согласно приложению № 1 к Программе.

- В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации.

- В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе Комиссии  по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- При проверке готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов Комиссиями проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно главам III, IV Правил.

- В целях проведения проверки  Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

- Результаты проверки потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

- Акты проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций  и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

- В акте проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

- При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности  или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

- Паспорт готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов (далее - Паспорт готовности) составляется  и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

- Срок выдачи Паспортов  готовности: не позднее 15 сентября 2024 года.

- В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 14 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов.

- Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 15 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по  готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

2024 - 2025 годов

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Кол-во объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации, в том числе | 3 | до 01.09.2024 | В соответствии с главой III Правил |
| 1.1 | ООО «АТЭК |  |  |  |
| 1.2 | ГПОУ ТО Алексинский машиностроительный техникум» |  |  |  |
| 1.3 | Филиал АО «Квадра» -«Орловская генерация» ПП «Алексинская ТЭЦ» |  |  |  |
| 2 | Учреждения социальной сферы | Управление образования МО город Алексин, комитет по культуре, молодежной политики и спорту | до 01.09.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3 | Жилищный фонд | 5 –управляющие компании | до 01.09.2024 | В соответствии с главой IV Правил |

Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения,

ГО и ЧС администрации МО город Алексин		     	       С.А.Попкова

Приложение № 1

к программе по проведению

проверки готовности к

отопительному периоду 2024-2025

годов теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

муниципального образования

город Алексин

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов

| №№ п/п | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Теплоснабжающие, теплосетевые организации, в том числе: |
| 1.1 | ООО «Алексинская тепло-энерго компания» |
| 1.2 | ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный техникум» |
| 1.3 | Филиал АО «Квадра» -«Орловская генерация» ПП «Алексинская ТЭЦ» |
| 2 | Потребители тепловой энергии |
| 2.1 | ООО «Правый берег» |
| 2.2 | ООО «Левый берег» |
| 2.3 | МКП «АРЦКО» |
| 2.4 | ООО «Открытие» |
| 2.5 | ООО «Лига ЖКХ» |
| 2.6 | Управление образования МО город Алексин |
| 2.7 | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту |

Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения,

ГО и ЧС администрации МО город Алексин		     	       С.А.Попкова